KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„GERINTI EISMO SAUGĄ“

Nr. 08-005-P

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus „Gerinti eismo saugą“ (Kvietimas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-580 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ aprašu (Aprašas).

| 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pažangos priemonės numeris | 10-001-05-03-06 |
| 1.2. | Pažangos priemonės pavadinimas | Gerinti eismo saugą |
| 1.3. | Asignavimų valdytojas | LR Susisiekimo ministerija |
| 1.4. | Kita informacija |  |
| 1.5. | Dokumentai | Aprašo nuoroda, patalpinta www.e-tar.lt. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78cc7bf081c911ed8df094f359a60216 |

| 2. | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Atsakinga institucija | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☒ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Administruojančioji institucija | Pasirenkama iš: ☒ viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas | Veiklos 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas: Nuo 2023 m. kovo 31 d. 8.00 val. Veiklos 1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas: Nuo 2023 m. kovo 31 d. 8.00 val. |  |  |  | Iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 18.00 val. Iki 2023 m. birželio 30 d. 18.00 val. |  |  |
| 2.4. | Programa | Pasirenkama iš: ☒ 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Regionas | Pasirenkama iš: ☒ Netaikoma ☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☐ Sostinės regionas |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Apskritis | Nurodoma apskritis, kuriai priskiriamas kvietimas (taikoma tik Teisingos pertvarkos fondo lėšoms) ☐ Kauno apskritis ☐ Telšių apskritis ☐ Šiaulių apskritis |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Projektų atrankos būdas | Pasirenkama iš: ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Finansavimo forma | Pasirenkama iš: ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas Kartu negali būti pasirinkta: 01 su 06; 01 su 02, 03, 04, 05 formomis, 06 su 02, 03, 04, 05 formomis |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) Pagal kvietimų plano informaciją pasirenkama iš (gali būti pasirenkami keli): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Komponentas (nurodomas sutrumpintas komponento pavadinimas): Sveikatos sistemos transformacija | ☐ A.1.1 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas ☐ A.1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma ☐ A. 1.3 Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Komponentas: Žalioji transformacija | ☐ B.1.1 Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos ☐ B.1.2 Judame neteršdami aplinkos ☐ B.1.3 Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka ☐ B.1.4 ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas ☐ B.1.5 Žiedinės ekonomikos link |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Komponentas: Skaitmeninė transformacija | ☐ C.1.1 Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ☐ C.1.2 Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys ☐ C.1.3 Į klientą orientuotos paslaugos ☐ C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime ☐ C.1.5 “Žingsnis 5G link“ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Komponentas: Švietimo transformacija | ☐ D.1.1 Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas ☐ D.1.2 Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems ☐ D.1.3 Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ D.1.4 Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Komponentas: Inovacijų transformacija | ☐ E.1.1 Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos ☐ E.1.2 Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra ☐ E.1.3 Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Komponentas: Viešojo valdymo transformacija | ☐ F.1.1 Veiksmingas viešasis sektorius ☐ F.1.2 Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema ☐ F.1.3 Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas ☐ F.1.4 Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas ☐ F.1.5 Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką ☐ F.1.6 Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį ☐ F.1.7 Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas ☐ F.1.8 Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti F.1.9 Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Komponentas: Užimtumo transformacija | ☐ G.1.1 Garantuota minimalių pajamų apsauga ☐ G.1.2 klientą orientuotas užimtumo rėmimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prioritetas: Pažangesnė Lietuva | ☐ 1.1 Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas ☐ 1.2 Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms ☐ 1.3 Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas ☐ 1.4 Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Prioritetas: Žalesnė Lietuva | ☐ 2.1 Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ☐ 2.2 Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus ☐ 2.3 Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus ☐ 2.4 Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus ☐ 2.5 Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką ☐ 2.6 Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ☐ 2.7 Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Prioritetas: Geriau sujungta Lietuva | ☒ 3.1 Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ 3.2 Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Prioritetas: Socialiai atsakingesnė Lietuva | ☐ 4.1 Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką ☐ 4.2 Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas ☐ 4.3 Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems ☐ 4.4 Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą ☐ 4.5 Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) ☐ 4.6 Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) ☐ 4.7 Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių ☐ 4.8 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą ☐ 4.9 Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) ☐ 4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Prioritetas: Piliečiams artimesnė Lietuva | ☐ 5.1 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose ☐ 5.2 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Specialusis Prioritetas: Inovatyvūs sprendimai | ☐ 6.1 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Specialusis Prioritetas: Gerinti skaitmeninį junglumą | ☐ 7.1 Skaitmeninis ryšys |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Specialusis Prioritetas: Tvarus judumas miestuose | ☐ 8.1 Tvarus judumas mieste |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. prioritetas Teisingos pertvarkos fondas | ☐ 9.1 Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma | 5 945 627 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | ES fondų lėšos | 4 224 627 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos | 0 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | EGADP paskolos lėšos | 0 eur |  |  |  |  |  |  |
| 210.4 | Bendrojo finansavimo lėšos | 0 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Valstybės biudžeto lėšos | 1 721 000 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.6 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui – apmokėti | 0 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Nuosavo įnašo dydis | 3 021 279 eur |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-001-05-03-06 | - Eismo kontrolės sistemų diegimas. - Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.2 | Tikslinės grupės | Kelių ir geležinkelių eismo dalyviai |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.3 | Galimi pareiškėjai | AB „LTG Infra“ ir AB Lietuvos automobilių kelių direkcija |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.4 | Galimi partneriai | Savivaldybių administracijos, AB „LTG Infra“ ir AB Lietuvos automobilių kelių direkcija |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.5 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.6 | Finansuojamoji dalis | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.7 | Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | 2.14.1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 2.14.2. Netinkamos finansuoti projekto lėšos: 2.14.2.1. žemės įsigijimo išlaidos, viršijančios 5 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 2.14.2.2. žemės nuomos išlaidos; 2.14.2.3. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 2.14.2.4. paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidos; 2.14.2.5. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos; 2.14.2.6. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių ir (arba) pakaitinių dalių įsigijimo išlaidos; 2.14.2.7. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos; 2.14.2.8. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 2.14.2.9. PĮP parengimo ir projekto vykdymo išlaidos, išskyrus investicijų projekto parengimo išlaidas; 2.14.2.10. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą; 2.14.2.11. išlaidos, susijusios su leidimų ir (arba) kitų dokumentų gavimu, kai už jų gavimą teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas projekto vykdytojas ar partneris; 2.14.2.12. baudos, bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai. 2.14.3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 2.14.4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų. 2.14.5. Nepiniginis pareiškėjo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis. 2.14.6. Pareiškėjas privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus: 2.14.6.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti; 2.14.6.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“. 2.14.7. Pareiškėjo prašymu, išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka. 2.14.8. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas. 2.14.9. Projektas gali būti finansuojamas iš daugiau kaip vieno Europos Sąjungos fondo, užtikrinant, kad tos pačios išlaidos nėra finansuojamos daugiau kaip vieną kartą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Indeksuojama ☐ Neindeksuojama Perkeliama informacija iš PFSA. Jei įgyvendinami RPPl įgyvendinimo projektai, žymima „Indeksuojama“. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas |  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija |  | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas |  | Papildoma informacija |  |  |
|  | FS-01-03 |  | - |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. |  | Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras) |  |  |
|  | FS-01-04 |  | - |  | Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. |  | Fiksuotosios sumos skelbiamos svetainėje esinvesticijos.lt (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras) |  |  |
| 2.15 | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodiklio pavadinimas |  | Rodiklio kodas |  | Matavimo vienetai |  |  |  | Minimali siektina reikšmė projektui |
| Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius |  | R-02-10-001-05-03-06-04 |  | Skaičius per metus |  |  |  | 0 |
| Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius |  | R-02-10-001-05-03-06-05 |  | Skaičius per metus |  |  |  | 26 |
| Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose |  | P-02-10-001-05-03-06-06 |  | Skaičius |  |  |  | 113 |
| Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose |  | P-02-10-001-05-03-06-07 |  | Skaičius |  |  |  | 10 |
| 2.16 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16.1. Pagal Aprašą finansuojamos veiklos: 2.16.1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas; 2.16.1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas. 2.16.2. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra AB „LTG Infra“ ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija; galimi partneriai yra savivaldybių administracijos, AB „LTG Infra“ ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriais. 2.16.3. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą, prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – Administruojančioji institucija) turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir projekto partneris (-iai). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyta šalių teisės ir įsipareigojimai projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių: 2.16.3.1. partneris turi būti perskaitęs PĮP ir susipažinęs su jame išdėstytomis partnerio teisėmis ir pareigomis; 2.16.3.2. įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) dėl veiklų, kurios yra įgyvendinamos kartu, ir nuolat jį (juos) informuoti apie tų veiklų įgyvendinimo eigą; 2.16.3.3. visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Administruojančiąją instituciją, pirmiausia turi būti suderinti su partneriu. 2. 16.4. Kiekvienas projektas turi atitikti: 2. 16.4.1. bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Projektų taisyklių 2 priede; 2. 16.4.2. Investicijų programos 3 prioriteto „Geriau sujungta Lietuva“ konkretų uždavinį 3.1 „Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T“; laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu įgyvendina Nacionalinio pažangos plano 5 tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ uždavinį 5.3 „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“. 2. 16.5. Projekto veiklos turi šalinti Susisiekimo plėtros programoje nustatytas 2 problemos „Lietuvoje eismo saugos lygis žemesnis negu ES vidurkis“ priežastis. 2. 16.6. Galimi projekto veiklų finansavimo šaltiniai ir finansavimo sumos nurodytos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ aprašo III skyriuje. 2. 16.7. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. 2. 16.8. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.1 papunktyje nustatyto termino. 2. 16.9. Projektu turi būti siekiama Apraše nustatytų stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai skelbiami Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt. 2. 16.10. Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai pareiškėjas turi būti parengęs ir pateikęs Administruojančiajai institucijai išankstinei patikrai bent vienos Apraše nurodytos veiklos (poveiklės) pagrindinio (tiesiogiai prisidedančio prie veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, rezultatų pasiekimo, pvz., rangos darbų) viešojo pirkimo dokumentus ir įvykdęs šio pirkimo procedūras. 2. 16.11. Kartu su PĮP Administruojančiajai institucijai turi būti pateikti dokumentai: 2. 16.11.1. projekto partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os) – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 1 priede pateiktą formą (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 2. 16.11.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 2 priede pateiktą formą (teikiama, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 2. 16.11.3. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas svetainėse cpva.lt ir esinvesticijos.lt (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų); 2. 16.11.4. parengtas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas); 2. 16.11.5. užpildyta Pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo (Aprašo 2 priedas); 2. 16.11.6. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų apskaičiavimą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas); 2. 16.11.7. dokumentai, įrodantys pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas; 2. 16.11.8. informacija apie projekto poveikio aplinkai vertinimą ir projekto poveikį Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“ – pagal PĮP (Projektų taisyklių 1 priedas) 3 priede pateiktą formą, pridedant atitinkamus reikalaujamus dokumentus; 2. 16.11.9. bent vienos Apraše nurodytos veiklos (poveiklės) pagrindinio (tiesiogiai prisidedančio prie veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, rezultatų pasiekimo, pvz., rangos darbų) viešojo pirkimo sutarties kopija (taikoma, jeigu nebuvo teikta kartu su viešojo pirkimo dokumentais); 2. 16.11.10. patvirtintas statinio projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi); 2. 16.11.11. patvirtinta techninė specifikacija (taikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant VPĮ nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi). 2. 16.12. Projektų įgyvendinimo reikalavimai: 2. 16.12.1. projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus; 2. 16.12.2. pareiškėjas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Projektų taisyklių VIII skyriaus 1 skirsnyje; 2. 16.12.3. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis pirkimų vykdymo ir vertinimo tvarka, nustatyta Projektų taisyklių 7 priede; projekto sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projektas, apimantis statybos darbus, turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 2. 16.12.4. pareiškėjas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apsidrausti Statybos įstatymo 46 straipsnyje nurodytu draudimu ne trumpesniam kaip rangos darbų įgyvendinimo laikotarpiui iki visų rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, t. y. apdrausti visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, griovimo ir panašius darbus ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas ir montuotinus įrenginius; pareiškėjo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio statybos veiklos metu sukurtas turtas buvo sunaikintas ar sugadintas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimų, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.). Vykdant projektą neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP. Įgyvendinant projektą transporto infrastruktūra turi būti kuriama ir plėtojama laikantis universalaus dizaino principų ir pritaikyta naudotis žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių. Įgyvendinant projektą turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos nė vienam iš 6 aplinkos tikslų, nurodytų 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede. Pagal Aprašą finansuojamos veiklos nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos. Įgyvendinant projekto veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus 10 skirsnyje nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 149.1 papunktyje nustatyto termino. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.5 | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su vėlesniais pakeitimais nuostatas, neteikiama. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.6 | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.7 | Projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.8 | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Teikimo tvarka: | PĮP turi būti parengtas pagal Projekto taisyklių 1 priedo formą. Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.2. | Kartu su PĮP turi būti pateikta: | Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta: ☒ Partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija ☒ Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma ☐ Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 ☒ Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 ☒ Kiti priedai: - Įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas; - Investicijų projektas su investicijų skaičiuokle, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas svetainėse cpva.lt ir esinvesticijos.lt (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų); https://www.ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-projektu-rengimas/rengimas-ir-vertinimas-1 - užpildyta Pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų išlaidų detalizavimo (Aprašo 2 priedas); - parengtas Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (Aprašo 1 priedas); - dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų apskaičiavimą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas); - dokumentai, įrodantys pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas; - bent vienos Apraše nurodytos veiklos (poveiklės) pagrindinio (tiesiogiai prisidedančio prie veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, rezultatų pasiekimo, pvz., rangos darbų) viešojo pirkimo sutarties kopija (taikoma, jeigu nebuvo teikta kartu su viešojo pirkimo dokumentais); - patvirtintas statinio projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti, statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi); - patvirtinta techninė specifikacija (taikoma, kai perkama įranga, rangos darbai kartu su projektavimo paslaugomis, užtikrinant VPĮ nuostatų dėl pirkimo objekto neskaidymo į atskiras pirkimo objekto dalis laikymąsi). |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.3 | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija | Nurodoma, jeigu pareiškėjai projektų įgyvendinimo planų projektus turi suderinti su ministerija (-omis), o kai įgyvendinami RPPl projektai, – su RPT. ☐ Taip ☒ Ne |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms | Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Kęstutis Kviklys, tel. +370 662 12 304, k.kviklys@cpva.lt |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Taikomi teisės aktai | 1.1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ veiklų „Eismo kontrolės sistemų diegimas“ ir „Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas atsižvelgiant į: 1.1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, nuostatas; 1.1.2. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, nuostatas; 1.1.3. 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas); 1.1.4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, patvirtintą 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – Investicijų programa); 1.1.5. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Susisiekimo plėtros programa); 1.1.6. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų taisyklės); 1.2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 1.1 papunktyje nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Strateginio valdymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendrosiose nuostatose, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“. Aprašas ir PFSA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78cc7bf081c911ed8df094f359a60216 Projektų taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Kita informacija | Daugiau informacijos apie aktualius dokumentus pateikiama https://2021.esinvesticijos.lt/ kvietimų skiltyje. |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Priedai | 1. PĮP forma (Projekto taisyklių 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“); 2. Projekto sutarties forma ( Projekto taisyklių 3 priedas „Projekto sutartis“). |  |  |  |  |  |  |

__________________