TERITORINIS TEISINGOS PERTVARKOS PLANAS

(Lietuvos Respublika)

Pertvarkos proceso metmenys ir labiausiai neigiamai paveiktų teritorijų valstybėje narėje nustatymas

Lietuvos klimato kaitos valdymo politika formuojama ir įgyvendinama vadovaujantis šiais tarptautiniais susitarimais: 1992 m. Niujorke priimta Jungtinių Tautų Bendrąja klimato kaitos konvencija (toliau – JT BKKK), kuri įgyvendinama konkrečiais valstybių įsipareigojimais ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio mažinimo mechanizmais, 1997 m. pasirašytu Kioto protokolu su nustatytais dviem įsipareigojimų laikotarpiais: pirmuoju 2008–2012 m. ir antruoju 2013–2020 m., 2015 m. pasirašytu Paryžiaus susitarimu su nustatytu įsipareigojimų laikotarpiu 2021–2030 m., 2015 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu patvirtinta Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., kurioje kovai su klimato kaita nustatytas 13 tikslas „Imtis skubių veiksmų kovojant su klimato kaita ir jos poveikiu“ ir uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti, Europos klimato teisės aktu (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119 2021 m. birželio 30 d. kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999), ES klimato kaitos ir energetikos 2030 m. tikslų įgyvendinimo teisės aktais, ES žaliojo kurso iniciatyvomis, ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir ilgalaikės klimato kaitos politikos planavimo dokumentais, apibrėžiančiais ES klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m. viziją.

2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“ (toliau – Klimato kaito valdymo darbotvarkė), kuriuo nustatė Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos tikslus ir uždavinius iki 2050 m. Klimato kaitos švelninimo politika siekiama mažinti išmetamų ŠESD kiekį ir didinti jų absorbavimą.

Paminėtina, kad Lietuvoje nėra veikiančių anglių ir lignito kasyba ar anglimis kūrenamų elektrinių energijos gamyba užsiimančių įmonių, todėl šiuo atžvilgiu Lietuva turi mažesnius iššūkius dėl ŠESD taršos mažinimo lyginant su kaimyninėmis valstybėmis.

Klimato kaitos švelninimo darbotvarkėje nustatyti ŠESD mažinimo tikslai atskiriems sektoriams, t.y. numatyta, kad:

- Iki 2030 m. siekiama 30 proc. sumažinti išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 2005 m., įskaitant – ŽNŽNKM sektoriaus absorbavimą, ekonomikos sektoriuose pereinant prie inovatyvių, mažo išmetamų ŠESD kiekio ir aplinkai palankių technologijų ir AEI panaudojimo:

  - ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose (energijos gamybos ir tiekimo sektoriai, pramonės procesai) – sumažinti ne mažiau kaip 50 proc., palyginti su 2005 m.;

  - ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose (transporto, pramonės, žemės ūkio, atliekų, mažosios energetikos sektoriai) – sumažinti ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 2005 m., įskaitant ŽNŽNKM sektoriaus absorbavimą, ir neviršyti nustatytų metinių ŠESD kvotų 2021–2030 m. laikotarpiu.

- Iki 2040 m. siekiama sumažinti 85 proc. išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 1990 m., iki 15 proc. padengiant ŽNŽNKM sektoriaus absorbavimu, visuose ekonomikos sektoriuose pereinant prie inovatyvių, mažo išmetamų ŠESD kiekio ir aplinkai palankių technologijų ir AEI panaudojimo.

- Iki 2050 m. sumažinti 100 proc. išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 1990 m., visuose ekonomikos sektoriuose pereinant prie inovatyvių, mažo išmetamų ŠESD kiekio, aplinkai palankių technologijų ir AEI panaudojimo, iki 20 proc. padengiant natūraliais ŽNŽNKM sektoriaus absorbentais, ir taikant aplinkosaugos požiūriu saugias CO2 sugavimo ir panaudojimo technologijas (toliau – CCS ir CCU technologijos)., siekiant kompensuoti išmetamų ŠESD kiekį.

Numatoma,, kad iki 2030 m. AEI dalis šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse sudarytų 45 proc.; iki 2040 m. – ne mažiau kaip 75 proc.; iki 2050 m. – 90 proc.; iki 2050 m. bus atsisakyta iškastinio kuro naudojimo (ES ATLPS dalyvaujančios pramonės įmonės, kelių transportas jo turi atsisakyti iki 2045 m., ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės, žemės ūkis – iki 2040 m.); o iki 2050 m. pramonės sektoriaus ŠESD kiekis bus sumažintas 100 proc. palyginti su 2005 m.

Paminėtina, kad ES ATLPS dalyvaujančiam pramonės sektoriui iki 2030 m. keliami uždaviniai didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinant taršių technologijų keitimą mažiau taršiomis, taikyti žiedinės ekonomikos principus, diegti naujus verslo modelius; skatinamas taršių pramonės procesų ir žaliavų keitimas pagrindinėse šalies pramonės įmonėse remiant darbuotojų įgūdžių tobulinimo ir perorientavimo programas bei tokiu būdu užtikrinant teisingą perėjimą prie klimatui mažiau kenksmingų technologijų; pramonės įmonės skatinamos tapti energiją gaminančiais vartotojais; skatinamas vandenilio pramonės procesuose gaminant trąšas ir (ar) kitus produktus panaudojimas; skatinami žaliojo vandenilio gamybos bandomieji projektai ir t.t. Iki 2050 m. pramonės įmonės taps klimatui neutralios, t. y. jų generuojami ŠESD rodikliai bus sumažinti 100 proc. palyginti su 2005 m.

Šiuo metu atnaujintame Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. (toliau – NEKSP) nustatyti klimato neutralumo siekiai atitinka Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytus Nacionalinius klimato kaitos švelninimo tikslus ir NEKSP nustatytas priemonių rinkinys užtikrins jų pasiekimą.

Labiausiai neigiamai paveiktų regionų nustatymas

Europos Komisija (toliau – EK) 2020 m. Lietuvos šalies semestro ataskaitos D priede pateikė EK tarnybų nuomonę dėl prioritetinių investicinių sričių ir bendrųjų sąlygų tam, kad Lietuvoje būtų veiksmingai įgyvendintos 2021–2027 m. Teisingos pertvarkos fondo investicijos. EK nustatė, kad ŠESD intensyvumą Lietuvoje lemia didelis Lietuvos ekonomikos energijos suvartojimo intensyvumas ir keli labai daug ŠESD išmetantys pramonės įrenginiai, kurie veikia Kauno, Telšių ir Šiaulių apskrityse ir yra labai svarbūs užimtumo šaltiniai šiuose regionuose.

Siekiant nustatyti taršiausius regionus, buvo atlikta įvairiais kriterijais paremta analizė, kurioje vertinti svarbiausi ekonominiai, socialiniai ir aplinkosaugos veiksniai (pvz.: apdirbamosios gamybos svarba regiono ekonomikoje, išmetamųjų teršalų kiekis, užimtumas apdirbamosios gamybos srityje ir gyventojų skaičiaus mažėjimo rizika), kuri patvirtino, jog būtent Kauno, Šiaulių ir Telšių regionai turėtų būti laikomi labiausiai nuo perėjimo prie mažai CO2 į aplinką išskiriančių technologijų nukentėjusių teritorijų.

Lietuvos visuomenė sensta, o taip pat stebima depopuliacija, dėl to mažėja ir darbo jėga. Bendras darbingo amžiaus gyventojų skaičius per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo daugiau nei 13 proc., o 6 regionuose sumažėjo daugiau kaip 20 proc. Remiantis 2019 m. regionų demografijos duomenimis (1 Priedo 1 lent.), Kauno, Šiaulių ir Telšių apskritys pasižymi ne tokiu dideliu nedarbo lygiu bei aukštesnėmis vidutinėmis namų ūkio pajamomis, ką galima teigti sąlygoja šiuose regionuose veikiantys trys didieji darbdaviai.

Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, didžiausią bendrosios pridėtinės vertės (BPV) dalį ekonomikoje sudaro gamyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimas ir maitinimas bei viešasis sektorius (viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikata ir socialinis darbas). Visuose šiuose sektoriuose pastarąjį dešimtmetį BPV ir užimtumas augo.

Bendra ekonominė veikla, vertinama pagal BPV, paprastai atitinka darbingo amžiaus gyventojų dydį. Kadangi įmonių būstinės, kaip ir daugelyje sostinių, įsikūrusios Vilniuje, tai yra labiausiai klestinti apskritis, kuriai tenka 42 proc. visos BPV ekonomikai. Sektorių požiūriu Vilnius sukuria 29 proc. BPV iš gamybos, jame koncentruojamas ketvirtadalis sektoriaus darbo jėgos. Antroji pagal dydį BPV dalis tenka Kaunui – 20 proc., o Klaipėdai – 10 proc.

Išmetamų ŠESD kiekių suskirstymas pagal regionus (1 Priedo 1 pav.) rodo, kad didžiausia ŠESD tarša yra Kauno apskrityje, kur išmetamų teršalų kiekis 2018 m. viršijo 5 MtCO2e (27 proc. visų išmetamų teršalų), po jos seka Vilniaus, Telšių ir Šiaulių apskritys, kuriose išmetamų ŠESD dalis yra atitinkamai 17, 13 ir 13 proc., o Klaipėdos apskrityje – 9 proc. Šiuose 5 regionuose išmetami teršalai sudaro beveik 80 proc. visos šalies taršos.

Vertinant iš sektorių perspektyvos (1 Priedo 2 pav.), matyti, kad tarša iš pramonės procesų ir produktų naudojimo sektoriaus (IPPU) yra labai didelė Kauno ir Šiaulių regionuose. IPPU teršalų kiekiai tiesiogiai susiję su dideliais pramonės įrenginiais šiuose regionuose – AB „Achema“ trąšų gamykla Kauno apskrityje ir AB „Akmenės cementas“ gamykla Šiaulių apskrityje. Išmetamųjų teršalų kiekiai Vilniuje itin dideli dėl didelės energijos (transporto) sektoriaus taršos, kuri yra tiesiogiai susijusi su apskrityje registruotų kelių transporto priemonių kiekiu. Palyginti dideli šių teršalų kiekiai taip pat pastebimi Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, kurie taip pat yra vieni didžiausių regionų pagal gyventojų skaičių. Energijos (likutinė) tarša taip pat daugiausia priklauso nuo gyventojų skaičiaus, nes didžiausia jų dalis paprastai tenka gyvenamajam sektoriui. Tačiau į šią kategoriją taip pat patenka pramoniniai su energija susiję išmetamieji teršalai, o tai paaiškina labai didelį kiekį ir jų dalį Telšiuose, nes šioje kategorijoje yra apskaitomas AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamyklos išmetamų teršalų kiekis. Mažiau šio sektoriaus energijos emisijos yra aktualios Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje.

Analizuojant išmetamųjų teršalų koncentraciją pagal gyventojų skaičių, atkreiptinas dėmesys ypač į didelį Vilniaus regiono gyventojų skaičių, matoma, kad vienam gyventojui (1 Priedo 3 pav.) didžiausi išmetamųjų teršalų kiekiai tenka Telšių, Šiaulių ir Kauno regionuose. Vis dėlto išmetamų teršalų kiekis vienam gyventojui tarp visų regionų Vilniaus regione yra mažiausias. Toks išmetamųjų teršalų kiekių suskirstymas patvirtina, kad Vilniaus regione išmetamų teršalų atžvilgiu turėtų būti taikomos kitokios priemonės nei kituose taršiausiuose regionuose.

Pramoninės taršos intensyvumas Lietuvoje yra pakankamai didelis, lyginant su ES-27 šalių vidurkiu, tačiau taip yra dėl to, kad energijai imlios pramonės šakos sudaro gana didelę Lietuvos gamybos sektoriaus dalį. Lietuvoje pramoninių išmetamų teršalų kiekis sudaro maždaug ketvirtadalį visų ŠESD išmetimų. 2010–2018 m. pramoninių išmetamų teršalų kiekis padidėjo 14 proc., palyginti su 4,8 MtCO2-ekv. iki 5,1 MtCO2-ekv., o tai daugiausia lėmė padidėjusi pramonės produkcija.

Apibendrinant informaciją apie ES ATLPS dalyvaujančius sektorius, pastebėtina, kad daugiausia teršalų Lietuvoje sugeneruoja trys sektoriai: trąšų, naftos perdirbimo ir cemento gamybos sektorius. 2013–2019 m. laikotarpiu šios trys pramonės šakos kartu į aplinką išleido apie 85 proc. visų pramoninių ES ATLPS dalyvaujančiųjų sektorių išmetamųjų teršalų. 1 Priedo 2 lent. nurodyta 10 didžiausių teršėjų, kuriems taikoma ES ATLPS – trys pagrindiniai pramonės įrenginiai sudaro didžiąją dalį išmetamų ŠESD kiekio šalyje, o 4 ir 5 vietose yra Lietuvos elektrinės t. y. centrinio šildymo kogeneracinė elektrinė Vilniaus regione ir elektrinė Klaipėdos regione, kurios yra energetikos sektoriaus dalis. Remiantis pateiktais duomenimis galima konstatuoti, jog Lietuvoje beveik 85 proc. visų ES ATLPS teršalų išmeta 3 objektai. Tai AB „Achema“ trąšų gamykla Kauno regione (Jonavos rajono savivaldybė), AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamykla Telšių regione (Mažeikių rajono savivaldybė) ir AB „Akmenės cementas“ įmonė Šiaulių regione (Akmenės rajono savivaldybė). Šios teritorijos ir jose veikiantys pramonės subjektai 2020 m. Lietuvos šalies semestro ataskaitos D priede yra įvardintos kaip taršiausios teritorijos, kurioms kyla didžiausia rizika Lietuvoje, vykdant žaliąją ir klimatui neutralios ekonomikos transformaciją iki 2050 m.

Užimtumo duomenys rodo, kad visuose trijuose objektuose dirba nemaža dalis regioninės darbo jėgos, ypač Telšių regione esančioje AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamykloje. Įmonėje dirba 2,4 proc. darbo jėgos regione, o tai taip pat sudaro 13,3 proc. viso regiono gamybos sektoriaus darbo vietų. Pertvarkos poveikis analizuojamiems sektoriams ir įrenginiams turės papildomą gerovės poveikį visuose regionuose, tačiau Kauno regiono potencialas yra didžiausias dėl trąšų sektoriaus veiklų tęstinumo rizikų (detaliau aptarta 2.1 skyriuje). Savivaldybių lygmeniu tiesioginis užimtumas yra 8–14 proc., kurių didžiausias yra Jonavos r. sav. (net 78 proc. dirbančiųjų trąšų sektoriuje yra Jonavos r. sav. gyventojai), tačiau netiesioginis užimtumas yra daug didesnis, atsižvelgiant į tai, kad kiekvienoje savivaldybėje apie 40–60 proc. visų darbo vietų yra susiję su minėtais įrenginiais (žr. 1 Priedo 3 lent.).

Poveikis nacionaliniam BPV ir užimtumui yra reikšmingas, nes didelė visų 3 įmonių tiekėjų dalis veikia už regionų ribų, kitose šalies vietose (ar užsienyje). Apskaičiuota, kad apie 810 mln. EUR BPV nacionalinėje ekonomikoje (2 proc. viso BPV) ir apie 25 000 darbo vietų yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su šiais 3 objektais. Kitaip tariant, kiekvienam 3 objektų darbuotojui vidutiniškai tenka dar 7 visoje šalyje dirbantys darbuotojai. Tai yra bendras šių trijų pramonės įrenginių socialinės ir ekonominės rizikos ekonomikai dydis.

Kiekvienos nustatytos teritorijos pertvarkos uždavinių vertinimas

  - Perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. ekonominio, socialinio ir teritorinio poveikio vertinimas

Kauno regionas

Kauno regione veikia AB„Achema“, kuri daugiausia užsiima azoto trąšų, trąšų mišinių, skystų trąšų, amoniako, azoto rūgšties, formalino, melamino karbamido formaldehido dervos, pramoninių dujų ir aliuminio sulfato tirpalų gamyba. AB „Achema“ išmetamas ŠESD sudaro 47 proc. visų Kauno regione išmetamų ŠESD (2018 m. duomenys) ir 41 proc. visų ES ATLPS išmetamųjų ŠESD, t.y. 2 523 kt.

AB „Achema“ 2005–2020 m. laikotarpiu siekiant gamybos procesų dekarbonizavimo, vykdė atitinkamas investicijas:

- Modernizavo ir atnaujino amoniako gamyklas (46,89 mln. Eur);

- Statė naujo GP tipo azoto rūgšties gamybos įrenginį; taip pat įrengė antrinius katalizatorius UKL agregatuose (27,9 mln. Eur);

- Pakeitė naftos kurą naudojančios termofikacinės jėgainės (kuri buvo naudojama garui gaminti) dujomis kūrenama kogeneracine jėgaine (37,42 mln. Eur).

Technologiniai procesai

AB „Achema“ turi du amoniako gamybos įrenginius, kurie yra pagrindiniai išmetamo CO2 šaltiniai, kadangi amoniako sintezei naudojamas vandenilis gaminamas iš gamtinių dujų. Bendras išmetamos anglies kiekis svyruoja, priklausomai nuo gamybos apimties, o tai atspindi trąšų rinkos nepastovumą, tačiau 2013–2020 m. laikotarpiu bendras išmetamų teršalų kiekis padidėjo 6 proc. Papildomai nupirktų CO2 apyvartinių taršos leidimų dalis sudarė 30 proc. (834 114 leidimų), ir jeigu per artimiausius metus reikšmingų investicijų į technologinius pokyčius nebus, leidimų dalis ir su tuo susijusios išlaidos ir toliau didės. Pavyzdžiui, 2019 m. išlaidos sudarė 5 proc. parduotų prekių sąnaudų. Be to, numatomas nemokamų leidimų kiekio sumažinimas įrenginiams 2021–2025 m. laikotarpiu skatina AB „Achema“ pertvarkyti technologinį procesą.

Kiti su NEKSP susiję sektoriai

Be AB „Achema“ trąšų gamyklos išmetamų teršalų, Kauno regione yra dar trys pramonės įrenginiai, kuriems taikoma ES ATLPS: UAB Kauno stiklas, generuojantis 14,3 ktCO2; AB Palemono keramikos gamykla, generuojanti 3,2 ktCO2; UAB Roku keramika, generuojanti 1,3 ktCO2. Skirtumas tarp jų ir AB „Achema“ išmetamų teršalų yra didžiulis, todėl ir pertvarkos rizika vertinama kaip nedidelė. Be šių pramoninių įrenginių, pramonėje taip pat naudojami du kuro deginimo (energijos gamybos) įrenginiai: tai katilinės plastiko gamybos įmonėje ir celiuliozės džiovinimui naudojamas katilas. Kartu šie įrenginiai išmeta 55 ktCO2e per metus, o tai sudaro tik 1 proc. visų išmetamų ŠESD, kuriems taikoma ES ATLPS, o toks kiekis yra nežymus, palyginti su 2 486 ktCO2e, kuriuos per metus išskiria AB „Achema“ gamykla. Tačiau šie įrenginiai taip pat galėtų prisidėti prie išmetamo CO2 mažinimo, pareinant prie mažiau taršaus kuro arba šildymo sistemos elektrifikavimo. Be paminėtų įmonių Kauno regione taip pat veikia pramonės įmonės, taip pat ir šios didelės įmonės AB Giraitės ginkluotės gamykla, UAB „HI-STEEL“, UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“, kurios savo veikloje naudoja energijai imlias technologijas, iškastinį kurą arba elektros energiją iš neatsinaujinančių energijos išteklių, tad gamybos technologijų pakeitimas efektyvesnėmis, iškastinio kuro pakeitimas alternatyviuoju, pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į AEI šilumos siurblius (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras-oras), iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (arba) gamybos procese naudojamos elektros energijos keitimas į energiją iš AEI ir pan., ženkliai prisidėtų prie iškastinio kuro vartojimo mažinimo ir AEI diegimo ir Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytų tikslų pasiekimo, t. y. didinti AEI dalį šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse, siekti jog iki 2040 metų ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės atsisakytų iškastinio kuro naudojimo, veikloje naudoti energetiškai efektyvias technologijas ir tokiu būdu prisidėti prie ŠESD mažėjimo regione.

Paminėtina, kad AB Giraitės ginkluotės gamykla šiuo metu generuoja 991,78 tCO2 per metus, UAB „HI-STEEL“ – 79,8 tCO2 per metus (iš viso apie 1071,58 tCO2 per metus), detalių duomenų apie įmonių UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“ generuojamą ŠESD kiekį nėra, tačiau diegdamos AEI šios įmonės netiesiogiai prisidės prie ŠESD mažinimo (detaliau žr. 1 Priedo 4 lent.). Įmonėms projekto metu keičiant iškastinį kurą alternatyviuoju, planuojama, bus sutaupyta iš viso apie 312,98 tCO2 (AB Giraitės ginkluotės gamykla – 272,95 tCO2, UAB „HI-STEEL“ – 40,03 tCO2), įmonėms diegiant AEI planuojama galėtų būti sutaupyta apie 1164,21 tCO2 per metus (detalius duomenis apie kiekvienos iš didelių įmonių planuojamus ŠESD sutaupymus žr. 1 Priedo 4 lent.).

Nors pramoniniai išmetamieji teršalai, kurių didžioji dalis ateina iš AB „Achema“, sudaro didžiausią regiono išmetamųjų teršalų dalį, Kauno regionas taip pat išsiskiria palyginti dideliu transporto išmetamų ŠESD kiekiu (2018 m. – 1 213 ktCO2e, t.y. maždaug dvigubai daugiau nei Šiaulių regione, ir keturis kartus daugiau nei Telšiuose). Be pramonės dekarbonizavimo transporto sektorius yra kitas sektorius, kuriame būtina gerokai sumažinti išmetamų teršalų kiekį.

Poveikio ekonomikai ir aplinkai apibendrinimas

Nevykdant AB „Achema“ technologinės pertvarkos, išmetamo ŠESD kiekis mažėtų neženkliai, tai įtakotų poreikį įmonei peržiūrėti vykdomą veiklą, kadangi augančios ATL kainos ir numatyti klimato kaitos politikos siekiai paveiks įmonės konkurencingumą. Kalbant apie kitą poveikį aplinkai, pvz.: oro, vandens, dirvožemio taršą, įrenginys su šia tarša taip pat susijęs, tačiau tai nėra išskiriama kaip didelė problema šiame regione. Vykdant perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui dekarbonizavimo priemones, labai tikėtina, kad šis poveikis aplinkai taip pat bus sumažintas, nes jį paprastai lemia iškastinio kuro naudojimas. Vis tik nepaisant to, kad AB „Achema“ numato vykdyti dekarbonizacijos veiklas, t. y. įmonė numato tęsti investicijas siekiant klimato neutralumo tikslų, tačiau svarbu paminėti kylančias rizikas, t. y. jei, kaip planuoja AB „Achema“ trąšų gamybą tęs naudojant dujas, kas yra iškastinis kuras, kyla iššūkis dėl nacionalinių tikslų pasiekimo siekiant klimato neutralumo tikslų. Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatyta, kad ATLPS dalyvaujančios pramonės įmonės iki 2045 m. turi atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, pakeičiant jį AEI (žaliuoju vandeniliu, tvaria biomase, antrinėmis žaliavomis ir kitomis aukštos kokybės klimatui neutraliomis žaliavomis) ir kitais neiškastiniais ištekliais). Be viso to, nėra aišku, kaip bus užtikrintas Direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytų reikalavimų pasiekimų, kuriais remiantis „atsinaujinančiųjų išteklių nebiologinės kilmės kuro, naudojamo galutinės energijos ir ne energetikos tikslais, įnašas pramonės sektoriuje sudarytų bent 42 proc. vandenilio ne vėliau kaip 2030 m. ir 60 proc. ne vėliau kaip 2035 m.“, visa tai galėtų sukelti neigiamas ekonomines pasekmes Lietuvai, o ypatingai Kauno apskričiai.

Galimas darbo vietų praradimas ir perkvalifikavimo poreikis

AB „Achema“ trąšų gamybos įmonėje tiesiogiai dirba 0,5 proc. regioninės darbo jėgos, o netiesiogiai gamykla susijusi su 1,2 proc. darbo vietų regione – tai yra reikšminga dalis, kuri sudaro 3 100 darbo vietų. Kadangi Kauno regionas yra gana didelis, o ekonomika Kauno mieste yra įvairi, regioniniu lygmeniu jo reikšmė yra mažesnė nei, pvz., Telšių regiono AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamyklos atveju. Rizika užimtumui būtų ryškesnė savivaldybių lygmeniu. AB „Achema“ tiesiogiai dirba 14 proc. Jonavos rajono darbuotojų. Netiesiogiai 33 proc. rajono darbo vietų priklauso nuo įmonės veiklos, t. y. 78 proc. dirbančiųjų trąšų sektoriuje sudaro Jonavos r. sav. gyventojai. Remiantis ekspertų atliktais Input-Output analizės skaičiavimais, apskaičiuotas tiesioginis ir netiesioginis užimtumo AB „Achema“ mažinimo poveikis reikštų bendro užimtumo sumažėjimą Kauno apskrityje 1,2 proc. ir Jonavos rajono savivaldybėje 33 proc.

Taip pat svarbu pažymėti, kad AB „Achema“ gamykloje darbo vietos yra gerai apmokamos, lyginant su regioniniu atlyginimų lygiu – vidutinis atlyginimas įmonėje yra maždaug 80 proc. didesnis nei vidutinis atlyginimas regione. Todėl šis objektas taip pat yra svarbus socialinės ir ekonominės dinamikos variklis, ypač Jonavos raj. savivaldybėje.

Apskaičiuota, kad greta darbo vietų, kurioms gresia pavojus Kauno regione, šalies mastu pavojus kils dar 3 500 darbo vietų – o tai iš viso sudarytų 6 600 darbo vietų.

ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, taip pat ir didelėse, tokiose kaip AB Giraitės ginkluotės gamykla, UAB „HI-STEEL“ šiuo metu iš viso dirba 3329 darbuotojai (AB Giraitės ginkluotės gamykloje – 115, UAB „HI-STEEL“ – 145, UAB „Granitas“ – 29, UAB „Šlaituva“ – 38, UAB „Lietuvos kepėjas“ – 132, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ – 259, UAB „Mondelez Lietuva Production“ – 378, UAB „Eckes-Granini Baltic“ – 47, UAB „Danspin“ – 498, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“ – 372, UAB „Axioma Metering“ – 427, UAB „Kormotech“ – 180, UAB „AG Baltic“ – 33, UAB „Durpeta“ – 145, AB „Higėja“ – 41, UAB „Vikeda“ – 175, UAB „Marex Boats“ – 315). Detalūs duomenys apie įmonėse dirbančiųjų asmenų skaičių, kaip ir kita informacija, susijusi su šių įmonių planuojamais vykdyti dekarbonizacijos projektais, pateikiama 1 Priedo 4 lentelėje. Tad nevykdant investicijų ir šiose įmonėse nediegiant energijai efektyvesnių technologijų, nekeičiant iškastinio kuro alternatyviuoju arba nediegiant AEI, kils grėsmė įmonių sukurtoms darbo vietoms dėl nustatytų nacionalinių tikslų, o ypač to, kad iki 2040 metų ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės turi atsisakyti iškastinio kuro naudojimo. Be viso to, investuojant į iškastinio kuro pakeitimą alternatyviuoju būtų ne tik išsaugotos esamos darbo vietos, bet taip pat sukurta apie 9 tvarios darbo vietos (AB Giraitės ginkluotės gamykloje 3, UAB „HI-STEEL“ – 6). Paminėtina, kad ne į visas nurodytas dideles įmones bus nukreiptos investicijos, t. y. investuojama bus tik į tas dideles pramonės įmonės, kurių investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie ŠESD kiekio mažinimo bei kurs didžiausią tvarių darbo vietų skaičių.

Siekiant perėjimo link klimatui neutralios ekonomikos, perkvalifikavimo poreikis Kauno regione, o ypač Jonavos raj. sav. bus itin reikšmingas, tiek dėl numatomų inovatyvių technologijų diegimo, tiek dėl tvarių alternatyvių darbo vietų kūrimo.

Šiaulių regionas

Šiauliuose pagrindinis sektorius ir objektas, kurį labiausiai paveiks pertvarka yra 1952 m. atidaryta AB „Akmenės cementas“ gamykla. AB „Akmenės cementas“ yra atsakinga už beveik visą regiono pramonės sektoriaus išmetamų teršalų kiekį – per metus ši įmonė išmeta apie 0,85 Mt CO2 teršalų, kas sudaro apie 14 proc. visų ATLPS išmetamųjų teršalų ir 4 proc. visų vidaus išmetamųjų teršalų. AB „Akmenės cementas“ yra vienintelė cemento gamykla Lietuvoje ir didžiausia cemento gamykla Baltijos šalyse. 2019 m. įmonė pagamino 1,2 mln. tonų portlandcemenčio, o jos gamybos apimtys 2014–2019 m. laikotarpiu vidutiniškai didėjo po 6 proc. per metus. Eksportas sudaro apie 40 proc. ir daugiausiai pardavimų vyksta į Skandinavijos šalis, Lenkiją, Baltarusiją ir Ukrainą.

Nuo 2000 m. įmonė investavo į priemones, kurios sumažino cemento gamybos proceso metu išmetamų teršalų intensyvumą. Didžiausia investicija buvo 114 mln. Eur vertės sausojo proceso diegimas cemento gamyboje, o kitos investicijos buvo susijusios su mažiau CO2 išskiriančio kuro naudojimu, pvz., 12 mln. Eur investuota, siekiant mazutą kaip energijos šaltinį pakeisti į anglį.

AB „Akmenės cementas“ Lietuvoje savo išmetamų teršalų kiekį 2014–2015 m. laikotarpiu stipriai sumažino, tačiau po šio laikotarpio išmetamų teršalų kiekis išliko stabilus. AB „Akmenės cementas“ dar nepasiekė pilkojo cemento klinkerio CO2 emisijos normos. Atsižvelgiant į Direktyvoje 2003/87/ES nustatytą etaloną iki 2021 m. (0,766 CO2t/t klinkerio) įmonės išmetamo CO2 kiekis (2020 m. įmonės skaičiavimu 0,843 tCO2/t klinkerio) yra 10 proc. didesnis už etaloną. Norint pasiekti numatomą orientacinį lygį kitam ATLPS etapui, išmetamų teršalų intensyvumas turi sumažėti 20 proc.

Technologiniai procesai

Įmonė naudoja sausojo būdo klinkerio gamybos procesą, kuris buvo įdiegtas 2014 m. Gamybos pajėgumas siekia 1,5 Mt klinkerio per metus. Šiuo metu įmonė sunaudoja apie 150 000 t anglies per metus, o tai sudaro 90 proc. jos naudojamo kuro. Alternatyvus kuras sudaro 10 proc., iš kurių 5 proc. sudaro padangų atliekos (pradėtos naudoti 2017 m.), o kitus 5 proc. – džiovintas nuotekų dumblas (pradėtas naudoti 2020 m.). Alternatyvaus kuro technologinis pajėgumas siekia 15 proc.

2020 m. įmonės išmetamo CO2 kiekis siekė 875 530 tCO2: maždaug 60 proc. šių teršalų išmetama dėl naudojamų žaliavų (daugiausia kalkakmenio, taip pat molio); likę 40 proc. priskiriami kuro (anglies) naudojimui. 2014–2020 m. laikotarpiu išmetamo CO2 kiekis padidėjo 9 proc.

Kiti su NEKSP susiję sektoriai

Be AB „Akmenės cementas“ Šiaulių regione taip pat veikia pramonės įmonės, taip pat ir šios didelės UAB „Vonin Lithuania“, UAB ROL Lithuania, UAB „Artilux NMF“, UAB „NMF Porolon“, UAB „Bigso“, UAB „MULTIMEDA“, UAB „Salda“, UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“, UAB „Eternit Baltic“, UAB „RGE Baltic“, UAB „Ventmatika“, UAB „Neaustima“, kurios savo veikloje naudoja energijai imlias technologijas, iškastinį kurą arba elektros energiją iš neatsinaujinančių energijos išteklių, tad gamybos technologijų pakeitimas efektyvesnėmis, iškastinio kuro pakeitimas alternatyviuoju, pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į AEI šilumos siurblius (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras-oras), iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (arba) gamybos procese naudojamos elektros energijos keitimas į energiją iš AEI ir pan., ženkliai prisidėtų prie iškastinio kuro vartojimo mažinimo ir AEI diegimo ir Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytų tikslų pasiekimo, t. y. didinti AEI dalį šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse, siekti jog iki 2040 metų ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės atsisakytų iškastinio kuro naudojimo, veikloje naudoti energetiškai efektyvias technologijas ir tokiu būdu prisidėti prie ŠESD mažėjimo regione.

Paminėtina, kad UAB „Vonin Lithuania“ šiuo metu generuoja 280,35 tCO2 per metus, UAB ROL Lithuania – 2024 tCO2 per metus, UAB „Artilux NMF“ – 282,56 tCO2 per metus, UAB „NMF Porolon“ – 542,9 tCO2 per metus, UAB „Bigso“ – 1312,61 tCO2 per metus, UAB „MULTIMEDA“ – 3054,59 tCO2 per metus, UAB „Salda“ – 651,38 tCO2 per metus, UAB „Eternit Baltic“ – 7231,71 tCO2 per metus, UAB „RGE Baltic“ – 4576,23 tCO2 per metus, UAB „Ventmatika“ – 37,7 tCO2 per metus, UAB „Neaustima“ – 1408,33 tCO2 per metus (iš viso apie 21 402,36 tCO2 per metus), detalių duomenų apie įmonių UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“ generuojamą ŠESD kiekį nėra, tačiau diegdamos AEI šios įmonės netiesiogiai prisidės prie ŠESD mažinimo (detaliau žr. 1 Priedo 4 lent.). Įmonėms projekto metu keičiant iškastinį kurą alternatyviuoju, planuojama, bus sutaupyta iš viso apie 5 439,61 tCO2 (UAB „Vonin Lithuania“ 87,46 tCO2, , UAB ROL Lithuania – 424,45 tCO2, UAB „Artilux NMF“ – 174,46 tCO2, UAB „NMF Porolon“ – 101,41 tCO2, UAB „Bigso“ – 261,34 tCO2, UAB „MULTIMEDA“ – 13,01 tCO2, UAB „Eternit Baltic“ – 2255,01 tCO2 per metus, UAB „RGE Baltic“ – 1413,65 tCO2 per metus, UAB „Ventmatika“ – 17,26 tCO2 per metus, UAB „Neaustima“ – 470,63 tCO2 per metus, UAB „Salda“ – 220,93 tCO2 per metus), įmonėms diegiant AEI planuojama galėtų būti sutaupyta apie 667,32 tCO2 per metus (detalius duomenis apie kiekvienos iš didelių įmonių planuojamus ŠESD sutaupymus žr. 1 Priedo 4 lent.).

Poveikio ekonomikai ir aplinkai apibendrinimas

Jei AB „Akmenės cementas“ savo lėšomis nevykdytų iškastinio kuro atsisakymo ir technologinės pertvarkos, išmetamo ŠESD kiekis mažėtų neženkliai. Kitas poveikis aplinkai, pvz.: oro, vandens, dirvožemio tarša, įrenginys su šia tarša taip pat susijęs, tačiau tai nėra išskiriama kaip didelė problema šiame regione. Vykdant perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui dekarbonizavimo priemones, labai tikėtina, kad šis poveikis aplinkai taip pat bus sumažintas, nes jį įprastai lemia iškastinio kuro naudojimas.

Galimas darbo vietų praradimas ir perkvalifikavimo poreikis

Socialinė ir ekonominė analizė rodo, kad AB „Akmenės cementas“ gamybos įmonėje dirba 0,4 proc. visos Šiaulių regiono darbo jėgos, o netiesiogiai gamykla susijusi su 1 proc. – iš viso 1 100 darbo vietų regione. Tačiau cemento gamykloje tiesiogiai dirba 12 proc. Akmenės rajono savivaldybės darbo jėgos, o jos veikla yra netiesiogiai susijusi su 31 proc. visų savivaldybės darbo vietų. Vidutinis cemento gamyklos darbuotojų atlyginimas yra 40 proc. didesnis už regiono vidurkį. Todėl šis objektas taip pat yra svarbus socialinės ir ekonominės rizikos atžvilgiu tiek regiono, tiek savivaldybės atžvilgiu. Apskaičiuota, kad greta 1 100 darbo vietų, kurioms gresia pavojus Šiaulių regione, šalies mastu pavojus kils dar 800 darbo vietų – o tai iš viso 1 900 darbo vietų.

ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, taip pat ir didelėse, tokiose kaip UAB „Vonin Lithuania“, UAB ROL Lithuania, UAB „Artilux NMF“, UAB „NMF Porolon“, UAB „Bigso“, UAB „MULTIMEDA“, UAB „Salda“, UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“, UAB „Eternit Baltic“, UAB „RGE Baltic“, UAB „Ventmatika“, UAB „Neaustima“ šiuo metu iš viso dirba 3821 darbuotojų (UAB „Vonin Lithuania“ – 194, UAB ROL Lithuania – 585, UAB „Artilux NMF“ – 342, UAB „NMF Porolon“ – 472, UAB „Bigso“ – 374, UAB „MULTIMEDA“ – 370, UAB „Salda“ – 344, UAB „Hampidjan Baltic“ – 405, AB „Detonas“ – 42, UAB „Eternit Baltic“ – 332, UAB „RGE Baltic“ – 201, UAB „Ventmatika“ – 84, UAB „Neaustima“ – 76). Detalūs duomenys apie įmonėse dirbančiųjų asmenų skaičių, kaip ir kita informacija, susijusi su šių įmonių planuojamais vykdyti dekarbonizacijos projektais, pateikiama 1 Priedo 4 lentelėje. Tad nevykdant investicijų ir šiose įmonėse nediegiant energijai efektyvesnių technologijų, nekeičiant iškastinio kuro alternatyviuoju arba nediegiant AEI, kils grėsmė šioms įmonių sukurtoms darbo vietoms dėl nustatytų nacionalinių tinklų, o ypač to, kad iki 2040 metų ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės turi atsisakyti iškastinio kuro naudojimo. Be viso to, investuojant į iškastinio kuro pakeitimą alternatyviuoju būtų ne tik išsaugotos esamos darbo vietos, bet taip pat sukurta apie 10 tvarių darbo vietų (UAB „Vonin Lithuania“ – 1, UAB ROL Lithuania – 2, UAB „Artilux NMF“ – 1, UAB „NMF Porolon“ – 1, UAB „Bigso“ – 2, UAB „MULTIMEDA“ – 3). Paminėtina, kad ne į visas nurodytas dideles įmones bus nukreiptos investicijos, t. y. investuojama bus tik į tas dideles pramonės įmonės, kurių investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie ŠESD kiekio mažinimo bei kurs didžiausią tvarių darbo vietų skaičių.

Siekiant perėjimo link klimatui neutralios ekonomikos, perkvalifikavimo poreikis Šiaulių regione, o ypač Akmenės raj. sav. bus itin reikšmingas tiek dėl numatomų inovatyvių technologijų diegimo AB „Akmenės cementas“, tiek dėl tvarių alternatyvių darbo vietų kūrimo. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog dėl nepakankamos darbo jėgos motyvacijos, Akmenės raj. sav. kompetencijų įgijimo ar tobulinimo veiklos turėtų būti derinamos su kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, judumo, socialinių paslaugų užtikrinimo, gyvenamojo būsto suteikimo ir pan.), sukuriami motyvaciniai paketai ar mobilumo schemos, kurios paskatintų į savivaldybę pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš aplinkinių savivaldybių ar didesnių miestų.

Telšių regionas

Telšių teritorijoje didžiausias įrenginys ir teršėjas yra AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamykla, kuris išmeta apie 67 proc. viso Telšių regione pramonės sektoriaus išmetamų teršalų kiekio (2018 m. įmonė į atmosferą išleido apie 1,7 MtCO2 teršalų). Per artimiausius dešimtmečius naftos perdirbimo sektorius greičiausiai susitrauks, nes visuomenė turi atsisakyti iškastinio kuro. Perėjus prie elektrinių transporto priemonių sumažės perdirbto iškastinio kuro poreikis, o pokyčiai kituose sektoriuose ir technologijose taip pat sumažins daugelio naftos perdirbimo gamyklos produkcijos paklausą.

AB „Orlen Lietuva“ yra didesnės Europos grupės (įsikūrusios Lenkijoje) dalis, turinti naftos ir naftos produktų perdirbimo gamyklą, įsikūrusią Mažeikių savivaldybėje (Telšių regionas). Gamykla taip pat apima Būtingės terminalo kompleksą, esantį Klaipėdos regione, Biržų siurblinę Panevėžio regione ir naftotiekio sistemą. Mažeikių naftos ir naftos produktų perdirbimo gamykla yra vienintelė naftos perdirbimo gamykla Baltijos šalyse. Projektinis naftos perdirbimo gamyklos pajėgumas yra 10 milijonų tonų (Mt) žaliavinės naftos per metus, o 2019 m. joje perdirbta 9,5 Mt žaliavinės naftos.

Paskutiniame ATLPS etape (III etapas – 2014–2020 m.) Mažeikių naftos perdirbimo gamykla Lietuvoje buvo atsakinga už maždaug 24 proc. viso išmetamų ŠESD kiekio arba 8 proc. visos šalies taršos (2018 m.) – tai sudaro 59 proc. išmetamųjų teršalų Telšių regiono mastu.

AB „Orlen Lietuva“ tvirtinimu, 2006–2020 m. laikotarpiu įmonė energijos vartojimo efektyvumo rodiklį pagerino daugiau kaip 30 proc., o taip pat sumažino santykinį išmetamųjų teršalų kiekį iš tonos perdirbtos naftos. Dėl to įmonė pateko į aukščiausią kvartilį tarp efektyviausiai dirbančių naftos perdirbimo gamyklų šiame regione. Įmonės investicijos per laikotarpį sudarė apie 85 mln. Eur (100 mln. USD). Taip pat įmonė investavo į su procesu susijusias energijos vartojimo efektyvumo priemones, susijusias su kuro, garo ir elektros energijos naudojimo mažinimu.

2014–2018 m. laikotarpiu Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamykla sumažino savo išmetamų ŠESD rodiklius. Šiuo laikotarpiu savitasis išmetamų teršalų kiekis sumažėjo 14 proc. nuo 30,1 kg CO2/CWT 2014 m. iki 26,0 CO2/CWT 2018 m.. 2015 m. naftos perdirbimo įmonė viršijo 2013 m. lyginamąja normą. 2018 m. savitasis išmetamų teršalų kiekis dar labiau sumažėjo ir beveik atitiko 2016–2017 m. 10 proc. efektyviausiai dirbančių įrenginių rodiklius, dėl to įmonė tapo viena efektyviausiai taršą mažinančių įmonių Europoje. Tačiau teršalų išmetimo intensyvumas joje vis dar išlieka 16 proc. didesnis už kitame ATLPS etape naftos perdirbimo gamykloms numatytas lyginamąsias vertes, taigi, norint pasiekti arba viršyti galimą lyginamųjų verčių lygį, reikalingos papildomos gerinimo priemonės. Naftos perdirbimo gamykloje numatoma investuoti į neutralaus poveikio klimatui priemones, pvz.: perėjimą prie mažai CO2 išskiriančių (biomasės/atliekų) žaliavų, taip pat vertinamas perėjimas prie ekologiško vandenilio ir (arba) atsinaujinančios energijos gamybos.

Technologiniai procesai ir planuojamos priemonės

2019 m. naftos perdirbimo gamyklos išmetamo CO2 kiekis sudarė 1 599 384 tCO2, iš kurių 43 proc. sudarė degant kurui, įskaitant gamtines dujas, išmetamas CO2, 26 proc. – deginant koksą katalizinio krekingo metu, 17 proc. – vandenilio gamybos metu išmetamas CO2 ir 13 proc. – iš šiluminės elektrinės išmetamas CO2.

Strateginis ORLEN grupės tikslas yra tęsti pagrindinę naftos perdirbimo veiklą, tačiau taip pat diversifikuoti savo veiklą ir tapti ilgalaikiu atsinaujinančios energijos ir pažangių naftos chemijos produktų tiekėju, o pagrindine augimo sritimi įmonė laiko elektros gamybą. Iki 2030 m. naftos perdirbimas išliks svarbiu segmentu. Jo transformacijos varikliu, be biodegalų ir vandenilio kuro gamybos pajėgumų didinimo, taps energijos vartojimo efektyvumą gerinančios priemonės ir didėjanti žaliavinės naftos konversija. Per ateinantį dešimtmetį grupė ketina tapti pagrindine regiono biodegalų (įskaitant 2G biodegalus) gamintoja. Strategijoje numatytas įsipareigojimas iki 2030 m. esamų perdirbimo įrenginių išmetamą CO2 kiekį vidutinės trukmės laikotarpiu iki 2030 m. sumažinti iki 20 proc., o ilgalaikis tikslas iki 2050 m būtų pasiekti nulinį išmetamo CO2 lygį.

Atsižvelgiant į šiuo metu turimą informaciją, įmonės AB „Orlen Lietuva“ planuojami veiksmai neatitinka Reglamento (ES) 2021/1056 9 str. nuostatų, todėl šios įmonės veiklos nesiūlomos finansuoti TPF lėšomis.

Kiti su NEKSP susiję sektoriai

Be AB „Orlen Lietuva“ Telšių regione taip pat veikia pramonės įmonės, taip pat ir šios didelės įmonės, UAB „NORD STEEL“, UAB „SCANDYE“, kurios savo veikloje naudoja iškastinį kurą arba elektros energiją iš neatsinaujinančių energijos išteklių, tad šio kuro pakeitimas alternatyviuoju, pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į AEI šilumos siurblius (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras-oras), iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) gamybos procese naudojamos elektros energijos keitimas į energiją iš AEI ir pan., ženkliai prisidėtų prie nustatytų tikslų pasiekimo, t. y. didinti AEI dalį šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse, siekti jog iki 2040 metų ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės atsisakytų iškastinio kuro naudojimo ir tokiu būdu prisidėtų prie ŠESD mažėjimo regione.

Paminėtina, kad UAB „NORD STEEL“ šiuo metu generuoja 567,16 tCO2 per metus, detalių duomenų apie įmonės UAB „SCANDYE“ generuojamą ŠESD kiekį nėra, tačiau diegdama AEI ši įmonė netiesiogiai prisidės prie ŠESD mažinimo (detaliau žr. 1 Priedo 4 lent.). UAB „NORD STEEL“ projekto metu keičiant iškastinį kurą alternatyviuoju, planuojama, bus sutaupyta apie 73,52 tCO2, UAB „SCANDYE“ diegiant AEI planuojama galėtų būti sutaupyta apie 56,72 tCO2 per metus (detalius duomenis apie kiekvienos iš didelių įmonių planuojamus ŠESD sutaupymus žr. 1 Priedo 4 lent.).

Poveikio ekonomikai ir aplinkai apibendrinimas

Nevykdant AB „Orlen Lietuva“ iškastinio kuro atsisakymo ir technologinės pertvarkos, išmetamo ŠESD kiekis mažės neženkliai, be to perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos veiklų nevykdymas gali sąlygoti ženklų įmonės veiklos apimčių sumažėjimą. 2019 m. AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamyklos išmetamo CO2 lygis siekė 168 kgCO2/t perdirbamos naftos. AB „Orlen Lietuva“ skaičiavimais, norint pasiekti Direktyvoje 2003/87/EB nustatytą 2021–2025 m. santykinį taršos rodiklį, išmetamą CO2 kiekį reikėtų sumažinti maždaug 30 proc. Siekdama laikytis grupės (PKN ORLEN) strategijos iki 2030 m., AB „Orlen Lietuva“ savo išmetamą CO2 kiekį planuoja sumažinti 20 proc. Sumažinus 30 proc., teršalų kiekis siektų 118 kg CO2/t, o 20 proc. - 135 kg CO2/t.

AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamyklos veikla yra tiesiogiai ir netiesiogiai susijusi su 19 proc. visame regione sukuriamos BPV. Bet koks neigiamas AB „Orlen Lietuva“ poveikis reikšmingai paveiktų ne tik regioninę ir nacionalinę ekonomiką, bet ir tiekėjus užsienyje, kitose ES šalyse ir už jos ribų. Taip pat yra svarbus nacionalinis prekybos balansas (pagrindinis uždarbis iš eksporto) ir strateginiai aspektai (energetinė nepriklausomybė), susiję su naftos perdirbimo gamykla.

Besitransformuojantys sektoriai

Telšių regione be pagrindinio įrenginio taip pat reikės pertvarkyti kitus ekonomikos ir daug teršalų išmetančius sektorius, o pagrindinis dėmesys pertvarkos metu turės būti skiriamas pastatams, energijai, šildymui bei transportui.

Galimas darbo vietų praradimas ir perkvalifikavimo poreikis

AB „Orlen Lietuva“ tiesiogiai dirba maždaug 1 325 žmonės, t.y. 2 proc. regiono darbo jėgos, o netiesiogiai gamykla susijusi su 11,2 proc. darbo vietų regione, o tai yra reikšminga dalis; bendras užimtumas, priklausantis nuo pagrindinio įrenginio siekia 13,2 proc. (taigi daro didelę įtaką užimtumo situacijai regione). Dar reikšmingiau, kad naftos perdirbimo produktų gamykloje dirba 8 proc. Mažeikių rajono savivaldybės darbo jėgos, o 53 proc. savivaldybės darbo vietų yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su jos veikla. Panašiai kaip ir kitose analizuojamose įmonėse, vidutinės naftos perdirbimo produktų įmonės darbuotojų pajamos beveik dvigubai viršija vidutines pajamas regione. Todėl šis objektas taip pat yra svarbus socialinės ir ekonominės rizikos atžvilgiu, galintis turėti didelį poveikį socialinei nelygybei regione, ypač savivaldybėje. Šį argumentą sustiprina dar ir tai, jog regionas jau yra tarp tų, kurių vidutinės pajamos yra mažiausios.

Apskaičiuota, kad greta 8 700 darbo vietų, kurioms gresia pavojus Telšių regione, o šalies mastu pavojus kils dar 6 100 darbo vietų – o tai iš viso 17 100 darbo vietų.

ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, taip pat ir didelėse, tokiose kaip UAB „NORD STEEL“, UAB „SCANDYE“ šiuo metu iš viso dirba 170 darbuotojų (UAB „NORD STEEL“ – 90, UAB „SCANDYE“ – 80). Detalūs duomenys apie įmonėje dirbančiųjų asmenų skaičių, kaip ir kita informacija, susijusi su šių įmonės planuojamu vykdyti dekarbonizacijos projektais, pateikiama 1 Priedo 4 lentelėje. Tad nevykdant investicijų ir šiose įmonėse nekeičiant iškastinio kuro alternatyviuoju arba nediegiant AEI, kils grėsmė įmonės sukurtoms darbo vietoms dėl nustatytų nacionalinių tinklų, o ypač to, kad iki 2040 metų ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės turi atsisakyti iškastinio kuro naudojimo. Be viso to, investuojant iškastinio kuro pakeitimą alternatyviuoju būtų ne tik išsaugotos esamos darbo vietos, bet taip pat UAB „NORD STEEL“ būtų sukurta apie 10 tvarių darbo vietų. Paminėtina, kad numatoma investuoti ne į visas TTPP nurodytas dideles įmones, t. y. bus investuojama tik į tas dideles pramonės įmonės, kurių investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie ŠESD kiekio mažinimo bei kurs didžiausią tvarių darbo vietų skaičių.

Siekiant perėjimo link klimatui neutralios ekonomikos, Telšių regione, o ypač Mažeikių raj. sav. bus itin reikšmingos veiklos orientuotos į tvarių darbo vietų kūrimą. Perkvalifikavimo poreikis šiame regione taip pat bus išskirtinis tiek dėl galimų inovatyvių technologijų diegimo, tiek dėl alternatyvių tvarių darbo vietų kūrimo. Taipogi dėl nepakankamos darbo jėgos motyvacijos, Mažeikių raj. sav. kompetencijų įgijimo ar tobulinimo veiklos turėtų būti derinamos su kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, judumo, socialinių paslaugų užtikrinimo, gyvenamojo būsto suteikimo, ir pan.), sukuriami motyvaciniai paketai ar mobilumo schemos, kurios paskatintų į savivaldybę pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš aplinkinių savivaldybių ir didesnių miestų.

Kauno, Šiaulių ir Telšių regionų ekonomikos įvairinimo potencialas ir plėtros galimybės

Remiantis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atlikta analize, Lietuvoje siūloma toliau plėtoti esamų LEZ infrastruktūrą. Taip pat yra nustatyta tiesioginė sąsaja tarp TUI plėtros bei palankios investicijų aplinkos LEZ. Kaip rodo apibendrinti 2019 m. duomenys, LEZ visoje šalyje veikė 77 įmonės, kuriose dirba 7 300 darbuotojų. Naujausi susitarimai leidžia tikėtis, kad iki 2023 m. darbuotojų skaičius pasieks 10 000. 82 proc. investicijų į LEZ sudaro TUI; dauguma investuotojų (86 proc. visų LEZ darbuotojų) dirba gamybos sektoriuje ir sukuria 2,6 proc. visos pridėtinės vertės gamybos sektoriuje ir žymiai prisideda prie eksporto, kadangi eksportuojama 58 proc. visos jų pagaminamos produkcijos. Be to, kiekviena nauja LEZ sukurta darbo vieta apmokama gerokai daugiau nei šalies vidurkis, ir ji turi multiplikatoriaus efektą regione, t. y. 5 naujos darbo vietos LEZ yra susijusios su 8 darbo vietomis kitose Lietuvos įmonėse.

Todėl Lietuvai verta didinti LEZ plotą, nes šalyje egzistuoja didelių teritorijų, kurių plotas būtų didesnis kaip 70 ar 100 ha, poreikis.

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir savivaldybių atstovai pažymi, kad LEZ patrauklumas yra susijęs ne tik su LEZ infrastruktūros paruošimu. Teritorijos paruošimas turi būti derinamas, visų pirma, su tikslingu talentų paruošimu ir aktyviu vietos valdžios dalyvavimu, o taip pat su tvariais judumo sprendimais ir viešosiomis paslaugomis darbuotojams.

Verslo plėtra ir naujų įmonių kūrimas

VšĮ „Versli Lietuva“ patirtis patvirtina, kad investicijos ir iniciatyvos naujose įmonėse nesukuria greitų teigiamų rezultatų regionuose. VšĮ „Versli Lietuva“ specialistai mato tikslinių regionų perspektyvą, kuriuose naujų įmonių ekosistema gali formuotis aplink didžiąsias įmones. Šios įmonės gali suteikti žinių apie rinkos poreikius, praktinę patirtį, atliekas ar energijos perteklių, kurį galima pakartotinai panaudoti, o pradedančiosios įmonės gali prisidėti prie motininės įmonės veiklos, mažindamos jos veiklos išlaidas, pritraukdamos inovacijas ar net susitelkdamos į didžiausią pridėtinę vertė sukuriančią veiklą.

Verslo plėtros priemonės yra svarbios visiems tiksliniams regionams ir savivaldybėms. Kadangi investicijos dažniausiai pasiekia aktyviausias įmones, kurios investuoja nepriklausomai nuo ES finansavimo ir yra susitelkusios aplink miestų centrus, peržiūrimos finansavimo schemos ir investicijas siekiama kreipti į mažiau aktyvias regionų įmones.

Perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas

Perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos poveikis darbo jėgai, COVID-19 pandemijos įtaka ir veiksmai, kurių būtina imtis, aptariami daugelyje Žaliąjį kursą įgyvendinančių ES lygiu parengtų ir patvirtintų komunikatų. Atkreipiamas dėmesys, kad mokymasis apie žaliąją pertvarką (klimato kaitos, biologinės įvairovės ir tvarumo klausimai) aktualus bet kokio amžiaus ir bet kokios socialinės padėties besimokantiesiems (Tarybos rekomendacija dėl mokymosi siekiant aplinkos tvarumo). Pažymima, kad dėl dvigubo perėjimo prie labiau skaitmeninės ir žalesnės ekonomikos profesinis mokymas turės prisitaikyti, kad profesinio mokymo programų dalyviai įgytų perėjimui prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos reikalingų įgūdžių, taip pat ypač svarbus yra kompleksinis mokymas, sujungiantis formaliai atskirtas ar lygiagrečias mokymosi sritis, pvz., sveikatos ir aplinkosaugos sektorių (Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo). Atkreipiamas dėmesys, kad dėl skaitmeninimo, automatizavimo ir pažangos dirbtinio intelekto srityje pramonės darbuotojams kaip niekada anksčiau reikės keisti savo įgūdžius. Aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo sistemos taip pat turės aprūpinti darbo rinką didesniu mokslininkų, inžinierių ir technikų skaičiumi. Be to, ES darbo rinkos poreikiams patenkinti reikės sukurti geresnes sąlygas, pritraukti reikiamų įgūdžių ir talentų turinčių darbuotojų iš užsienio, todėl dėmesys turi būti skiriamas pramonės ekosistemoms, atsižvelgiant į visus vertės grandinės dalyvius (Nauja Europos pramonės strategija).

Tarp ES strateginių dokumentų, kuriuose nustatomos rekomendacijos mokymuisi ir įgūdžių įgijimui ir tobulinimui, išskirtina Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo. Joje išskiriamos kelios pramonės ekosistemos, kurias ši krizė paveikė labiausiai, ir joms aktualiausi įgūdžiai, susiję su plataus užmojo kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijomis. Pavyzdžiui, viena jų – statyba, kurioje įgūdžių spragos pastebimos žaliojo projektavimo, technologijų ir medžiagų srityse. Prasidėjus ekonomikos atsigavimui, kvalifikacijos kėlimas turi būti sutelktas į efektyvų energijos ir išteklių naudojimą, decentralizuotus atsinaujinančiosios energijos sprendimus, žiediškumą, skaitmeninimą ir esamų statinių renovaciją laikantis prieinamumo reikalavimų.

Tyrimai rodo, kad nėra universalaus įgūdžių sąrašo, kuris galėtų būti pritaikytas visiems regionams, vienokiu ar kitokiu aspektu susiduriantiems su žaliosios pertvarkos iššūkiais. Manoma, kad įgūdžių sąrašą turi nusistatyti vietos lygiu visos žaliojoje pertvarkoje dalyvaujančios pusės bendru sutarimu: vietos valdžios institucijos, įmonės, mokymus teikiančios organizacijos, mokslo institucijos ir kiti socialiniai partneriai.

Vis tik Teisingos pertvarkos kontekste poveikis užimtumui bus keturių tipų, kadangi klimato politika perorientuos ekonomiką didesnio tvarumo kryptimi: darbo vietų kūrimas; darbo vietų keitimas; darbo vietų panaikinimas; darbo vietų transformavimas ir performavimas. Klimato kaitos politikos kontekste, kuriant darbo vietas turėtų būti koncentruojamasi į įgūdžių, skatinančių verslumą, atsparumą, inovacijų kūrimą įmonėse ir jų perėjimą prie tvarios praktikos, suteikimą. Taigi reikalinga užtikrinti, kad švietimo ir mokymo sistemos atlieptų visų suinteresuotų grupių (jaunimo, moterų, pažeidžiamų darbuotojų) poreikius, taipogi visi suinteresuoti socialiniai ekonominiai partneriai, tame tarpe pramonės ir profesinės sąjungos dalyvautų šios sistemos formavime.

Užsienio kapitalo, inovatyvių, eksportuojančių įmonių paklausa ir tendencijos

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) išanalizavo įmonių darbo jėgos tendencijas Lietuvoje. Į analizę įtraukta 16 proc. visų Lietuvoje registruotų įmonių, o rezultatai gali būti naudingi, siekiant suprasti investuotojų, turinčių didelį užimtumo potencialą, poreikius.

Tyrime daroma išvada, kad užsienio kapitalo, inovacijų ar eksporto įmonė dažniau veiks didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje, pramonės, gamybos sektoriuje ir samdys aukštos bei vidutinės kvalifikacijos specialistus. Darbuotojų kaita užsienio kapitalo, inovacijų ar eksporto įmonėse yra mažesnė, o pačios įmonės yra didesnės už Lietuvos įmonių vidurkį.

Minėtame darbe aptartų tyrimų rezultatai rodo, kad tiek su pertvarka susijusios darbo vietos, tiek darbo vietos užsienio kapitalo, inovacijų, eksporto įmonėse yra gana specifinės, ir joms reikia tikslinių intervencijų. Tam tikru mastu jas gali atlikti ir finansuoti pačios įmonės, nes jokia kita institucija negali geriau numatyti, kokių konkrečių mokymų reikia būsimoms investicijoms ir plėtrai. Kadangi 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos (ESFI) ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (EGADP) „Naujos kartos Lietuva“ investicijos sutelktos į konkrečias tikslines grupes, TPF investicijas siūloma panaudoti specifiniam darbo jėgos perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui, pritaikant į regioną pritraukto (-ų) investuotojo (-ų) ir darbuotojų iš mažėjančios ir persitvarkančios pramonės šakos poreikiams. Rengiant ir įgyvendinant tokius projektus turėtų dalyvauti platus partnerių ratas – Užimtumo tarnyba, vietos ir regionų valdžios institucijos, vietos įmonės ir potencialūs investuotojai, kolegijos bei universitetai.

Vadovaujantis socialinių ir ekonominių partnerių suinteresuotose savivaldybėse pateikta informacija ir išnagrinėtų prognozių duomenimis, sudarytas naujų ir tvarių darbo vietų (apie kurias žinoma ir apie kurias dar tik numanoma) kūrimui aktualių kompetencijų sąrašas kiekvienai iš savivaldybių. Pažymėtina, kad aktualių kompetencijų sąrašas yra indikatyvus ir nėra baigtinis, nes, pritraukus konkretų investuotoją, įgūdžių poreikiai gali pasikeisti.

Kompetencijų sritys:

- Kauno apskr.: Kompetencijų sritys, aktualios trumpuoju laikotarpiu: kompetencijos, reikalingos žaliosios elektros energijos panaudojimui, aplinkosaugai bei CCS/CCU technologijų taikymui ir mažo anglies dioksido turinčio vandenilio gamybos įtakos aplinkai. Konkretiems užsienio ir vietos investuotojams aktualios kompetencijos, įtrauktos į aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą.

- Šiaulių apskr.: Kompetencijų sritys, aktualios trumpuoju laikotarpiu: kompetencijos, reikalingos metalo apdirbėjų, suvirintojų, elektronikos inžinierių, mechanikos inžinierių, mašinų operatorių, automatikos inžinierių kvalifikacijai įgyti; kompiuterijos ir programavimo įgūdžiai technikos inžinieriams: šaltkalviams, elektrikams, frezuotojams, operatoriams. Kompetencijų sritys, aktualios ilguoju laikotarpiu: konkretiems užsienio ir vietos investuotojams aktualios kompetencijos, įtrauktos į aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą.

- Telšių apskr. Kompetencijų sritys, aktualios trumpuoju laikotarpiu: kompetencijos, reikalingos mašinų operatoriaus ir pramoninio dažytojo, mechatronikos, automatikos specialisto, chemijos inžinieriaus kvalifikacijai įgyti; kompiuterijos ir programavimo įgūdžiai technikos inžinieriams: šaltkalviams, elektrikams, frezuotojams, operatoriams. Kompetencijų sritys, aktualios ilguoju laikotarpiu: Konkretiems užsienio ir vietos investuotojams aktualios kompetencijos, įtrauktos į aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą.

  - Plėtros poreikiai ir tikslai iki 2030 m., kad ne vėliau kaip 2050 m. būtų pasiekta neutralaus poveikio klimatui Sąjungos ekonomika

Perėjimas prie neutralios klimatui ekonomikos bus iššūkis visai šaliai, tačiau Kauno, Šiaulių ir Telšių regionai, ypač Jonavos, Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybės, susiduria su didesne rizika, nes jų ekonomika istoriškai priklauso nuo vienos didelės įmonės, kuri generuoja didžiausius ŠESD kiekius šalyje. Nepavykus pramonės įmonėms (ypač trims pagrindinėms ES ATLPS dalyvaujančioms pramonės įmonėms) prisitaikyti prie neutralaus poveikio klimato ekonomikos tikslų, tai gali turėti įtakos darbo vietų, pajamų ir BPV nuostoliams nacionaliniu, regioniniu, o ypač savivaldybių lygmeniu.

Remiantis ekspertų atlikta įvesties-išvesties analize (2 Priedas), apskaičiuotas tiesioginis ir netiesioginis mažinimo poveikis užimtumui trijuose pagrindiniuose pramonės objektuose sumažintų bendrą užimtumą Telšių regione – 14,5 proc., Kauno regione – 1,2 proc. ir Šiaulių regione – 1,0 proc.

AB „Achema“ ir AB „Akmenės cementas“ turi nusimačiusios aiškius tikslus, kuriuos įgyvendinus iki 2050 m. įmonės taps klimatui neutraliomis.

Lygiagrečiai būtina didinti labiausiai veikiamų regionų atsparumą, kuriant naujas darbo vietas, ypač Kauno regione dėl rizikų, kylančių AB „Achemai“ atidėjus elektrolizės integravimo į amoniako agregatą projekto (toliau – elektrolizės projektas) vykdymą, kurios ilgainiui galėtų kompensuoti galimą darbo vietų praradimą, ir siekti sumažinti regiono ekonomikos priklausomybę nuo vienos didelės įmonės, palengvinant sąlygas vietos pramonei modernizuotis ir persitvarkyti.

Apibendrinant, šiuo metu sėkmingai veikiančios ir regionuose įsitvirtinusios stambios pramonės įmones, kurių persitvarkymo potencialas nėra išnaudotas, todėl reikia skatinti vietos ekosistemą ir sudaryti palankias sąlygas naujiems investuotojams ir vietos gyventojų verslumui pasireikšti. Tuo pačiu reikalinga ženkliai sumažinti ŠESD rodiklius, taip pat reikalinga mažinti vietos ekonomikos priklausomybę nuo vieno darbdavio. Atitinkamai, įvertinus įmonių siekį tapti klimatui neutraliomis, turėtų būti siekiama sudaryti palankias sąlygas pramonei dekarbonizuotis ir kurti alternatyvias žalias ir tvarias darbo vietas.

Siūlomos dvi pagrindinės intervencijų kryptys:

1. Veiksmai, susiję su pramonės įmonių transformavimu (dekarbonizavimu). Ši kryptis apima intervencijas, susijusias su būtinaisiais parengiamaisiais technologiniais veiksmais, kurių reikia imtis, siekiant klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m. ir veiksmais, kuriais būtų remiamos regionuose veikiančių pramonės įmonių (taip pat ir tokių didelių ES ATLPS nedalyvaujančių pramonės įmonių kaip AB Giraitės ginkluotės gamykla, UAB „HI-STEEL“, UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“, UAB „Vonin Lithuania“, UAB ROL Lithuania, UAB „Artilux NMF“, UAB „NMF Porolon“, UAB „Bigso“, UAB „MULTIMEDA“, UAB „Salda“, UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“, UAB „Eternit Baltic“, UAB „RGE Baltic“, UAB „Ventmatika“, UAB „Neaustima“, UAB „NORD STEEL“, UAB „SCANDYE“, kurių projektų investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie ŠESD kiekio mažinimo, esamų darbo vietų išsaugojimo ir tvarių darbo vietų kūrimo) gamybos technologijų pakeitimas efektyvesnėmis, iškastinio kuro atsisakymo arba AEI diegimo iniciatyvos;

2. Veiksmai, susiję su naujų ir tvarių darbo vietų kūrimu, kurie pagerina sąlygas užsienio ir vietos investuotojams (taip pat ir didelėms 1 Priedo 6 lentelėje nurodytoms įmonėms) pradėti tvarias veiklas labiausiai paveiktose teritorijose, pritraukia užsienio ir vietos investuotojus, turinčius didelį užimtumo potencialą ir teikia paramą darbuotojų perkvalifikavimui, siekiant atliepti investuotojų poreikius.

Paminėtina, jog veiksmai, susiję su naujų ir tvarių daro vietų kūrimu turės atitikti tvarios investicijos apibrėžimą taip, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2020/852 2 str. Sukurtos darbo vietos bus laikomos tvariomis, jei jos bus sukurtos laikantis tvarios investicijos principų, nustatytų Reglamente (ES) 2020/852. Reglamento (ES) 2020/852 2 str. 1 p. „aplinkos atžvilgiu tvari investicija – investicija į vieną ar keletą ekonominių veiklų, kurios pagal šį reglamentą laikomos aplinkos atžvilgiu tvaria veikla“. Reglamento (ES) 2020/852 3 str. nustatyti tvarios ekonominės veiklos kriterijai.

Siūloma intervencijų logika, atliepiant nurodytus iššūkius ir galimas pasekmes/rizikas Kauno regione:

Aplinkos: Sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 43 proc. ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose lyginant su 2005 m. (tikėtina didės iki 63 proc.) iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050. Achema išmeta 2.4 MtCO2e dujų (99 proc. visų pramoninių ATLPS emisijų Kauno regione). Dėl ekonominių aplinkybių, kurias įtakojo rusijos karas prieš Ukrainą, AB Achema veiklos apimtys mažėja, kas tiesiogiai įtakoja ŠESD kiekio mažėjimą, pvz., 2021 m. ŠESD sudarė 1 866 679 t, o 2022 m. – 1 829 013 t, 2023 m. – 1 277 776 t. Emisijos, susijusios su Achemoje gaminamu amoniaku (1.9 tCO2/tNH3), gerokai viršija ES ATL lyginamąjį standartą (1.6 tCO2/tNH3). Jų nemažinant, įmonei reikės įsigyti daugiau taršos leidimų. Sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 9 19 proc. ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. ir iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo.

Galimos pasekmės/rizikos: Dėl padidėjusių emisijų mažinimo tikslų ir leidimų kainų gerokai padidėja AB „Achemos“ sąnaudos, darančios įtaką jos bendram pelningumui ir konkurencingumui. Nevykdant investicijų siekiant diegti energetiškai efektyvesnes technologijas, pakeisti iškastinį kurą alternatyviuoju arba technologiniuose procesuose naudojamą elektros energiją siekiant pakeisti energija iš AEI, ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės bus priversto užsidaryti.

Ekonominiai: Nesiėmus emisijų mažinimo veiksmų, AB „Achema“ metinės išlaidos taršos leidimams padidės nuo 20 mln. Eur 2020 m. iki daugiau nei 100 mln. Eur 2036-2040 m. Vietos ekonomikos didelė priklausomybė nuo vienos taršios įmonės – AB „Achema“, kuri kartu yra ir didžiausias darbdavys Jonavos rajono savivaldybėje ir 2 pagal dydį Kauno regione. AB „Achema“ tiesiogiai sukuria 13 proc. darbo vietų Jonavoje, o įskaičiavus netiesiogiai susijusias darbo vietas – 33 proc.. Darbo užmokestis taršioje įmonėje – AB „Achema“ 80 proc. viršija vidutinį darbo užmokestį regione. Ribotos užimtumo alternatyvos Jonavos rajono savivaldybėje, tačiau daugiau užimtumo alternatyvų yra netoliese esančiose Kauno miesto ir rajono savivaldybėse. Taip pat neskatinant ES ATLPS nedalyvaujančių pramonės įmonių diegti energetiškai efektyvesnes technologijas, pakeisti iškastinį kurą alternatyviuoju arba technologiniuose procesuose naudojamą elektros energiją siekiant pakeisti energija iš AEI, dėl ES nustatytų tvarumo reikalavimų mažės jų gaminamų produktų konkurencingumas ir įmonės bus priverstos užsidaryti.

Galimos pasekmės/rizikos: Riboti savivaldybės pajėgumai pritraukti tiesiogines investicijas: nuo 2007 m. Jonavos rajono savivaldybėje įgyvendinti tik 5 ES finansuojami projektai (nėra TUI projektų) ir pagal juos sukurtos 114 darbo vietų. Sėkmingos investicijos Kauno miesto savivaldybėje pritraukia vis didesnę Jonavos darbo jėgos dalį. AB „Achema“ iki 2045 m. neatsisakius iškastinio kuro naudojimo, pakeičiant jį AEI (žaliuoju vandeniliu, tvaria biomase, antrinėmis žaliavomis ir kitomis aukštos kokybės klimatui neutraliomis žaliavomis) ir kitais neiškastiniais ištekliais), turės neigiamas ekonomines pasekmes Kauno apskričiai, ypatingai Jonavos r. sav. dėl regione mažėjančio darbo jėgos poreikio. ES ATLPS nedalyvaujančios įmonės nepasiekusios Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatyto tikslo iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, bus priverstos užsidaryti, dėl ko papildomai regione sumažės darbo jėgos poreikis.

Socialiniai: Gyventojų skaičius Jonavos rajono savivaldybėje sumažėjo 19 proc. nuo 2005 m. 2005-2019 m. darbo vietų skaičius Jonavos rajono savivaldybėje sumažėjo 1100. AB „Achema“ uždarymo atveju papildomai būtų prarasta 1300 darbo vietų. AB „Achema“ nuomone, dekarbonizacijos projektai ženkliai nepaveiks darbuotojų turimų įgūdžių ir kvalifikacijos portfelio – planuojamas 60 darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Šis poreikis (ypač žaliojo amoniako projekto atveju) gali padidėti, atlikus parengiamąsias studijas. Dėl procesų automatizavimo, apdirbamosios pramonės sektoriuje Lietuvoje darbo vietų skaičius turėtų sumažėti 20500 iki 2030 m. Numatoma, kad žemos kvalifikacijos darbuotojų dalis tarp visų darbuotojų mažės, o aukštos kvalifikacijos – didės.

Galimos pasekmės/rizikos: Greta AB „Achema“ darbuotojų, dar 29 proc. Jonavos darbo jėgos dirba apdirbamosios pramonės sektoriuje. 31 proc. visų darbuotojų yra žemos kvalifikacijos. Įmonėms vis daugiau reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų, galinčių dirbti su naujomis medžiagomis, procesais ir technologijomis.

Siūloma intervencijų logika, atliepiant nurodytus iššūkius ir galimas pasekmes/rizikas Šiaulių regione:

Aplinkos: Sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 43 proc. ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose lyginant su 2005 m. (tikėtina didės iki 63 proc.) iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. AB „Akmenės cementas“ išmeta 0.88 MtCO2e dujų (99 proc. visų pramoninių ATLPS emisijų Šiaulių regione). Planuojama, kad ŠESD kiekis išliks panašus, kadangi produkcijos apimtys nesikeis. Dar 2018 m. AB “Akmenės cementas” buvo atsakinga už 33 proc. visų Šiaulių regiono emisijų, tačiau nesiėmus emisijų mažinimo veiksmų, ši dalis didės, nes kiti sektoriai mažins emisijas Šiaulių regione. Emisijos, susijusios su Akmenėje gaminamu cementu (0.9 tCO2/pilkojo cemento klinkerio tonai), gerokai viršija ES ATL lyginamąjį standartą (0.7 tCO2/ pilkojo cemento klinkerio tonai). Jų nemažinant, įmonei reikės įsigyti daugiau taršos leidimų. Sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 9 proc. ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. ir iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo.

Galimos pasekmės/rizikos: Dėl padidėjusių emisijų mažinimo tikslų ir leidimų kainų gerokai padidėja AB „Akmenės cementas“ sąnaudos, darančios įtaką jos bendram pelningumui ir konkurencingumui. Nevykdant investicijų siekiant pakeisti iškastinį kurą alternatyviuoju (tame tarpe ir naudojamą elektros energiją siekiant pakeisti energija iš AEI), ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės bus priversto užsidaryti.

Ekonominiai: Nesiėmus emisijų mažinimo veiksmų, AB „Akmenės cementas“ metinės išlaidos taršos leidimams padidės nuo 8  mln. Eur 2020 m. iki daugiau nei 76 mln. Eur 2036-2040 m. Vietos ekonomikos didelė priklausomybė nuo vienos taršios įmonės – AB „Akmenės cementas“, kuri kartu yra didžiausias darbdavys Akmenės rajono savivaldybėje ir 4 pagal dydį Šiaulių regione. AB „Akmenės cementas“ tiesiogiai sukuria 12 proc. darbo vietų Akmenėje, o įskaičiavus netiesiogiai susijusias darbo vietas – 32 proc.. Darbo užmokestis taršioje įmonėje – AB „Akmenės cementas“ 40 proc. viršija vidutinį darbo užmokestį regione. Taip pat neskatinant ES ATLPS nedalyvaujančių pramonės įmonių diegti energetiškai efektyvesnes technologijas, pakeisti iškastinį kurą alternatyviuoju arba technologiniuose procesuose naudojamą elektros energiją pakeisti energija iš AEI, dėl ES nustatytų tvarumo reikalavimų mažės jų gaminamų produktų konkurencingumas ir įmonės bus priverstos užsidaryti.

Galimos pasekmės/rizikos: Riboti savivaldybės pajėgumai pritraukti tiesiogines investicijas: nuo 2007 m. įgyvendintas 1 ES finansuojamas projektas, kuris nesukūrė naujų darbo vietų (nebuvo ir TUI projektų). Sėkmingas didelio investuotojo pritraukimas (be papildomų ES fondų lėšų) paskatino ekonominį dinamizmą Akmenės rajono savivaldybėje ir Šiaulių regione bendrai. ES ATLPS nedalyvaujančios įmonės nepasiekusios Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatyto tikslo iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, bus priverstos užsidaryti, dėl ko papildomai regione sumažės darbo jėgos poreikis.

Socialiniai: Gyventojų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje sumažėjo 32 proc. nuo 2005 m. Nors 2005-2019 m. darbo vietų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje padidėjo 300, AB „Akmenės cementas“ uždarymo atveju darbo vietų augimas taptų neigiamas. AB „Akmenės cementas“ nuomone, dekarbonizacijos projektai ženkliai nepaveiks darbuotojų turimų įgūdžių ir kvalifikacijos portfelio ir neplanuoja kvalifikacijos kėlimo veiklų. Šis poreikis (ypač CCS projekto atveju) gali padidėti, atlikus parengiamąsias studijas. Dėl procesų automatizavimo, apdirbamosios pramonės sektoriuje Lietuvoje darbo vietų skaičius turėtų sumažėti 20 500 iki 2030 m. Numatoma, kad žemos kvalifikacijos darbuotojų dalis tarp visų darbuotojų mažės, o aukštos kvalifikacijos – didės.

Galimos pasekmės/rizikos: Greta AB „Akmenės cementas“ darbuotojų, dar 25 proc. Akmenės darbo jėgos dirba apdirbamosios pramonės sektoriuje. 31 proc. visų darbuotojų yra žemos kvalifikacijos. Įmonėms vis daugiau reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų, galinčių dirbti su naujomis medžiagomis, procesais ir technologijomis.

Siūloma intervencijų logika, atliepiant nurodytus iššūkius ir galimas pasekmes/rizikas Telšių regione:

Aplinkos: Sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 43 proc. ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose lyginant su 2005 m. (tikėtina didės iki 63 proc.) iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. AB „Orlen Lietuva“ išmeta 1.5 MtCO2e dujų, t.y. visas pramonines ATLPS emisijas Telšių regione. Planuojama, kad atsižvelgiant į PKN Orlen strategiją ORLEN2030 esamų perdirbimo įrenginių išmetamas CO2 kiekis iki 2030 m. bus sumažintas iki 20 proc. Dar 2018 m. AB “Orlen Lietuva” buvo atsakinga už 59 proc. visų Telšių regiono emisijų, tačiau nesiėmus emisijų mažinimo veiksmų, ši dalis didės, nes kiti sektoriai Telšių regione mažins emisijas. Orlen Lietuva emisijos, susijusios su naftos produktų perdirbimu (0.26 tCO2/CWT), gerokai viršija ES ATL lyginamąjį standartą (0.22 tCO2/CWT). Jų nemažinant, įmonei reikės įsigyti daugiau taršos leidimų. Sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 9 proc. ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. ir iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo.

Galimos pasekmės/rizikos: Dėl padidėjusių emisijų mažinimo tikslų ir leidimų kainų gerokai padidėja AB „Orlen Lietuva“ sąnaudos, darančios įtaką jos bendram pelningumui ir konkurencingumui. Nevykdant investicijų siekiant diegti energetiškai efektyvesnes technologijas, pakeisti iškastinį kurą alternatyviuoju arba technologiniuose procesuose naudojamą elektros energiją pakeisti energija iš AEI, ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės bus priversto užsidaryti.

Ekonominiai: Nesiėmus emisijų mažinimo veiksmų, AB „Orlen Lietuva“ metinės išlaidos taršos leidimams padidės nuo 9 mln. Eur 2020 m. iki daugiau nei 143 mln. Eur 2036-2040 m.  Vietos ekonomikos didelė priklausomybė nuo vienos taršios įmonės – AB „Orlen Lietuva“, kuri kartu yra ir didžiausias darbdavys Mažeikių rajono savivaldybėje ir Telšių regione. AB „Orlen Lietuva“ tiesiogiai sukuria 8 proc. darbo vietų Mažeikiuose, o įskaičiavus netiesiogiai susijusias darbo vietas – 53 proc. 31 proc. visų darbuotojų yra žemos kvalifikacijos. Orlen Lietuva poveikis regiono užimtumui yra daug reikšmingesnis, nei kitų taršių įmonių poveikis užimtumui regionuose, kuriuose jos veikia. AB „Orlen Lietuva“ tiesiogiai sukuria 2.4 proc. darbo vietų Telšių regione, o įskaičiavus netiesiogiai susijusias darbo vietas – 14.5 proc. Ribotos užimtumo alternatyvos Mažeikių rajono savivaldybėje. Darbo užmokestis taršioje įmonėje – AB „Orlen Lietuva“ 90 proc. viršija vidutinį darbo užmokestį regione. Taip pat neskatinant ES ATLPS nedalyvaujančių pramonės įmonių diegti energetiškai efektyvesnes technologijas, pakeisti iškastinį kurą alternatyviuoju arba technologiniuose procesuose naudojamą elektros energiją siekiant pakeisti energija iš AEI, dėl ES nustatytų tvarumo reikalavimų mažės jų gaminamų produktų konkurencingumas ir įmonės bus priverstos užsidaryti.

Galimos pasekmės/rizikos: Riboti savivaldybės pajėgumai pritraukti tiesiogines investicijas: nuo 2007 m. Mažeikių rajono savivaldybėje įgyvendinti 4 ES finansuojami projektai (nėra TUI projektų) ir pagal juos sukurtos 23 darbo vietų. ES ATLPS nedalyvaujančios įmonės nepasiekusios Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatyto tikslo iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, bus priverstos užsidaryti, dėl ko papildomai regione sumažės darbo jėgos poreikis.

Socialiniai: Gyventojų skaičius Mažeikių rajono savivaldybėje sumažėjo 21 proc. nuo 2005 m. 2005-2019 m. darbo vietų skaičius Mažeikių rajono savivaldybėje sumažėjo 1400. AB „Orlen Lietuva“ uždarymo atveju papildomai būtų prarasta 1 400 darbo vietų. Darbuotojų perkvalifikavimo poreikis AB „Orlen Lietuva“ bus nustatytas, atlikus parengiamąsias studijas. Dėl procesų automatizavimo, apdirbamosios pramonės sektoriuje Lietuvoje darbo vietų skaičius turėtų sumažėti 20 500 iki 2030 m. Numatoma, kad žemos kvalifikacijos darbuotojų dalis tarp visų darbuotojų mažės, o aukštos kvalifikacijos – didės.

Galimos pasekmės/rizikos: Greta AB „Orlen Lietuva“ darbuotojų, dar 19 proc. Mažeikių darbo jėgos dirba apdirbamosios pramonės sektoriuje. 31 proc. visų darbuotojų yra žemos kvalifikacijos. Įmonėms vis daugiau reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų, galinčių dirbti su naujomis medžiagomis, procesais ir technologijomis.

Atsižvelgiant į visas aplinkybes, siūlomos TPF investicijų kryptys ir veiklos:

- Pramonės dekarbonizacijos veiklos (iš viso numatoma investuoti 43,779 mln. Eur):

  - CO2 sugavimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų inovatyvių technologijų panaudojimo galimybės Lietuvos pramonės įmonėse, veikiančiose labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose (galimybių studija).

  - pramonės įmonių, siekiant jų transformacijos, veiklos įvairinimo, modernizavimo ir pertvarkymo, vystymo numatomos investicijos siekiant:

    - numatomos investicijos siekiant energetiškai efektyvesnių technologijų diegimo,

    - alternatyvaus kuro diegimo pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į AEI šilumos siurblius (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras-oras), iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (arba)

    - gamybos procese naudojamos elektros energijos keitimo į energiją iš AEI ir pan., ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, veikiančiose Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose.

- Tvarių darbo vietų kūrimo veiklos (iš viso numatoma investuoti 218,97 mln. Eur:

  - Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas. Investuojama į kiekvienos iš savivaldybių projektus, kuriais kuriamos arba plėtojamos pramoninės teritorijos (LEZ, pramonės parkas ar pramoninė teritorija)  Jonavos raj., Akmenės raj., Mažeikių raj. savivaldybėse.

  - Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas. Kiekvienoje iš labiausiai pertvarkos paveiktų apskričių (Kauno, Šiaulių ir Telšių) bei jose esančių savivaldybių (Akmenės raj. sav., Jonavos raj. sav., Mažeikių raj. sav.) numatoma investuoti į: užsienio ir vietos investuotojų pritraukimą; darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, esamų studijų programų pritaikymą arba naujų kūrimą, atsižvelgiant į vietos darbo rinkos poreikius.

Siekiant ilgalaikių klimato neutralumo tikslų, itin svarbu sudaryti sąlygas pramonės įmonėms, veikiančioms labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, transformuotis ir, kaip nustatyta Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, iki 2050 m. pasiekti nacionalinį klimato kaitos švelninimo tikslą „sumažinti 100 proc. išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 1990  m., visuose  ekonomikos  sektoriuose pereinant prie inovatyvių, mažo išmetamų ŠESD kiekio, aplinkai palankių technologijų [...]“. Tuo tikslu siūlomos atlikti galimybių studijos, nurodytos 1.1 papunktyje, rezultatai turės ženklią įtaką tolesnei AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“ ir kitų labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose veikiančių pramonės įmonių perėjimui prie klimatui neutralios ekonomikos. Energetiškai efektyvesnių, AEI technologijų diegimas arba iškastinio kuro atsisakymas ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse (taip pat ir didelėse pramonės įmonėse, nurodytose 1 priedo 4 lentelėje) turės įtakos ŠESD mažėjimui bei esamų darbo vietų išsaugojimui ir tvarių darbo vietų kūrimui (planuojama, kad investicijos į energetiškai efektyvesnes technologijas didelėse įmonėse iš viso ŠESD leis sumažinti iki 4 495,23 tCO2/per metus; į alternatyvaus kuro diegimą didelėse įmonėse – 1448,63 tCO2 /per metus, ir sukurti iki 29 tvarių darbo vietų, diegiant iš AEI didelėse įmonėse – 1 888,21 tCO2/per metus (kartu su MVĮ – iki 5 187,71 tCO2/per metus); iš viso minėtomis veiklomis būtų išsaugota iki 7 320 darbo vietų).

Taip pat TPF investicijomis bus sudarytos sąlygos tvarių darbo vietų kūrimui tiek labiausiai pertvarkos paveiktose savivaldybėse, tiek tiksliniuose regionuose sudarant sąlygas investuotojų pritraukimui ir juos pritraukiant, kartu užtikrinant darbuotojų prisitaikymą prie vykstančios pertvarkos. Be to, veiklomis skatinama tvari visų regionų plėtra, sudarant sąlygas juose veikiančių įmonių transformacijai, dekarbonizacijai ir priklausomybės nuo vieno darbdavio mažinimui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Kauno regionui ir Jonavos r. sav. dėl rizikų kylančių AB „Achemai“ nusprendus sustabdyti elektrolizės projektą ir dekarbonizaciją vykdyti kitomis priemonėmis bei įvertinus tai, kad 78 % su trąšų sektoriumi susijusių įmonių darbo jėgos yra sutelkta Jonavos r. sav., šioje veikloje prioritetą teikiant juridiniams asmenims (taip pat ir didelėms 1 priedo 6 lentelėje nurodytoms įmonėms), veikiantiems ar siekiantiems veikti Jonavos r. sav., taip pat siekiant sudaryti sąlygas konkurencingų inovatyvių produktų gamybai, prioritetą numatoma skirti ypatingos svarbos technologijų (STEP) gamybai.

- 2.3. Derėjimas su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis, regioninėmis ar teritorinėmis strategijomis ir planais

NEKSP ir TTPP nuoseklumą užtikrina NPP, kuris apibendrina nacionalinius įsipareigojimus, poreikius ir tikslus iki 2030 m., ir paverčia juos strateginiais tikslais, užduotimis, poveikio rodikliais, kurie toliau detalizuojami nacionalinėse ir regioninėse plėtros programose.

Vadovaujantis TPF reglamente apibrėžtu reikalavimus atitinkančių veiklų sąrašu, TPF problematika patenka į NPP 1 strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ apimtį ir galėtų padėti jį įgyvendinti. NPP uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo tiesiogiai prisidės teisingos pertvarkos mechanizmas, būtų  šie: 1.4. Perorientuoti pramonę link klimatui neutralios ekonomikos (atsakinga: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, dalyvaujanti: Aplinkos ministerija); 1.6. Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas (atsakinga: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, dalyvaujanti: Užsienio reikalų ministerija). Netiesioginės įtakos teisingos pertvarkos mechanizmas turės ir šiems NPP uždaviniams: 1.5. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą (atsakinga: Ekonomikos ir inovacijų ministerija); 1.8. Skatinti verslumą ir įmonių augimą (atsakinga: Ekonomikos ir inovacijų ministerija); 1.15. Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų  išteklių poreikio tenkinimą investicijas (atsakinga: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, dalyvaujanti: Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

TTPP atspindi NPP nustatytas problemas; TTPP įgyvendinimas bus organizuojamas, sprendžiant kiekvieno konkretaus sektoriaus ir regiono problemas, įtraukiant jį į vieną ar kelias nacionalines plėtros programas.

Klimato kaitos valdymo darbotvarkė. Siūlomos investicijos pagal intervencijos kryptį 1. Transformuoti taršią pramonę ir pagal intervencijų krypties 2. Kurti alternatyvias žalias ir tvarias darbo vietas veiklą 2.3. Vystyti pramonės įmones, siekiant jų transformacijos, veiklos įvairinimo, modernizavimo ir pertvarkymo, kas susiję su alternatyvaus kuro įdiegimu pramonės įmonėse, tiesiogiai prisideda prie nacionalinio tikslo iki 2050 m. Lietuvai tapti klimatui neutralia šalimi lyginant su 1990 m. lygiu. Trumpuoju laikotarpiu iki 2030 m. ŠESD rodikliai bus sumažinti 70 proc. lyginant su 1990 m. lygiu arba 30 proc. lyginant su 2005 m. lygiu, iš jų ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose šis sumažėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. lyginant su 2005 m. lygiu. Ne mažiau svarbu siekiant nustatytų tikslų nacionaliniu lygiu išanalizuoti ir parengti modelį, pagal kurį galėtų būti taikomos CCS ir CCU technologijos, atliekant vertinimą CO2 sugavimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų inovatyvių technologijų panaudojimo galimybės Lietuvos pramonės įmonėse, veikiančiose labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose.

NEKSP. Siūlomos investicijos pagal intervencijos kryptį 1. Transformuoti taršią pramonę, tiesiogiai prisideda prie šiuo metu peržiūrėto NEKSP tikslo sumažinti išmetamų ŠESD kiekį 19 proc. ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose iki 2030 m. ir 100 proc. iki 2050 m. ir iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo. Projektas prisideda prie NEKSP priemonės P1 Alternatyvaus kuro įdiegimas pramonės įmonėse, o pati intervencija atitinka NEKSP priemonę P9 Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas.

Taip pat siūloma, kad į TTPP būtų įtraukta ir skirtas finansavimas alternatyviai NEKSP priemonei CO2 sugavimo, panaudojimo ir saugojimo grandinės alternatyvų įvertinimas (arba jos bandomosioms iniciatyvoms labiausiai paveiktose teritorijose), nes tai yra nepaprastai svarbu veiksmingai įgyvendinti CCS/CCU projektus pramonės įmonėse. Siūloma priemonė būtų išplėsta siekiant įvertinti ne tik CCS ir CCU technologijų alternatyvas, tačiau taip pat vertinant žaliojo vandenilio diegimo pramonės įmonėse galimybes ir poreikį, taip įvertinti kitų galimų inovatyvių technologijų poreikį ir galimybes taikyti pramonės įmonėse siekiant klimato neutralumo tikslų pramonėje.

Investicijos pagal 1 intervencijų kryptį „Pramonės dekarbonizacija“ apima paramą ES ATLPS nedalyvaujančioms vietos pramonės įmonėms įgyvendinamoms su pertvarka susijusioms iniciatyvoms. Esama reguliacinė sistema vis labiau reikalauja, kad pramonės įmonės įgyvendintų pokyčius ir pereitų prie mažiau CO2 išskiriančių veiklų bei, padidintų naujų žiedinių verslo modelių naudojimą, gamybos procesuose naudotų elektros energiją iš AEI. Įvertinus Klimato kaitos darbotvarkės tikslus ir tai, kad pramonės MVĮ iki 2040 m. turės atsisakyti iškastinio kuro panaudojimo, siūloma intervencija į vietos pramonės įmones padidina TTP indėlį į NEKSP įgyvendinimą, nes būtų įgyvendinta pastarojo plano P1 priemonė Alternatyvaus kuro įdiegimas pramonės įmonėse.

Pramonės skaitmeninimo kelrodis 2019–2030 metams. Pramonės įmonių numatyti projektai neapima skaitmeninių naujovių ir su jais susijusių veiklų, todėl tiesiogiai neprisideda prie pramonės skaitmeninimo. Vis dėlto planuojamos įdiegti technologijos atitinka aukščiausius rinkos standartus ir apima automatiką, išmaniuosius jutiklius ir automatizuotas sandėlių valdymo sistemas. Be to, diegiant technologijas, tobulinama darbuotojų, kurie jomis dirbs, kvalifikacija. Taigi, netiesiogiai pramonės įmonės suplanuotas projektas atitinka pramonės skaitmeninimo plėtros prioritetus.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo“. Investicijos, susijusios su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veikla, yra numatytos pagal 1 intervenciją Pramonės dekarbonizacija bei priemonėje, susijusioje su pramonės įmonių pertvarka. Numatome, kad atskiri projektai (nes ne visi projektai apims MTEPI veiklas) galėtų prisidėti prie parengtos sumaniosios specializacijos prioriteto Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos įgyvendinimo.

Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodis. Siūlomos intervencijos yra labai glaudžiai susijusios su pagrindiniais žiedinės ekonomikos elementais, ypač teikiant prioritetą atsinaujinantiems ištekliams ir atliekų kaip išteklių naudojimui. Teisingos pertvarkos priemonių suderinamumas su kelrodžiu bus užtikrintas parengiant atitinkamą plėtros programą (Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa) ir ją įgyvendinančią pažangos priemonę joje formuojant reikalavimus konkrečioms veikloms ir jų projektams.

Lietuvos pramonės integracijos į Europos strateginės vertės grandines kelrodyje išanalizuotos priežastys ir pasiūlytas politikos priemonių rinkinys, kuris paskatintų Lietuvos pramonės integraciją į Europos ir pasaulio strategines vertės grandines, ir paaiškinta, kaip šias siūlomas politikos priemones galima įgyvendinti praktiškai. Kelrodyje pateiktos septynios politikos priemonių kryptys, kuriomis siekiama: prisijungti prie ES lygmens pramonės tinklų, pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų, sustiprinti ekonominės diplomatijos vaidmenį, palaikyti verslo akseleratorius ir inkubatorius, kurti pramonės inovacijų skatinimo strategijas ir skaitmeninių inovacijų centrų veiklą sukoncentruoti į realaus pasaulio verslo problemų sprendimą ir pramonei reikalingų įgūdžių užtikrinimą. Teisingos pertvarkos priemonių suderinamumas su kelrodžiu bus užtikrintas parengiant atitinkamą plėtros programą (Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa) ir ją įgyvendinančią pažangos priemonę joje formuojant reikalavimus konkrečioms veikloms ir jų projektams.

TTPP taip pat bus suderintas su atitinkamomis Regionų plėtros programų nuostatomis, prisidės prie jų įgyvendinimo.

  - Numatomų veiksmų rūšys

Išskiriant konkrečius veiksmų (priemonių) labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, svarbu paminėti, kad visi numatyti veiksmai (priemonės) išskirtinai prisidės prie klimato kaitos politikos tikslų, nustatytų Europos klimato teisės akte, taip pat Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, siekimo, taip pat šie veiksmai (priemonės) neturės neigiamo poveikio biologinei įvairovei. Atvirkščiai, kai kurių veiksmų (priemonės), pvz., pagerinti sąlygas ir vietos ekosistemą užsienio ir vietos investuotojams, įgyvendinimas, kurių metu steigiant pramonines teritorijas bus sukurta reikiama aplinka investuotojams pritraukti tikslinėse ir specialiai tam paruoštose industrinėse teritorijose, kas leis aiškiai atskirti ekonominės veiklos ir biologinei įvairovei puoselėti skirtas teritorijas. Taipogi, verta paminėti, kad visi TPF lėšomis siūlomi įgyvendinti veiksmai (priemonės) turi būti tvarūs, t. y. atitikti aplinkos požiūriu tvarios investicijos apibrėžimą, nustatytą Reglamento (ES) 2020/852 2 str. 1 p.

Konkretūs veiksmų (priemonių) Kauno regione tipai

AB „Achema“ tiesiogiai yra įdarbinusi 1 330 žmonių, ir netiesiogiai įtakoja dar 1 770 darbo vietų regione. 78 proc. visų dirbančiųjų, dirbančių tiesiogiai trąšų gamybos klasteryje (AB „Achema“ ir jos dukterinėse įmonėse), gyvena Jonavos rajono savivaldybėje. Tik 10 proc. darbuotojų gyvena kitose Kauno apskrities savivaldybėse. Be viso to, didelėse ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, kurios siekdamos įgyvendinti Klimato kaitos darbotvarkėje nustatytus tikslus ir potencialiai gali diegti energetiškai efektyvesnes technologijas, atsisakyti iškastinio kuro naudojimo pramonės procesuose arba diegti AEI, kaip AB Giraitės ginkluotės gamykla, UAB „HI-STEEL“, UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“ šiuo metu iš viso dirba 3 329 darbuotojai. Taigi Jonavos rajono savivaldybė susiduria su daug didesniu užimtumo iššūkiu nei kitos Kauno apskrities savivaldybės, todėl jai turėtų būti teikiama pirmenybė ir didesnis prioritetas projektuose, susijusiuose su ekonomikos diversifikavimu, palyginti su kitomis Kauno apskrities savivaldybėmis.

Kauno regione siūloma įgyvendinti dvi pagrindines intervencijų kryptis: transformuoti taršią pramonę ir kurti alternatyvias žalias ir tvarias darbo vietas. Siūlomų priemonių (veiksmų) rinkinys ir jo poveikis:

1. Vystyti pramonės įmones, siekiant jų transformacijos, veiklos įvairinimo, modernizavimo ir pertvarkymo, kas susiję su alternatyvaus kuro įdiegimu, energetiškai efektyvesnių technologijų diegimu arba gamybos procesuose naudojamos elektros energijos pakeitimu energija iš AEI ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse (skirta pramonės įmonėms veikiančioms Kauno regione, taip pat ir didelėms pramonės įmonėms tokioms kaip AB Giraitės ginkluotės gamykla, UAB „HI-STEEL“, UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“, kurių projektų investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie AEI dalies didinimo šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse bei ŠESD kiekio mažinimo, esamų darbo vietų išsaugojimo ir tvarių darbo vietų kūrimo);

2. Pagerinti sąlygas ir vietos ekosistemą užsienio ir vietos investuotojams (skirta projektams Jonavos rajono savivaldybėje);

3. Pritraukti užsienio ir vietos investuotojus (taip pat ir dideles įmones, kurių preliminarus sąrašas pateikiamas 1 priedo 6 lentelėje) su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu (skirta projektams Jonavos rajono savivaldybėje, numatant galimybę praplėsti priemonės taikymo teritoriją iki viso Kauno regiono).

Atsižvelgiant į tai, kad remiantis ekspertų atliktais Input-Output analizės skaičiavimais, apskaičiuotas tiesioginis ir netiesioginis užimtumo AB „Achema“ mažinimo poveikis reikštų bendro užimtumo sumažėjimą Kauno apskrityje 1,2 proc. ir Jonavos rajono savivaldybėje 33 proc., numatytomis įgyvendinti veiklomis būtų užtikrinamas užimtųjų rodiklio stabilumas, taip pat mažinama savivaldybės bei viso regiono priklausomybė nuo vieno darbdavio – būtų sukurta palanki aplinka naujoms tvarioms investicijoms pritraukti, be viso to tai sąlygotų naujų tvarių darbo vietų kūrimą. Įvertinus tai, kad Kauno regione yra ir kitų įmonių, tarp kurių yra ES ATLPS nedalyvaujančių didelių pramonės įmonių, tokių kaip AB Giraitės ginkluotės gamykla, UAB „HI-STEEL“, UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“, generuojančių kad ir nereikšmingus ŠESD rodiklius (turimais duomenimis AB Giraitės ginkluotės gamykla generuoja 991,78 tCO2/per metus, UAB „HI-STEEL“ – 79,8 tCO2 /per metus, detalių duomenų apie įmonių UAB „Granitas“, UAB „Šlaituva“, UAB „Lietuvos kepėjas“, žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, UAB „Danspin“, žemės ūkio bendrovė „Nematekas“, UAB „Axioma Metering“, UAB „Kormotech“, UAB „AG Baltic“, UAB „Durpeta“, AB „Higėja“, UAB „Vikeda“, UAB „Marex Boats“ generuojamą ŠESD kiekį nėra), investicijos Kauno regione veikiančioms įmonėms, skatinant įmonių persitvarkymą siekiant energetiškai efektyvesnių technologijų diegimo, alternatyvaus kuro panaudojimo pramonės procesuose arba AEI diegimo, ženkliai prisidės prie Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytų tikslų pasiekimo, t. y. didinti AEI dalį šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse, siekti iki 2040 metų pasiekti, kad ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės atsisakytų iškastinio kuro naudojimo ir 2050 m. pasiekti, jog būtų visiškai atsisakyta iškastinio kuro panaudojimo.

Konkretūs veiksmų (priemonių) Šiaulių regione tipai

AB „Akmenės cementas“ tiesiogiai yra įdarbinęs 445 žmones, o netiesiogiai, manoma, šia gamykla remiasi dar 660 darbo vietų regione. Remiantis ekspertų atliktais sąnaudų ir produkcijos analizės skaičiavimais, apskaičiuotas tiesioginis ir netiesioginis užimtumo akcinėje įmonėje „Akmenės cementas“ mažinimo poveikis reikštų bendro užimtumo sumažėjimą Šiaulių apskrityje 1 proc. ir Akmenėje 32 proc.

98 proc. visų AB „Akmenės cemento“ darbuotojų gyvena Akmenės rajono savivaldybėje. Tik 10 darbuotojų gyvena kitose savivaldybėse (Mažeikių, Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybėse). Be viso to, didelėse ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, kurios siekdamos įgyvendinti Klimato kaitos darbotvarkėje nustatytus tikslus ir potencialiai gali atsisakyti iškastinio kuro naudojimo pramonės procesuose, kaip UAB „Vonin Lithuania“, UAB ROL Lithuania, UAB „Artilux NMF“, UAB „NMF Porolon“, UAB „Bigso“, UAB „MULTIMEDA“, UAB „Salda“, UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“, UAB „Eternit Baltic“, UAB „RGE Baltic“, UAB „Ventmatika“, UAB „Neaustima“ šiuo metu iš viso dirba 3821 darbuotojų. Taigi Akmenės rajono savivaldybė susiduria su daug didesniu užimtumo iššūkiu nei kitos Šiaulių apskrities savivaldybės. Dėl šios priežasties Akmenės rajono savivaldybei turėtų būti teikiama pirmenybė, siekiant mažinti šios savivaldybės priklausomybę nuo vieno darbdavio, t. y. projektuose, susijusiuose su sąlygų gerinimu ir investuotojų pritraukimu, palyginti su kitomis Šiaulių apskrities savivaldybėmis.

Paminėtina, jog AB „Akmenės cementas“ numato veiklas, skatinančias įmonės pertvarką: šiuo metu įmonės lėšomis (investuojama apie 20 mln. Eur) įgyvendinamas projektas Anglių deginimo keitimas atliekų, netinkamų perdirbti, deginimu, kas leis ŠESD rodiklius sumažinti iki nustatyto ATL etalono lygio, kurio dėka ŠESD kiekis bus sumažintas 11 proc. iki 2024 m., lyginant su 2020 m. emisijų kiekiu; ateityje atlikus galimybių studiją dėl CO2 sugavimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų inovatyvių technologijų panaudojimo galimybės Lietuvos pramonės įmonėse, veikiančiose labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, įmonė, Lietuvoje suformavus tinkamą teisinę aplinką, planuoja pritaikyti šias technologijas savo veikloje ir tokiu būdu pasiekti nulines emisijų iki 2050 m. Įgyvendinus projektą Anglių deginimo keitimas atliekų, netinkamų perdirbti, deginimu leis įmonei iki 2024 m. sumažinti emisijas 36 proc. lyginant su 1990 m. lygiu. Lyginant su 2020 m. nustatyta ATL norma, šis sumažinimas sudarys apie 16 proc. ir tokiu būdu tikimasi bus pasiektas 2021–2030  m. ATL normos lygis.

Šiaulių regione siūloma įgyvendinti vieną pagrindinę intervencijų kryptį: kurti alternatyvias žalias ir tvarias darbo vietas. Siūlomų priemonių (veiksmų) rinkinys:

1. Vystyti pramonės įmones, siekiant jų transformacijos, veiklos įvairinimo, modernizavimo ir pertvarkymo, kas susiję su alternatyvaus kuro įdiegimu, energetiškai efektyvesnių technologijų diegimu arba gamybos procesuose naudojamos elektros energijos pakeitimu energija iš AEI ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse (skirta pramonės įmonėms veikiančioms Šiaulių regione, taip pat ir didelėms pramonės įmonėms tokioms kaip UAB „Vonin Lithuania“, UAB ROL Lithuania, UAB „Artilux NMF“, UAB „NMF Porolon“, UAB „Bigso“, UAB „MULTIMEDA“, UAB „Salda“, UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“, UAB „Eternit Baltic“, UAB „RGE Baltic“, UAB „Ventmatika“, UAB „Neaustima“, kurių projektų investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie AEI dalies didinimo šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse bei ŠESD kiekio mažinimo, esamų darbo vietų išsaugojimo ir tvarių darbo vietų kūrimo);

2. Pagerinti sąlygas ir vietos ekosistemą užsienio ir vietos investuotojams (skirta projektams Akmenės rajono savivaldybėje);

3. Pritraukti užsienio ir vietos investuotojus su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu (skirta projektams Akmenės rajono savivaldybėje, numatant galimybę praplėsti priemonės taikymo teritoriją iki viso Šiaulių regiono).

Numatytomis įgyvendinti veiklomis būtų mažinama savivaldybės bei viso regiono priklausomybė nuo vieno darbdavio – būtų sukurta palanki aplinka naujoms tvarioms investicijoms pritraukti, be viso to tai sąlygotų naujų tvarių darbo vietų kūrimą. Įvertinus tai, kad Šiaulių regione yra ir kitų įmonių, tarp kurių yra ES ATLPS nedalyvaujančių didelių pramonės įmonės tokių kaip UAB „Vonin Lithuania“, UAB ROL Lithuania, UAB „Artilux NMF“, UAB „NMF Porolon“, UAB „Bigso“, UAB „MULTIMEDA“, generuojančių kad ir nereikšmingus ŠESD rodiklius (šios įmonės per metus sugeneruoja 7497,0 21 402,36 tCO2: UAB „Vonin Lithuania“ – 280,35 tCO2/per metus, , UAB ROL Lithuania – 2024 tCO2/per metus, UAB „Artilux NMF“ – 282,56 tCO2/per metus, UAB „NMF Porolon“ – 542,9 tCO2/per metus, UAB „Bigso“ – 1312,61 tCO2/per metus, UAB „MULTIMEDA“ – 3054,59 tCO2/per metus, UAB „Salda“ – 651,38 tCO2 per metus, UAB „Eternit Baltic“ – 7231,71 tCO2 per metus, UAB „RGE Baltic“ – 4576,23 tCO2 per metus, UAB „Ventmatika“ – 37,7 tCO2 per metus, UAB „Neaustima“ – 1408,33 tCO2 per metus (detalių duomenų apie įmonių UAB „Hampidjan Baltic“, AB „Detonas“ generuojamą ŠESD kiekį nėra), investicijos Šiaulių regione veikiančioms įmonėms, skatinant įmonių persitvarkymą siekiant energetiškai efektyvesnių technologijų diegimo, alternatyvaus kuro panaudojimo pramonės procesuose arba AEI diegimo, ženkliai prisidės prie Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytų tikslų pasiekimo, t. y. didinti AEI dalį šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse, siekti iki 2040 metų pasiekti, kad ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės atsisakytų iškastinio kuro naudojimo ir 2050 m. pasiekti, jog būtų visiškai atsisakyta iškastinio kuro panaudojimo.

Konkretūs veiksmų (priemonių) Telšių regione tipai

AB „Orlen Lietuva“ tiesiogiai yra įdarbinusi 1 425 žmones, o netiesiogiai, manoma, šia gamykla remiasi dar 7 375 darbo vietų Telšių apskrityje. Remiantis ekspertų atliktais įvesties – išvesties (Input – Output) analizės skaičiavimais, apskaičiuotas tiesioginis ir netiesioginis užimtumo akcinėje įmonėje „Orlen Lietuva“ mažinimo poveikis reikštų bendro užimtumo sumažėjimą Telšių apskrityje 14,5 proc. ir Mažeikių raj. savivaldybėje 53 proc.

Kol rafinuotų ir kuro gamybai naudojamų ne iškastinių (biomasės / atliekų likučių) žaliavų dalis visiškai nepakeis iškastinės kuro dalies, įmonė laikoma mažėjančia.

Remiantis AB PKN ORLEN strategija ORLEN2030, deklaruojama, kad „ateinančiam dešimtmečiui ORLEN2030 strategijoje numatytos permainos paremtos atsinaujinančia energetika ir pažangia naftos chemijos pramone. Veikla bus diversifikuojama maksimizuojant pelną iš esamų pagrindinių Grupės veiklos sričių, kurios bus transformuojamos diegiant naujausias technologijas, atsižvelgiant į naujausias aplinkosaugines ir vartojimo tendencijas. Įgyvendinant ORLEN2030 strategiją, ir toliau bus diversifikuojami Grupės pajamų šaltiniai, siekiant jos ilgalaikio tikslo iki 2050 m. sumažinti CO2 emisijas iki nulio“.

AB “ORLEN Lietuva” remiasi motininės kompanijos PKN ORLEN strategija ORLEN2030, kurios dokumento 7-ame puslapyje numatytas įsipareigojimas iki 2030 m. esamų perdirbimo įrenginių išmetamą CO2 kiekį vidutinės trukmės laikotarpiu iki 2030 m. sumažinti iki 20 proc., o ilgalaikis tikslas iki 2050 m būtų pasiekti nulinį išmetamo CO2 lygį.

Įvertinus įmonės persitvarkymo tikslus, t. y. įmonė neplanuoja atsisakyti naftos produktų gamybos iki 2030 m., dėl ko ji yra laikoma mažėjančia, neigiamų socialinių ir ekonominių padarinių tikimybė Telšių apskrityje yra didesnė palyginti su kitais tiksliniais regionais. Be to, Mažeikių rajono savivaldybei dar nepavyko į savivaldybę pritraukti stambių investuotojų. Vis dėlto jų poreikis yra akivaizdus, nes gyventojų skaičiaus mažėjimas Mažeikių savivaldybėje yra didžiausias Telšių apskrityje.

AB „Orlen Lietuva“ kvalifikacijos tobulinimas įmonėje yra nuolatinis ir kertinis procesas. Tačiau įvertinus tai, kad dėl įmonės veiklos pobūdžio TPF investicijos šiai įmonei nėra tinkamos, detaliau AB „Orlen Lietuva“ perkvalifikavimo poreikis neanalizuojamas.

96 proc. visų „Orlen Lietuva“ darbuotojų gyvena Mažeikių rajono savivaldybėje. Visi kiti darbuotojai gyvena kitose apskrityse. Mažeikių rajono savivaldybė susiduria su daug didesniu užimtumo iššūkiu nei kitos Telšių apskrities savivaldybės. Be viso to, didelėje ES ATLPS nedalyvaujančioje pramonės įmonėje, kuri siekdama įgyvendinti Klimato kaitos darbotvarkėje nustatytus tikslus ir potencialiai gali atsisakyti iškastinio kuro naudojimo pramonės procesuose, kaip UAB „NORD STEEL“, UAB „SCANDYE“ šiuo metu iš viso dirba 170 darbuotojų. Dėl šios priežasties Mažeikių rajono savivaldybei turėtų būti teikiama pirmenybė projektuose, susijusiuose su sąlygų gerinimu ir investuotojų pritraukimu, palyginti su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis.

Telšių regione siūloma įgyvendinti vieną pagrindinę intervencijų kryptį: kurti alternatyvias žalias ir tvarias darbo vietas. Siūlomų priemonių (veiksmų) rinkinys:

1. Vystyti pramonės įmones, siekiant jų transformacijos, veiklos įvairinimo, modernizavimo ir pertvarkymo, kas susiję su alternatyvaus kuro įdiegimu arba gamybos procesuose naudojamos elektros energijos pakeitimu energija iš AEI ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse (skirta pramonės įmonėms veikiančioms Telšių regione, taip pat ir didelei pramonės įmonei tokiai kaip UAB „NORD STEEL“, kurio projektas bus finansuotinas, jei investicijos bus efektyviausios, geriausiai prisidės prie AEI dalies didinimo šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse bei ŠESD kiekio mažinimo, esamų darbo vietų išsaugojimo ir tvarių darbo vietų kūrimo);

2. Pagerinti sąlygas ir vietos ekosistemą užsienio ir vietos investuotojams (pirmiausia skirta projektams Mažeikių rajono savivaldybėje, numatant galimybę praplėsti priemonės taikymo teritoriją iki viso Telšių regiono);

3. Pritraukti užsienio ir vietos investuotojus su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu (pirmiausia skirta projektams Mažeikių rajono savivaldybėje, numatant galimybę praplėsti priemonės taikymo teritoriją iki viso Telšių regiono).

Numatytomis įgyvendinti veiklomis būtų mažinama savivaldybės bei viso regiono priklausomybė nuo vieno darbdavio – būtų sukurta palanki aplinka naujoms tvarioms investicijoms pritraukti, be viso to tai sąlygotų naujų tvarių darbo vietų kūrimą. Įvertinus tai, kad Telšių regione yra ir kitų įmonių, tarp kurių yra ES ATLPS nedalyvaujančių didelių pramonės įmonių, tokių kaip UAB „NORD STEEL“, UAB „SCANDYE“, generuojančių kad ir nereikšmingus ŠESD rodiklius (UAB „NORD STEEL“ per metus sugeneruoja 567,16 tCO2, duomenų apie UAB „SCANDYE“ generuojamą ŠESD nėra), investicijos Telšių regione veikiančioms įmonėms, skatinant įmonių persitvarkymą siekiant alternatyvaus kuro panaudojimo pramonės procesuose arba AEI diegimo, ženkliai prisidės prie Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytų tikslų pasiekimo, t. y. didinti AEI dalį šalies bendrame galutinio energijos suvartojimo balanse, siekti iki 2040 metų pasiekti, kad ES ATLPS nedalyvaujančios pramonės įmonės atsisakytų iškastinio kuro naudojimo ir 2050 m. pasiekti, jog būtų visiškai atsisakyta iškastinio kuro panaudojimo.

Konkretūs veiksmai, įgyvendinami nacionaliniu lygiu

Analizė parodė, kad taršiai pramonei reikia laiko priimti sprendimus investuoti į mažai CO2 į aplinką išskiriančias technologijas, tokias kaip ekologiškas vandenilis, CCS ir (arba) CCU. Viena iš priežasčių yra ta, kad neaiški nacionalinio reguliavimo aplinka didina įmonių patiriamą finansinę riziką.

Galimybių studija CO2 sugavimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų inovatyvių technologijų panaudojimo galimybės Lietuvos pramonės įmonėse, veikiančiose labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose turi būti parengta arba sukurta prieš ar kartu su pagrindinių pramonės įmonių projektų, susijusių su CCS / CCU arba su ekologišku vandeniliu, įgyvendinimu labiausiai paveiktose regionuose, yra TPF pagrindo komponentė ir prisideda prie veiksmingo pertvarkos proceso įgyvendinimo labiausiai paveiktose teritorijose.

Paminėtina, kad siekiant ilgalaikių klimato neutralumo tikslų, itin svarbu sudaryti sąlygas pramonės įmonėms, veikiančioms labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose, transformuotis ir, kaip nustatyta Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, iki 2050 m. pasiekti nacionalinį klimato kaito švelninimo tikslą „sumažinti 100 proc. išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 1990 m., visuose ekonomikos sektoriuose pereinant prie inovatyvių, mažo išmetamų ŠESD kiekio, aplinkai palankių technologijų ir AEI panaudojimo, iki 20 proc. padengiant natūraliais ŽNŽNKM sektoriaus absorbentais, ir taikant aplinkosaugos požiūriu saugias anglies dioksido sugavimo ir panaudojimo technologijas (angl. CCU), siekiant kompensuoti išmetamų ŠESD kiekį sektoriuose, kuriuose nebus atrasta technologinių galimybių visiškai neišmesti ŠESD“.

Kauno regione buvo numatytas vienas esminių veiksmų Dekarbonizuoti ATL pramonę investuojant į AB „Achema“ projektą „Elektrolizės integravimas į amoniako agregatą (30 proc. H2 pakeitimas) I etapas“, kurio vykdymo dėl žemiau nurodytų aplinkybių buvo atsisakyta.

AB „Achema“ tiesiogiai yra įdarbinusi 1 330 žmonių, ir netiesiogiai įtakoja dar 1 770 darbo vietų regione. 78 proc. visų dirbančiųjų, dirbančių tiesiogiai trąšų gamybos klasteryje (AB „Achema“ ir jos dukterinėse įmonėse), gyvena Jonavos rajono savivaldybėje. Tik 10 proc. darbuotojų gyvena kitose Kauno apskrities savivaldybėse. Taigi įmonei tęsiant įmonės pertvarką –pereinant prie technologijų, mažinančių ŠESD būtų užtikrintas darbo vietų išlaikymas ne tik Jonavos raj., bet ir visame Kauno regione.

Kauno regione esanti AB „Achema“, pirminiame etape, numatė vykdyti žingsnius siekiant, kad iki 2050 m. įmonės generuojamos emisijos būtų lygios 0. Įmonė buvo numačiusi rekonstruoti vieną amoniako agregatą taip, kad į šį amoniako agregatą būtų tiekiama 30 proc. žaliojo vandenilio. Numatomo rekonstruoti amoniako agregato emisijos sudaro 2,046 t CO2/ t NH3, įgyvendinus pirmąjį projekto etapą buvo numatoma, kad amoniako agregato emisijos būtų žemesnės nei numatyta ATL norma ir sudarytų 1,490 t CO2/ t NH3. Tokiu būdu būtų pasiektas ŠESD kiekio sumažėjimas pagamintos produkcijos kiekiui. Taigi, viename iš amoniako agregatų CO2 emisijos būtų sumažintos ženkliai, net 27 proc., įmonės mastu CO2 emisijos sumažėtų 12 proc. Antruoju etapu, įmonė numatė tęsti investicijas į amoniako agregatus ir siekti visą produkcijai pagaminti reikalingą vandenilį pakeisti žaliuoju vandeniliu (amoniako gamybai būtų naudojamas tik žaliasis vandenilis), kuris lygiai taip pat būtų gaunamas elektrolizės būdu. Siekiant užtikrinti, kad elektrolizei būtų naudojama žalia elektros energija, įmonė planavo vykdyti investicijas, kurių dėka būtų sukurtas vėjo ir saulės elektrinių parkas, kuris užtikrintų reikalingos žaliosios energijos tiekimą amoniako gamybai elektrolizės būdu. Paminėtina, kad saulės ir vėjo elektrinių parko sugeneruota atsinaujinanti elektros energija būtų perduota bendru Lietuvos elektros tinklu, priklausančiu valstybinei įmonei „Litgrid“. Lygiagrečiai įmonė numato toliau analizuoti galimybes taikyti CO2 surinkimo, naudojimo ir saugojimo (CCU) technologijas. Tam reikšmingai prisidėtų numatoma atlikti galimybių studija: CO2 sugavimo ir saugojimo, vandenilio ir kitų inovatyvių technologijų panaudojimo galimybės Lietuvos pramonės įmonėse, veikiančiose labiausiai neigiamai paveiktose teritorijose. Perėjimas prie žaliojo vandenilio įmonei kas metus leistų apie 300 tūkst. t. sumažinti ŠESD emisijas, lyginant Lietuva tokį kiekį ŠESD sumažintų jei iš autoparko pašalintų 150 tūkst. lengvųjų automobilių (~10 proc. viso automobilių parko).

Tačiau dėl pasikeitusios situacijos rinkoje bei ES reglamentavimo vertinant žaliąjį vandenilį, t. y. nuo 2030 metų atsiranda valandinė žaliosios energijos apskaita, kas sukelia papildomą investicinę naštą ir tiesiogiai įtakoja projekto investicijų sumos išaugimą daugiau nei dvigubai. Be viso to, didelę įtaką elektrolizės projekto vykdymui turi ir ES rinkos pažeidžiamumas, kadangi šiuo metu ES reguliacinė aplinka neapsaugo rinkos nuo importuojamo „netvaraus“ produkto. Paminėtina, kad jau šiuo metu AB „Achema“ susiduria su ženkliu produkcijos apimčių mažėjimu dėl ekonominių aplinkybių, kurias įtakoja rusijos karas prieš Ukrainą, o visa tai tiesiogiai įtakoja ŠESD kiekio mažėjimą, pvz., 2021 m. ŠESD sudarė 1 866 679 t, o 2022 m. – 1 829 013 t, 2023 m. – 1 277 776 t. Dėl sumažėjusių produkcijos apimčių, AB „Achema“ ŠESD sumažėjo 32 proc. nuo 2021 iki 2023 m., tuo tarpu įmonei vykdant elektrolizės projektą buvo numatyta, kad ŠESD mažėjimas sudarys apie 12 proc. įmonės mastu, t. y. buvo planuota, kad perėjimas prie žaliojo vandenilio ir juo pakeitus 30 proc. gamtinių dujų viename iš amoniako agregatų ir įmonei kas metus leistų ŠESD emisijas sumažinti apie 300 tūkst. t. Taigi, dėl reikšmingai padidėjusių investicinių išlaidų ir su tuo susijusios ekonominės rizikos, taip pat įmonei negalint užtikrinti, kad pradėjus gaminti žaliąjį vandenilį, jų produkcija atitiks žemo CO2 pėdsako reikalavimus, todėl AB Achema atideda elektrolizės projekto vykdymą ir atsisakę jai numatytos skirti paramos. Įmonė, įvertinus nepakankamą žaliojo vandenilio technologijų išsivystymo lygį, aukštą produkto kainą bei sudėtingą jo pritaikomumą chemijos pramonėje, numato investuoti į mėlynąjį vandenilį ir CO2 laidojimą kaip realiausią alternatyvą siekiant klimato neutralumo tikslų.

Atnaujinti arba užpildyti šį skirsnį peržiūrint teritorinį teisingos pertvarkos planą, atsižvelgiant į sprendimą teikti tokią paramą.

Kauno regione siūloma įgyvendinti dvi pagrindines investicijų kryptis: transformuoti taršią pramonę ir kurti alternatyvias tvarias darbo vietas. Antroji investicijų kryptis turi itin didelę reikšmę vertinant tai, kad Kauno apskritis ir ypatingai Jonavos raj. savivaldybė yra priklausomos nuo vieno didelio darbdavio – AB „Achema“, kurioje remiantis 1 priedo 3 lentelėje pateiktais duomenimis dirba 1 327 darbuotojai.

AB „Achema“ yra ir didžiausias darbdavys Jonavos rajono savivaldybėje ir 2 pagal dydį Kauno regione. Tiesiogiai įmonė sukuria 13 proc. darbo vietų Jonavoje, o įskaičiavus netiesiogiai susijusias darbo vietas – 33 proc. Kauno regione AB „Achema“ kuriamos tiesioginės ir netiesioginės darbo vietos sudaro reikšmingą dalį, t. y. 3 100 darbo vietų iš viso. Darbo užmokestis AB  „Achema“ 80 proc. viršija vidutinį darbo užmokestį regione. Todėl siekiant užtikrinti, kad tuo atveju, jei AB „Achema“ nepasiektų Direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytų reikalavimų, kuriais remiantis „atsinaujinančiųjų išteklių nebiologinės kilmės kuro, naudojamo galutinės energijos ir ne energetikos tikslais, įnašas pramonės sektoriuje sudarytų bent 42 % vandenilio ne vėliau kaip 2030 m.  ir 60 % ne vėliau kaip 2035 m.“, regione kurtųsi aukštos pridėtinės vertės produktus gaminančios įmonės, kuriančios geriau apmokamas darbo vietas. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, pateikiamais 1 priedo 5 lentelėje, Vidurio ir vakarų Lietuvoje geriau apmokamas darbo vietas kuria didelės įmonės, kurių išlaidos vienam darbuotojui 2019–2023 metų laikotarpiu buvo 18-20 proc. didesnės lyginant su bendru išlaidų vienam darbuotojui skaičiumi.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, bendradarbiaudama su VšĮ Investuok Lietuvoje, organizavo didelių įmonių apklausą, siekdama nustatyti potencialą didelėms įmonėms vykdyti tvarių investicijų projektus Kauno regione. Remiantis 1 priedo 6  lentelėje pateiktais apklausos duomenis, nustatyti 10 didelių įmonių Kauno apskrityje planuojami vykdyti projektai, kuriuos vykdytų tiek užsienio, tiek vietos didelės įmonės. Dalis informacijos apie konkrečias įmones, planuojančias vykdyti nurodytus projektus, negali būti atskleista dėl konfidencialumo įsipareigojimų, kadangi VšĮ Investuok Lietuvoje duomenis apie konkrečias įmones ir jų projektus gali pateikti tik tuomet, kai yra pasirašyti susitarimai dėl tokių projektų vykdymo, tuo tarpu derybų metu – tokie duomenys negali būti atskleidžiami. Remiantis 1 priedo 6 lentelėje pateikiamais duomenimis, kiekviena didelė įmonė savo planuojamu įgyvendinti projektu planuotų sukurti nuo 10 iki 1 500 tvarių darbo vietų. Dalį investicijų (60 mln. Eur) skiriant didelėms pramonės įmonėms, planuojama, kad šios investicijos pasiektų mažesnį įmonių skaičių lyginant su pramonės MVĮ, tačiau įvertinus didelių pramonės įmonių potencialą, planuojama, kad pastarosios sukurtų didesnį tvarių darbo vietų skaičių lyginant su MVĮ. Remiantis VšĮ Investuok Lietuvoje parengta poveikio viešiesiems finansams vertinimo metodika, investicijas skyrus pramonės MVĮ (24 mln. Eur) ir didelėms pramonės įmonėms (60 mln. Eur) Kauno apskrityje, papildomai regione galėtų būti sukurta 2 220 tvarių darbo vietų, įskaičiuojant netiesiogines darbo vietas naujų darbo poveikis regione sudarytų apie 2 953 darbo vietas (1 priedo 7 lentelė). Primename, kad įgyvendinus pirmojo kvietimo metu finansuojamus projektus Jonavos raj. sav., jais planuojama bus sukurtos 747 tvarios darbo vietos, įskaičiavus netiesiogines darbo vietas tai sudarytų apie 994 naujas darbo vietas. Tad iš viso investicijomis į alternatyvių tvarių darbo vietų kūrimą Kauno apskr. galėtų būti sukurta apie 3 947 darbo vietos ir tokiu būdu būtų mažinamos galimos socialinės ir ekonominės pasekmės regione, jei AB „Achema“ vykdomas perėjimas prie klimatui neutralios ekonomikos nebūtų itin sėkmingas.

Papildomai pažymėtina, kad daugelis 1 priedo 6 lentelėje nurodytų projektų atitinka ypatingos svarbos ir besiformuojančios strateginės technologijos (STEP) tematiką ir, yra didelė tikimybė, kad šiais projektais bus gaminamos technologijos, kurios suteikia Europos Sąjungos vidaus rinkai inovatyvumo, besiformavimo ir pažangos aspektą su dideliu ekonominiu potencialu  arba padeda mažinti strateginę Sąjungos priklausomybę arba užkirsti jai kelią, t. y. atitiks vieną iš esminių STEP technologijoms keliamų sąlygų, nustatytų Europos Komisijos 2024 m. gegužės 13 d. komunikato C/2024/3209 „Tam tikrų Reglamento (ES) 2024/795, kuriuo sukuriama Europos strateginių technologijų platforma (STEP), nuostatų gairės“ 3 punkte.

Be viso to, 1 priedo 6 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad didelės įmonės turi didelį potencialą vykdyti projektus, kuriais investicijos būtų sutelktos į žinioms imlias ekonomikos sritis. Kaip pabrėžiama „Šalies ataskaitoje 2024 – Lietuva“ „Lietuvos ekonomika yra sutelkta į mažiau žinioms imlias perdirbimo veiklas. <...> Transformacijos link žinioms intensyvesnės ekonomikos tęstinumas ir produkcijos eksporto įvairovės didinimas yra esminiai norint užtikrinti šalies ekonomikos konkurencingumo poziciją“, be viso to atsižvelgiant į 1 priedo 6 lentelėje pateikiamą potencialių projektų sąrašą, matyti, kad įmonės taip pat siekia prisidėti prie „Šalies ataskaitos 2024 – Lietuva“ nustatytų trūkumų šalinimo, t. y. išnaudoti žiedinio modelio potencialą. Šiuo metu, remiantis „Šalies ataskaita 2024 – Lietuva“, Lietuvos lygis panaudojant žiedines medžiagas yra tris kartus mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį (4,1 %, palyginti su 11,5 % 2022 m.).

Svarbu pastebėti, kad registruotas nedarbas pusėje Kauno apskrities savivaldybių (Kėdainių r. sav., Kauno m. sav., Raseinių r. sav, Jonavos r. sav.) 2024 m. gruodį (remiantis 2025-01-09 d. Užimtumo tarnybos duomenimis) buvo didesnis nei šalies vidurkis, o Jonavos r. sav. didesnis už šalies vidurkį didesnis beveik 2 proc. punktais (1 priedo 4 pav.).

Atkreiptinas dėmesys, kad minėtose savivaldybėse nedarbo lygis pastaruoju laikotarpiu nuolat išlieka aukštesnis nei šalies vidurkis (1 priedo 5 pav.), o Jonavos savivaldybėje tuo pat laikotarpiu nedarbo lygis buvo aukščiausias iš Kauno apskrities savivaldybių (1 priedo 6 pav.).

Todėl įvertinus tai, kad priklausomybė nuo vieno didelio darbdavio Kauno apskrityje ir ypatingai Jonavos raj. savivaldybėje yra ypač reikšminga, kaip jau paminėta AB „Achema“ yra ir didžiausias darbdavys Jonavos rajono savivaldybėje ir 2 pagal dydį Kauno regione, sudarius sąlygas didelių įmonių investicijoms į žinioms imlias veiklas, kurių darbo vietos yra geriau apmokamos lyginant su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių išlaidomis vienam darbuotojui, taip pat kurios yra pajėgios sukurti didesnį tvarių darbo vietų skaičių, bus sudarytos sąlygos priklausomybės nuo vieno darbdavio mažinimui ir geriau apmokamų darbo vietų kūrimui Kauno regione. Be viso to, šiomis investicijomis į dideles įmones būtų sumažintos galimai kilsiančios neigiamos ekonominės pasekmės (dėl regione mažėjančio darbo jėgos poreikio) Kauno apskričiai ir ypatingai Jonavos r. sav., jei AB „Achema“ iki 2045 m. neatsisakys iškastinio kuro naudojimo pakeičiant jį AEI (žaliuoju vandeniliu, tvaria biomase, antrinėmis žaliavomis ir kitomis aukštos kokybės klimatui neutraliomis žaliavomis) ir kitais neiškastiniais ištekliais.

Atnaujinti arba užpildyti šį skirsnį peržiūrint teritorinį teisingos pertvarkos planą, atsižvelgiant į sprendimą teikti tokią paramą

Siekiant užtikrinti Klimato kaitos valdymo darbotvarkėje nustatytų tikslų pasiekimą, neutralaus klimato ekonomiką skatinančios veiklos taip pat bus finansuojamos 2021–2027 m. ESFI ir EGADP, Modernizavimo fondo lėšomis. Vis tik, siekiant suderinamumo, fondų papildomumo ir vengiant dvigubo finansavimo rizikos, kitų fondų lėšomis nebus finansuojamos veiklos, kurias numatyta finansuoti TPF lėšomis pagal TTPP. Pavyzdžiui, EGADP lėšos investuojamos į priemonę „Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas“, tačiau pagal TPF lėšomis numatomą investuoti veiklą kvalifikacijos kėlimas ir mokymai bus finansuojamas tik tiems darbuotojams, kurie bus įdarbinti pritrauktų investuotojų įmonėse.

Siūloma TTPP intervencijų logika bei siekis užtikrinti tvarią ir konkurencingą labiausiai perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos nukentėsiančių regionų plėtrą ateityje galėtų būti įtraukiamos investicinės ir reforminės intervencijos, finansuojamas iš kitų dviejų Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių: 1) specialios Teisingos pertvarkos schemos pagal „InvestEU“, ir 2) viešojo sektoriaus paskolų priemonė, jungianti Europos Komisijos dotacijas ir Europos investicijų banko (EIB) paskolas.

„InvestEU“ vykdoma Teisingos pertvarkos schema rems investicijas, skirtas spręsti socialines, ekonomines ir aplinkosaugos problemas, kylančias dėl pertvarkos siekiant ES 2030 metų klimato tikslų ir Sąjungos tikslo iki 2050 metų pasiekti neutralumą klimato atžvilgiu. Šios sritys (politikos langai) apima investicijas į tvarią infrastruktūrą; mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą; MVĮ; socialines investicijas ir įgūdžius.

Viešojo sektoriaus paskolos priemonė yra skirta remti viešąsias įstaigas, sprendžiančias socialinius ir ekonominius uždavinius teritorijose, kurios labiausiai susidūrė su neigiamais žaliosios pertvarkos iššūkiais. Ši priemonė gali remti viešojo sektoriaus projektus, kurie negeneruoja pakankamo nuosavų pajamų srauto, jog būtų padengtos investicijų išlaidos.

Nepaisant to, kad Lietuva šiuo metu nėra nustačiusi konkrečių įsipareigojimų projektams, tačiau galimybės pasinaudoti kitais Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčiais išlieka galimybe finansavimui. Manytina, kad „InvestEU“ galėtų tapti galimybe projektams, kurie gali būti laikomi pelningais, t. y. Pramonės dekarbonizacija.

Kadangi leidžiama derinti Teisingos pertvarkos fondo ir „InvestEU“ finansavimą projekto lygiu, taip pat galėtų būti svarstoma galimybė pasinaudoti šia galimybe įmonėms suteikiant paskolų garantijas, kurios būtų naudojamos kartu su Teisingos pertvarkos fondo subsidijomis, pagal kurias remiama pramonės dekarbonizacija. Papildomai pažymėtina, kad investicijos pagal „Invest EU“ būtų sudarytos galimybės privačioms investicijoms ir projektams, susijusiems su ekonomikos įvairinimu, tvarios infrastruktūros sukūrimu ir plėtra (pvz., projektai tvarios energijos, skaitmeninio ryšio, transporto ir žiedinės ekonomikos srityse), moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, inovacijomis ir skaitmeninimu, socialinėmis investicijomis ir įgūdžiais (pvz., projektai švietimo ir mokymo, socialinio būsto ir sveikatos priežiūros srityse).

Trečiasis ramstis galėtų būti naudingas savivaldybėms ir kitiems viešiesiems subjektams, ne tik vykdantiems veiklą, numatytą pagal antrąją intervencijų kryptį Tvarių darbo vietų kūrimas, tačiau taip pat planuojantiems vykdyti projektus, kurie nekuria pakankamai pajamų, kad padengtų investicijų sąnaudas, tačiau prisideda prie tvarios ir konkurencingos labiausiai perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos nukentėsiančių regionų plėtros, pvz., energijos ir transporto infrastruktūros, centralizuoto šildymo tinklų, pastatų renovacijos ar izoliacijos ar aplinkos infrastruktūros (atliekų ir vandens tvarkymui), žiedinės ekonomikos plėtros, žemės ir ekosistemų atkūrimo bei taršos šalinimo, perkvalifikavimo, įgūdžių tobulinimo, socialinės infrastruktūros (įskaitant priežiūros įstaigas ir socialinį būstą) srityse. Projektai kitose srityse gali būti laikomi tinkamais, jei jie atitinka teritorijų, nustatytų šiame Teritoriniame teisingos pertvarkos plane, poreikius ir jei jie patenka į temines sritis, nurodytas 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1229 2021 m. liepos 14 d. dėl paskolų viešajam sektoriui priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą šeštoje konstatuojamojoje dalyje. Viešojo sektoriaus paskolų priemonės remiami projektai negali būti remiami TPF ir InvestEU lėšomis projektų lygmeniu.

Valdymo mechanizmai

Partnerystė, stebėsena ir vertinimas, koordinavimo ir stebėsenos įstaiga

Siekiant, kad būtų tiksliai užfiksuoti socialiniai ir ekonominiai iššūkiai ir nustatyti, kaip juos būtų galima spręsti siekiant klimato atžvilgiu neutralios ekonomikos tiksliniuose regionuose, į TTPP rengimo etapą buvo įtraukti partneriai bei suinteresuotosios šalys, kurias teisingos pertvarkos procesas veikia tiesiogiai t.y.: 1) labiausiai paveiktų pramonės šakų įmonės; 2) darbuotojai, profesinės sąjungos ir darbuotojų asociacijos; ir (3) vietos bendruomenės; (4) ES ir nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už pereinamojo laikotarpio proceso planavimą ir ES fondų programų valdymą; (5) regioninės ir savivaldos institucijos, kurios gali laiku susipažinti su suinteresuotųjų šalių lūkesčiais, poreikiais ir labiausiai paveiktų teritorijų veiksmų planais.

Partneriams buvo suteikta galimybė gauti naujausią informaciją apie TPF ir investavimo galimybes bei galimybė reaguoti į TTPP pasiūlyme numatytas veiklas. Taip pat pasinaudota ekspertų ir vertintojų pateiktomis rekomendacijomis.

TTPP derinimo etape 2022 m. balandžio-gegužės mėn. vyko viešosios konsultacijos su visuomene ir suinteresuotomis šalimis; TPF prioritetas ir TTPP 2022 m. buvo keletą kartu pristatyti 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdžiuose. 2022 m. spalio 20 d. vykusiame Stebėsenos komitete buvo pritarta TTPP ir TPF prioriteto oficialiam teikimui EK.

Paminėtina, kad Stebėsenos komitetas sudarytas siekiant atstovauti visas suinteresuotas puses: verslą, regionus, NVO sektorių, ES ir Lietuvos institucijas, agentūras ir pan. Jaunimo atstovavimo atveju – Stebėsenos komiteto ilgametis narys yra Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, kurios vienas iš narių yra Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), pakaitinio nario teisėmis Komitete atstovaujama LiJOT prezidento.

Atsižvelgiant į tai, kad TPF yra vienas iš Investicijų programos prioritetų, todėl šio prioriteto įgyvendinimo stebėsena bus vykdoma neatsiejamai nuo visos Investicijų programos stebėsenos, siekiant geresnio prioriteto įgyvendinimo proceso ir rezultatų Programoje nurodytais trimis lygmenimis: sisteminiu, programiniu ir projektų.

Tiek TPF prioriteto, tiek TTPP įgyvendinimo stebėseną kaip ir Investicijų programos stebėseną atliks iš regionų ir vietos lygmens miestų ir kitų viešojo sektoriaus institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių bei atitinkamų įstaigų, atstovaujančių pilietinei visuomenei, aplinkos apsaugos srities partnerių ir subjektų, atsakingų už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, mokslo ir universitetų atstovų (toliau – partneriai) sudarytas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetas, kurio veikimo principai numatyti Bendrųjų nuostatų reglamente (ES) 2021/1060.

TTPP ir TPF prioriteto įgyvendinimui nebus kuriama atskira valdymo ir kontrolės sistema (toliau – VKS). TTPP ir TPF administravimas bus integruotas į bendrą Programos VKS sistemą.

Produkto arba rezultato rodikliai

1 lentelė.

Produkto rodikliai

| Konkretus tikslas | ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė (2024 m.) | Siektina reikšmė (2029 m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Teisingos pertvarkos | 9.1 | Specialusis – Perkančiosios organizacijos įsigyta galimybių studija | Skaičius | 1 | 1 |
|  |  | Specialusis – Verslo infrastruktūros MVĮ, kuriai suteikta parama, plotas | Hektarai | 0 | 76,0 |
|  |  | Specialusis – į įgūdžių ugdymą investuojančios įmonės | Įmonės | 0 | 24 |

2 lentelė.

Rezultato rodikliai

| Konkretus tikslas | ID | Rodiklis | Matavimo vienetas | Pradinė arba atskaitos reikšmė | Ataskaiti- niai metai | Siektina reikšmė (2029 m.) | Duomenų šaltinis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Teisingos pertvarkos | 9.1 | Specialusis – ES ATLPS dalyvaujančių įmonių, potencialiai galinčių diegti įperkamai švariai energijai skirtas technologijas, sistemas ir infrastruktūras, dalis nuo visų ES ATL PS dalyvaujančių įmonių | Procentai | 0 | 2021 | 35 | Projektų duomenys |  |
|  |  | Specialusis –Verslo infrastruktūros MVĮ plotas, naudojamas tvariai ekonominei veiklai | Hektarai | 0 | 2021 | 76,0 | Projektų duomenys |  |
|  |  | Specialusis – Tvarios investicijos pritrauktos į rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotą | EUR | 0 | 2021 | 4 150 208 | Projektų duomenys |  |
|  |  | Specialusis – Įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kita) | Darbuotojai | 0 | 2021 | 865 | Projektų duomenys |  |
|  |  | Specialusis – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos | Vienų metų etato ekvivalentai | 0 | 2021 | 1 102 | Projektų duomenys |  |
|  |  | Specialusis – Estimated greenhouse-gas emissions saved (Numatomas sutaupyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis) | Tonos CO2 ekvivalentu per metus | 0 | 2021 | 5 188 | Projektų duomenys |  |

Teritorinio teisingos pertvarkos plano

- 1 Priedas

TERITORINIAME TEISINGOS PERTVARKO PLANE PATEIKIAMI PAVEIKSLĖLIAI

1 pav. Bendri apskaičiuoti 2018 metų išmetamo CO2 kiekiai pagal NUTS3 lygmens regionus (ktCO2 ekv.)

2 pav. Apskaičiuoti 2018 metų išmetamo CO2 NUTS3 lygmens kiekiai, CO2e (viršuje) ir bendri regionuose išmetamų teršalų kiekiai, % (apačioje).

Šaltinis: Vidaus skaičiavimai, remiantis nacionalinių registrų, NIMS duomenimis ir išmetamųjų teršalų paskirstymo regionams duomenimis.

3 pav. Apskaičiuoti 2018 metų išmetamo CO2 NUTS3 lygmens kiekiai vienam gyventojui, CO2e ekv./vienam gyventojui

4 pav. Registruotas nedarbas Kauno apskrities savivaldybėse 2024 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: Užimtumo tarnybos duomenys.

5 pav. Nedarbo lygio 2022– 2024 m. tendencijos Kauno apskrities savivaldybėse viršijančiose šalies nedarbo lygio vidurkį

Šaltinis: Užimtumo tarnybos duomenys.

6 pav. Nedarbo lygio 2022–2024 m. tendencija Jonavos r. savivaldybėje

Šaltinis: Užimtumo tarnybos duomenys.

TERITORINIAME TEISINGOS PERTVARKOS PLANE PATEIKIAMOS LENTELĖS

1 lentelė. 2019 m. regionų demografija

| Regionas | Gyventojų skaičius | Darbingo amžiaus gyventojai (16-64) | Nedarbo lygis (%) | Vidutinės namų ūkio pajamos (EUR/mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuva | 2 794 137 | 1 724 568 | 6.3 | 1 160 |
| Vilniaus apskritis | 815 525 | 522 368 | 4.4 | 1 392 |
| Alytaus apskritis | 134 988 | 80 689 | 7.1 | 1 011 |
| Kauno apskritis | 562 135 | 346 266 | 6.2 | 1 174 |
| Klaipėdos apskritis | 318 840 | 195 769 | 5.0 | 1 246 |
| Marijampolės apskritis | 137 675 | 83 509 | 8.1 | 944 |
| Panevėžio apskritis | 212 903 | 126 564 | 8.6 | 902 |
| Šiauliai apskritis | 261 969 | 159 835 | 8.1 | 1 020 |
| Tauragė apskritis | 92 759 | 55 652 | 9.4 | 995 |
| Telšiai apskritis | 131 347 | 79 635 | 6.5 | 1 146 |
| Utena apskritis | 125 996 | 74 281 | 10.5 | 736 |

2 lentelė. 10 didžiausių teršėjų, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

|  | 2019 m. išmetamųjų teršalų kiekiai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla (sektorius) | Absoliutinis išmetamas teršalų kiekis (kton) | Visų ES ATLPS dalyvaujančiųjų sektorių išmetamųjų teršalų dalis | Kaupiamoji ES ATLPS išmetamųjų teršalų dalis (%) | Regionas |
| Amoniako gamyba (pramonė) | 2 486 | 42 % | 42 % | Kaunas |
| Naftos perdirbimas (pramonė) | 1 599 | 27 % | 70 % | Telšiai |
| Cemento gamyba (pramonė) | 965 | 16 % | 86 % | Šiauliai |
| Kogeneracinė centralizuoto šilumos tiekimo jėgainė (energetikos sektorius) | 265 | 5 % | 91 % | Vilnius |
| Elektrinė (energetikos sektorius) | 140 | 2 % | 93 % | Klaipėda |
| Akmens vatos gamyba (pramonė) | 62 | 1 % | 94 % | Vilnius |
| Suskystintų gamtinių dujų importo terminalas (pramonė) | 50 | 1 % | 95 % | Klaipėda |
| Katilinė, plastiko gamykla (pramonė) | 28 | 0 % | 96 % | Kaunas |
| Katilinė, plaušienos džiovinimo įrenginys (pramonė) | 27 | 0 % | 96 % | Kaunas |
| Elektrinė (energetikos sektorius) | 19 | 0 % | 96 % | Vilnius |

Šaltinis: Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė

3 lentelė. Užimtumas labiausiai paveiktuose objektuose ir apdirbamosios gamybos sektoriuje

| Regionas | Telšiai | Kaunas | Šiauliai | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektas | Orlen Lietuva | Achema | Akmenės cementas |  |
| Darbuotojų skaičius įmonėje | 1 425 | 1 327 | 445 | 3 197 |
| Bendras užimtumas regione, tūkstančiai, visos darbo dienos ekvivalentai, valstybinės sąskaitos | 59.9 | 255.3 | 104.9 | 420.1 |
| Bendras užimtumas regiono apdirbamosios gamybos sektoriuje, visos darbo dienos ekvivalentai, valstybinės sąskaitos | 10.7 | 50.8 | 16.9 | 78.4 |
| Viso užimtumo regione dalis, % | 2.4 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.8 % |
| Viso užimtumo dalis regiono apdirbamosios gamybos sektoriuje, % | 13.3 % | 2.6 % | 2.6 % | 4.1 % |
| Viso užimtumo dalis gamybos sektoriuje regione | Mažeikiai | Jonava | Akmenės |  |
| Tiesioginis užimtumas pagal įrenginius, kaip bendro savivaldybės kiekio dalis | 8 % | 14 % | 12 % |  |
| Netiesioginis užimtumas pagal įrengimą, bendro savivaldybės kiekio dalis, % | 53 % | 33 % | 31 % |  |

Šaltinis: ESTEP skaičiavimai, Valstybės duomenų agentūra, Orlen Lietuva, Achema, Akmenės cementas.

4 lentelė. Informacija apie ES ATLPS nedalyvaujančias dideles pramonės įmones

| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Įmonės veikla | Apskritis | Miestas/ Rajonas | Projekto veiklos (keičiama ir numatoma diegti įranga) | Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. pagal finansinės atskaitomybės duomenis arba pagal 2024 m. spalio mėn. rekvizitai.lt skelbiamą informaciją | Tvarios darbo vietos, planuojamos sukurti įgyvendinus projektą | Bendras CO2 prieš projekto įgyvendinimą, tCO2 | Dėl projekto pagamintas atsinaujinančių išteklių energijos kiekis, iš kurio elektros, šilumos energijos kiekis, MWh/per metus | Projekto metu planuojamas sumažinti CO2 kiekis, tCO2/Dėl atsinaujinančių energijos išteklių diegimo planuojamas sumažinti CO2 kiekis, tCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAB „Vonin Lithuania“ | 139400 | Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba | Šiaulių | Šiaulių m. | Gamtinių dujų katilai keičiami į geoterminio šildymo siurblius. Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas | 194 | 1 | 280,35 | - 270 | 87,46 40,5 |
| 2 | UAB ROL Lithuania | 255000 | Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija | Šiaulių | Šiaulių m. | Dujiniai šilumos katilai keičiami į oras - vanduo šilumos siurblius ir vakuuminius saulės kolektorius | 585 | 2 | 2024 | - | 424,45 |
| 3 | UAB „Artilux NMF“ | 274000 | Elektros apšvietimo įrangos gamyba | Šiaulių | Šiaulių m. | Gamtinių dujų katilai keičiami į geoterminio šildymo siurblius | 342 | 1 | 282,56 | - | 174,46 |
| 4 | UAB „NMF Porolon“ | 139200 | Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | Šiaulių | Šiaulių raj. | Gamtinių dujų katilai keičiami į geoterminio šildymo siurblius. Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 472 | 1 | 542,9 | - 1795,37 | 101,41 269,31 |
| 5 | UAB „Bigso“ | 172100 | Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba | Šiaulių | Šiaulių m. ir raj. (Venta) | Gamtinių dujų katilai keičiami į geoterminio šildymo siurblius; Papildomai planuojama įrengti saulės 6elektrinę šilumos siurblių veikimui (elektros poreikiui) užtikrinti. Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas | 374 | 2 | 1312,61 | - 463,32 | 261,34 69,5 |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė „MULTIMEDA“ | 310900 | Kitų baldų gamyba | Šiaulių | Radviliškio m. | 2 vnt. gamtines dujas naudojantys krautuvai keičiami į elektrinius krautuvus; Papildomai planuojama įrengti saulės elektrinę elektrinių krautuvų veikimui (elektros poreikiui) užtikrinti. Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 370 | 3 | 3054,59 | - 800 | 13,01 120 |
| 7 | UAB „Salda“ | 244114580 | Ventiliacija, kondicionavimas | Šiaulių | Šiaulių m. | Energetinio efektyvumo priemonių diegimas. Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 344 | - | 651,38 | - 228,48 | 220,93 34,27 |
| 8 | UAB „Hampidjan Baltic“ | 125471858 | Žūklės ir medžioklės reikmenys, paslaugos | Šiaulių | Šiaulių m. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 405 | - | - | 765 | 114,75 |
| 9 | AB „Detonas“ | 134170932 | Gamyba | Šiaulių | Pakruojo raj. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 42 | - | - | 126,6 | 18,99 |
| 10 | UAB "Eternit Baltic" | 110579290 | Statybinės medžiagos | Šiaulių | N. Akmenės raj. | Energetinio efektyvumo priemonių diegimas. | 332 | - | 7231,71 | - | 2255,01 |
| 11 | UAB "RGE Baltic" | 300651291 | Plastikas, guma, jų gaminiai | Šiaulių | Šiaulių m. | Energetinio efektyvumo priemonių diegimas. | 201 | - | 4576,23 | - | 1413,65 |
| 12 | UAB „Ventmatika“ | 145911813 | Gamyba; automatizavimas, automatika; šildymas, įrenginiai; ventiliacija, kondicionavimas. | Šiaulių | Šiaulių m. | Energetinio efektyvumo priemonių diegimas. | 84 | - | 37,7 | - | 17,26 |
| 13 | UAB „Neaustima“ | 144693112 | Gamyba; audiniai, patalynė; siuvimas, medžiagos; statybinės medžiagos. | Šiaulių | Šiaulių m. | Energetinio efektyvumo priemonių diegimas. | 76 | - | 1408,33 | - | 470,63 |
| 14 | Lietuvos ir Vokietijos UAB "HI-STEEL" | 255000 | Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija | Kauno | Kauno m. | Dujiniai šilumos katilai bei dujiniai spinduliniai šildytuvai keičiami į oras-vanduo ir oras-oras šilumos siurblius; dyzelinis krautuvas bei dujinis krautuvas keičiamas į elektrinius krautuvus; papildomai diegiama saulės elektrinė šilumos siurblių bei krautuvų elektros poreikiui užtikrinti. | 145 | 6 | 79,8 | - | 40,03 |
| 15 | Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla | 254000 | Apdirbamoji gamyba | Kauno | Kauno raj. | Gamtinių dujų katilai keičiami į oras-vanduo šilumos siurblius. Papildomai planuojama įrengti saulės elektrinę kartu su kaupikliu šilumos siurblių veikimui (elektros poreikiui) užtikrinti. Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 115 | 3 | 991,78 | - 637,83 | 272,95 95,67 |
| 16 | UAB „Granitas“ | 132084071 | Akmens gaminiai | Kauno | Kauno m. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 29 | - | - | 475,88 | 71,38 |
| 17 | UAB „Šlaituva“ | 134019827 | Kepyklos; gamyba. | Kauno | Kauno r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 38 | - | - | 56,7 | 8,51 |
| 18 | UAB „Lietuvos kepėjas“ | 160289717 | Maisto produktai; didmeninė prekyba; kepyklos; maisto gamyba. | Kauno | Kauno m. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 132 | - | - | 595,37 | 89,3 |
| 19 | Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ | 302291237 | Pienas, pieno produktai; gamyba; grūdininkystė; žemės ūkis, paslaugos. | Kauno | Kauno r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 259 | - | - | 284,5 | 42,68 |
| 20 | UAB „Mondelez Lietuva Production“ | 302923103 | Gamyba; maisto produktai. | Kauno | Kauno m. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 378 | - | - | 465,79 | 69,89 |
| 21 | UAB „Eckes-Granini Baltic“ | 111559629 | Gėrimai (nealkoholiniai); didmeninė prekyba; gamyba. | Kauno | Kaišiadorių r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 47 | - | - | 407,83 | 61,17 |
| 22 | UAB „Danspin“ | 111776255 | Vilnonių verpalų gamyba | Kauno | Raseinių r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 498 | - | - | 1260 | 189 |
| 23 | Žemės ūkio bendrovė „Nematekas“ | 158915911 | Mėsa, mėsos produktai; gamyba; maisto produktai. | Kauno | Kaišiadorių r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 372 | - | - | 568,44 | 85,27 |
| 24 | UAB „Axioma Metering“ | 304545403 | Energetika; gamyba; matavimo prietaisai. | Kauno | Kauno r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 427 | - | - | 273,9 | 41,09 |
| 25 | UAB „Kormotech“ | 304910453 | Naminiai gyvūnai, maistas, reikmenys. | Kauno | Kėdainių r, | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 180 | - | - | 641 | 96,15 |
| 26 | UAB „AG Baltic“ | 301240738 | Baldai (prekyba); gamyba; laivų remontas, statyba. | Kauno | Kauno m. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 33 | - | - | 223,14 | 33,47 |
| 27 | UAB „Durpeta“ | 164791927 | Naudingosios iškasenos | Kauno | Kauno r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 145 | - | - | 736,79 | 110,52 |
| 28 | AB „Higėja“ | 133807283 | Chemijos pramonė, gaminiai; gamyba; valymo priemonės. | Kauno | Kauno m. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 41 | - | - | 108 | 16,2 |
| 29 | UAB „Vikeda“ | 161438587 | Maisto produktai | Kauno | Kėdainių r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 175 | - | - | 693,71 | 104,07 |
| 30 | UAB „MAREX Boats“ | 125841097 | Laivų remontas, statyba | Kauno | Kauno r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 315 | - | - | 332,28 | 49,84 |
| 31 | UAB „Nord Steel“ | 300642424 | Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba | Telšių. | Mažeikių raj. | Dujinis katilas keičiamas į oras-vanduo šilumos siurblį. 2 vnt. dyzelį naudojantys ir 1 vnt. suskystintas dujas naudojantys krautuvai keičiami į elektrinius krautuvus. Papildomai planuojama įrengti saulės elektrinę elektrinių krautuvų veikimui (elektros poreikiui) užtikrinti. Energetinio efektyvumo priemonių diegimas. | 90 | 10 | 567,16 |  | 73,52 117,75 |
| 32 | UAB „SCANDYE“ | 111817531 | Siuvimas, medžiagos | Telšių | Telšių r. | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas. | 80 | - | - | 378,11 | 56,72 |

5 lentelė. Darbuotojų (samdomųjų) skaičius (pagal įmonių dydžio grupes), Išlaidos darbuotojams (pagal įmonių dydžio grupes; įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas) Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

|  |  | Darbuotojų (samdomųjų) skaičius (pagal įmonių dydžio grupes) ¦ asmenys | Išlaidos darbuotojams (pagal įmonių dydžio grupes; įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas) ¦ tūkst. EUR |  | Išlaidos vienam darbuotojui ¦ tūkst. EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal darbuotojų skaičių | 2023 | 565029 |  | 11215318 | 19,8 |
|  | 2022 | 565146 |  | 9636102 | 17,1 |
|  | 2021 | 548775 |  | 8222030 | 15 |
|  | 2020 | 533011 |  | 7231595 | 13,6 |
|  | 2019 | 540102 |  | 7009935 | 13 |
| 0–9 darbuotojai | 2023 | 119139 |  | 1417157 | 11,9 |
|  | 2022 | 120589 |  | 1226604 | 10,2 |
|  | 2021 | 120374 |  | 1075920 | 8,9 |
|  | 2020 | 117493 |  | 944363 | 8 |
|  | 2019 | 117360 |  | 888231 | 7,6 |
| 10–19 darbuotojų | 2023 | 62305 |  | 1063298 | 17,1 |
|  | 2022 | 62739 |  | 908058 | 14,5 |
|  | 2021 | 62264 |  | 798013 | 12,8 |
|  | 2020 | 61174 |  | 709858 | 11,6 |
|  | 2019 | 63259 |  | 690814 | 10,9 |
| 20–49 darbuotojai | 2023 | 88463 |  | 1764614 | 19,9 |
|  | 2022 | 87855 |  | 1488568 | 16,9 |
|  | 2021 | 86172 |  | 1296290 | 15 |
|  | 2020 | 86785 |  | 1165044 | 13,4 |
|  | 2019 | 88345 |  | 1137452 | 12,9 |
| 50–249 darbuotojai | 2023 | 147714 |  | 3399749 | 23 |
|  | 2022 | 149608 |  | 2963857 | 19,8 |
|  | 2021 | 145730 |  | 2559761 | 17,6 |
|  | 2020 | 142829 |  | 2305984 | 16,1 |
|  | 2019 | 150177 |  | 2336214 | 15,6 |
| 250 ir daugiau darbuotojų | 2023 | 147408 |  | 3570500 | 24,2 |
|  | 2022 | 144355 |  | 3049016 | 21,1 |
|  | 2021 | 134235 |  | 2492045 | 18,6 |
|  | 2020 | 124730 |  | 2106347 | 16,9 |
|  | 2019 | 120961 |  | 1957224 | 16,2 |

6 lentelė. Nustatyti didelių įmonių planuojami vykdyti tvarių investicijų projektai.

| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Glaustas projektu planuojamos vykdyti veiklos aprašymas | Projekto vykdymo vieta | Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. | Projektu planuojamas sukurti tvarių darbo vietų skaičius | Numatoma projekto vertė (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AB Kaišiadorių paukštynas | 158891218 | Biometano gamyba | Kaišiadorių sav., Kauno raj. | 300 | 10 | 10 000 000,00 |
| 2. | Wellgem Biopharma | 305953703 | Bandomojo masto ir vidutinio komercinio masto biofarmacinių produktų gamybos įmonė. Tiksliniai produktai – ląstelių ir genų terapija bei rekombinantiniai baltymai. | ALEX (Kaunas innovation park) | 6 | 40 | Iki 20 000 000,00 – bandomoji gamykla; Iki 40 000 000,00 – vidutinio masto gamykla. |
| 3. | Cosun / Cosun Protein | Nyderlandų prekybos rūmų registracijos numeris: 65473051 | Cosun Protein, Nyderlandų Karalystės įmonės „Royal Cosun“ padalinys, planuoja įkurti pažangią gamybos įmonę Kaune, siekdama kasmet pagaminti 5000 tonų Fava baltymų izoliato. Šis izoliatas, gaunamas iš fava pupelių, daugiausia auginamų Lietuvoje, bus gaminamas švelniu apdorojimo būdu, kuris nenaudos cheminių medžiagų ir aukštų temperatūrų. Vadovaudamiesi Green by Design principais, įmonė maksimaliai naudosis atsinaujinančia energija, siekdama sumažinti aplinkos poveikį. Mūsų produktai atitiks aukščiausius saugumo, kokybės, etikos ir tvarumo standartus. Planuojama gamyklos atidarymo data – 2028 metai. | FEZ Kaunas | 4 200 – Royal Cosun; 25 - „Cosun Protein“ | 50–55 | 91 000 000,00 |
| 4. | Nenurodyta | Nenurodyta | Medicinos technologijų sritis. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 30 | 50 000 000,00 |
| 5. | Nenurodyta | Nenurodyta | Biotechnologijų sritis. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 50 | 25 000 000,00 |
| 6. | Nenurodyta | Nenurodyta | Biotechnologijų sritis. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 50 | 10 000 000,00 |
| 7. | Nenurodyta | Nenurodyta | Plastiko perdirbimas. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 30 | 35 000 000,00 |
| 8. | Nenurodyta | Nenurodyta | Angliavandenilio gamybos sritis. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 100 | 250 000 000,00 |
| 9. | Nenurodyta | Nenurodyta | Medicinos technologijų sritis. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 200 | 30 000 000,00 |
| 10. | Nenurodyta | Nenurodyta | Farmacijos sritis. | Kauno apskr. | Nenurodyta | 1 500 | 100 000 000,00 |

PASTABA: Dalis informacijos apie konkrečias potencialių investuotojų įmones negali būti atskleista dėl konfidencialumo įsipareigojimų. VšĮ Investuok Lietuvoje duomenimis, yra identifikuoti nauji potencialūs investuotojai ir jų planuojami vykdyti projektai, kurie tarp projekto svarstomų lokacijų įvardijo Kauno apskritį. Didžioji dalis potencialių projektų sąraše esančių projektų yra gyvybės mokslų/biotechnologijų srityje. Taip pat vieno iš potencialių projektų pagrindinė veikla būtų plastiko perdirbimas,  kurio įgyvendinimas Lietuvoje suteiktų galimybę Lietuvai padidinti plastiko perdirbimo lygį ir sumažinti Lietuvos mokamą plastiko deginimo mokestį ES. Įmonė planuoja įgyvendinti cheminio perdirbimo procesus, kurie gali prisidėti prie ženkliai geresnių perdirbimo rezultatų. Plastiko perdirbimui būtų naudojama nauja technologija, leisianti ženkliai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas lyginant su įprastu plastiko perdirbimo procesu. Taip pat yra nustatytas vienas potencialus projektas – vandenilio gamybos srityje.

7 lentelė. Viešųjų finansų poveikis darbo vietų kūrimui Kauno apskrityje.

| Eil. Nr. | Kategorija | I kvietimo pasirašytos projektų, įgyvendinamų Jonavos raj. sav., sutartys | Planuojamas kvietimas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms, kai investuojama 24 mln. Eur | Planuojamas kvietimas didelėms pramonės įmonėms, kai investuojama 60 mln. Eur | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiesioginiai darbuotojai | 747 | 420 | 1 800 | 2 967 |
| 2. | Grynasis poveikis | 523 | 294 | 1 260 |  |
| 3. | Multiplikatoriaus poveikis | 471 | 265 | 1 134 |  |
| 4. | Dėl įgyvendinto projekto planuojamas visas papildomų darbo rinkos dalyvių skaičius | 994 | 559 | 2 394 | 3 947 |

Teritorinio teisingos pertvarkos plano

- 2 Priedas

Įvesties – išvesties (Input – Output) modelis ir jo rezultatai

### Metodologinis požiūris vertinant neigiamą ekonominį ir socialinį poveikį

Perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui rizika buvo vertinama naudojant sąnaudų-gamybos statistinius duomenis (toliau – I-O duomenys). Buvo nagrinėjamas tiesioginis ir netiesioginis pagrindinių objektų poveikis ir galimo trijų įmonių (AB „Orlen Lietuva“, AB „Achema“ ir AB „Akmenės cementas“) uždarymo poveikis šalies ekonomikai ir regionams. Išanalizuotas ekonominis poveikis pridėtinei vertei ir tarpiniam vartojimui (kurie vertinami remiantis nacionalinių sąskaitų duomenimis), taip pat socialiai svarbūs kintamieji (užimtumas). Be to, I-O duomenys leidžia įvertinti poveikį importui (absoliučiais skaičiais), tačiau šis aspektas nebuvo laikomas labai svarbiu, todėl šis poveikis nėra analizuojamas.

Tiesioginis ekonominis ir socialinis poveikis (arba pagrindinis poveikis) apibrėžiamas kaip trijų minėtų įmonių pridėtinės vertės ir darbo vietų jose praradimas. Šios įmonės išmeta daugiausia ŠESD Lietuvoje – 24 proc. viso išmetamo ŠESD kiekio. Netiesioginis ekonominis ir socialinis poveikis (arba antrinis poveikis) apibrėžiamas kaip poveikis, kurį sukelia sumažėjęs trijų imonių tarpinis vartojimas (pagal nacionalinių sąskaitų terminologiją). Sumažėjęs tarpinis vartojimas parodo poveikį tiekėjams, įskaitant įmonių dukterines įmones. Dukterinių įmonių klausimas ypač aktualus analizuojant AB „Achema“ ekonominius santykius, nes įtraukus dukterines įmones AB „Achema“ paveiktų darbo vietų skaičius padvigubėja.

### Duomenys apie trijų įmonių vaidmenį nacionalinėje ir regionų ekonomikoje

Apskaičiuota, kad 2019 m. analizuojamų trijų įmonių sukurta pridėtinė vertė sudarė maždaug 1 proc. nacionalinės bendrosios pridėtinės vertės arba 4 proc. šalies gamybos sektoriaus (NACE C sekcijos) bendrosios pridėtinės vertės. Skaičiuojant etato ekvivalentais, šiose įmonėse dirbo 3 200 žmonių, t. y. 1,5 proc. viso gamybos sektoriaus darbuotojų. Regionų lygmeniu šių įmonių ekonominė dalis yra daug didesnė, ypač AB „Orlen Lietuva“, kuriai tenka svarbus vaidmuo Telšių regione. Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai pristatomi įmonių užimtumo kintamieji.

Lentelė 0-1. Tiesioginis užimtumas įmonėse, įskaitant visų dirbančiųjų šalyje ir regione dalį, 2018 m.

| Rodiklis | AB „Orlen Lietuva“ (Telšių regionas) | AB „Achema“ (Kauno regionas) | AB „Akmenės cementas“ (Šiaulių regionas) | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbuotojų skaičius įmonėje | 1 425 | 1 327 | 445 | 3 197 |
| Bendras užimtumas regione, tūkst., etato ekvivalentais, nacionalinės sąskaitos | 59,9 | 255,3 | 104,9 | 420,1 |
| Bendras užimtumas regiono gamybos sektoriuje, etato ekvivalentais, nacionalinės sąskaitos | 10,7 | 50,8 | 16,9 | 78,4 |
| Visų dirbančiųjų regione dalis | 2,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Visų dirbančiųjų regiono gamybos sektoriuje dalis | 13,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 4,1 % |

Šaltinis: ESTEP skaičiavimai, Valstybės duomenų agentūra, AB „Orlen Lietuva“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“.

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, visos trys įmonės vaidina daug svarbesnį vaidmenį savivaldybių lygmeniu nei regionų. Šiose įmonėse sukurtos darbo vietos sudaro 8–13 proc. visų jų savivaldybėse esančių darbo vietų, t. y. vidutiniškai 10 proc. Svarbu pastebėti, kad užimtumas savivaldybėse apskaitomas pagal Valstybės duomenų agentūros verslo struktūros statistiką (toliau – VSS).

Lentelė 0-2. Tiesioginis užimtumas įmonėse ir svoriai vietoje, 2019 m.

| Rodiklis | AB „Orlen Lietuva“ (Mažeikių rajono savivaldybė) | AB „Achema“ (Jonavos rajono savivaldybė) | AB „Akmenės cementas“ (Akmenės rajono savivaldybė) | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbuotojų skaičius įmonėje | 1 425 | 1 327 | 445 | 3 197 |
| Darbuotojų iš atitinkamos savivaldybės skaičius įmonėje | 1 366 | 1 230 | 435 | 3 031 |
| Užimtumas savivaldybėje (VSS), tūkst. | 16,4 | 9,4 | 3,6 | 29,4 |
| Visų dirbančiųjų savivaldybėje dalis | 8 % | 13 % | 12 % | 10 % |

Šaltinis: sudarė ESTEP; Valstybės duomenų agentūros VSS, AB „Orlen Lietuva“, AB „Achema“ ir AB „Akmenės cementas“.

### Trijų įmonių ekonominis ir socialinis poveikis nacionalinei ir regionų ekonomikai

Duomenys apie trijų įmonių pridėtinę vertę ir užimtumą nevisiškai atspindi jų ekonominį vaidmenį ir tarpusavio ryšį šalies ir regionų ekonomikoje. I-O modelio rezultatai rodo, kad galimas šių įmonių uždarymas turėtų daug didesnį neigiamą tiesioginį ir netiesioginį poveikį, visų pirma regionų ir savivaldybių lygmenimis.

Poveikis regionų bendroji pridėtinė vertė (BPV). Praradus trijų įmonių ir jų tarpinio vartojimo sukurtą pridėtinę vertę, 2 proc. sumažėtų nacionalinė BPV ir 2,7 proc. – keturių tiesiogiai paveiktų regionų (Kauno, Šiaulių ir Telšių) BPV. Didžiausią neigiamą poveikį pajustų Telšių regionas – jo BPV sumažėtų 19 proc. Jei „Achema“ nutrauktų savo veiklą, regiono BPV sumažėtų mažiausiai 1,1 proc. „Akmenės cemento“ indėlis į regiono BPV yra 1,2 proc.

Poveikis nacionalinei BPV ir užimtumui. Didelė dalis visų trijų įmonių tiekėjų yra įsisteigę kituose regionuose (ar užsienyje), todėl joms nutraukus savo veiklą (kartu su prarasta pridėtine verte ir tarpiniu vartojimu) šalies BPV sumažėtų 810 mln. Eur (2 proc.) ir daugiau nei 25 000 žmonių netektų darbo. Skaičiavimai, atlikti remiantis I-O duomenimis, rodo, kad vienas darbuotojas, dirbantis kurioje nors iš šių trijų įmonių ir jų dukterinių įmonių, yra susijęs su mažiausiai penkiais darbuotojais kituose sektoriuose (tiesioginiai tiekėjai).

Poveikis užimtumui regionuose. Toliau pateiktoje lentelėje pristatomi I-O modelio rezultatai – kiekvienos iš trijų įmonių poveikis regiono ir šalies užimtumui. Labiausiai nukentėtų Telšių regiono darbo rinka. AB „Achema“ ir AB „Akmenės cementas“ atvejais atitinkamų regionų (Kauno ir Šiaulių) ekonominė ir socialinė priklausomybė nuo šių įmonių yra palyginti maža, tačiau lokaliai (savivaldybių lygmeniu) šios įmonės yra labai svarbios ekonomikai. Atleidus visų trijų įmonių darbuotojus, Mažeikių rajono savivaldybėje užimtumas sumažėtų 53 proc., Jonavos rajono savivaldybėje – 33 proc., Akmenės rajono savivaldybėje – 32 proc. Apskritai šis ekonominis poveikis gerokai viršija vietos ekonomikos prisitaikymo galimybes savivaldybių lygmeniu.

Lentelė 0-3. Apskaičiuotasis tiesioginis ir netiesioginis uždarymo poveikis užimtumui: poveikis nacionaliniam ir regionų užimtumui, 2018 m., tūkst.

| Rodiklis | „Orlen Lietuva“ | „Achema“ | „Akmenės cementas“ | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras poveikis užimtumui | -17,1 | -6,5 | -1,9 | -25,6 |
| Poveikis regiono užimtumui | -11,0* | -3,1 | -1,1 | -15,2 |
| Poveikis nacionaliniam užimtumui, išskyrus regioninį poveikį | -6,1 | -3,5 | -0,8 | -10,4 |

* Telšių regione – 8 700, Klaipėdos regione – 2 300.

Šaltinis: ESTEP skaičiavimai naudojant Valstybės duomenų agentūros I-O duomenis

Lentelė 0-4. Apskaičiuotasis tiesioginis ir netiesioginis uždarymo poveikis užimtumui: prarastų darbo vietų dalis, palyginti su bendru užimtumu regione, 2018 m.

| Rodiklis | „Orlen Lietuva“ | „Achema“ | „Akmenės cementas“ | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regionas | Telšių | Kauno | Šiaulių | Iš viso (trys regionai) |
| Bendras užimtumas regione, tūkst., etato ekvivalentais, nacionalinės sąskaitos | 59,9 | 255,3 | 104,9 | 420,1 |
| Prarastų darbo vietų dalis, palyginti su bendru užimtumu regione | -14,5 % | -1,2 % | -1,0 % | -3,2 % |

Šaltinis: ESTEP skaičiavimai, atlikti remiantis Valstybės duomenų agentūros nacionalinių sąskaitų duomenimis.

Lentelė 0-5. Tiesioginis ir netiesioginis uždarymo poveikis užimtumui vietoje pagal VSS, 2019 m

| Rodiklis | „Orlen Lietuva“* | „Achema“ | „Akmenės cementas“ | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybė | Mažeikių rajono savivaldybė | Jonavos rajono savivaldybė | Akmenės rajono savivaldybė | Iš viso (trys savivaldybės) |
| Bendras užimtumas savivaldybėje (VSS), tūkst., 2019 m. | 16,4 | 9,4 | 3,6 | 29,4 |
| Prarastų darbo vietų dalis, palyginti su bendru užimtumu savivaldybėje 2019 m. | -53 % | -33 % | -32 % | -52 % |

Šaltinis: ESTEP skaičiavimai, atlikti remiantis Valstybės duomenų agentūros VSS.

Remiantis 2019 m. verslo struktūros statistika, trijose susijusiosiose savivaldybėse dirbančiųjų sumažėtų vidutiniškai 44 proc. Per 14 metų nuo 2005 m. dirbančiųjų skaičius trijose susijusiose savivaldybėse sumažėjo tik 7 proc. arba 2 100. Kaip matyti iš toliau pateiktų paveikslų, Akmenės rajono savivaldybėje 2005–2019 m. dirbančiųjų skaičius augo.

Pav. 0-1. Užimtumo pokyčiai savivaldybių lygmeniu: 2005–2019 m. (palyginti su 2005 m.), tūkst.

Šaltinis: ESTEP, Valstybės duomenų agentūra.

Pav. 0-2. Užimtumo pokyčiai savivaldybių lygmeniu 2005–2019 m. (2005 m. = 100 %), proc.

Šaltinis: ESTEP, Valstybės duomenų agentūra.

Tam, kad būtų galima kompensuoti tokio didelio masto darbuotojų atleidimą, priteiktų daug lėšų ir pastangų ne vienerius metus. Jau daugelį metų už tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukimą atsakinga VšĮ „Investuok Lietuvoje“ tvirtina, kad nepaprastai sunku pritraukti naujų investicinių projektų į regionus (išskyrus Vilniaus). 2019 m. „Investuok Lietuvoje“ pritraukė 47 TUI projektus. Apskaičiuota, kad per ateinančius metus šie projektai turės sukurti 4 598 naujas darbo vietas, o įmonės planuoja investuoti į bendrojo kapitalo formavimą 135,8 mln. Eur. Visos šios investicijos atiteks gamybos sektoriui, kuris dažniausiai renkasi vietas už sostinės ribų. Vis dėlto VšĮ „Investuok Lietuvoje“ praneša, kad didžioji dalis darbo vietų bus sukurta Vilniuje, o kitur – mažiau nei 20 proc. (900). Remiantis apytiksliais skaičiavimais, viena nauja darbo vieta už sostinės ribų šiuo metu kainuoja daugiau nei 151 000 Eur, o tai sudaro 3,8 mlrd. Eur investicijų į 25 000 naujų darbo vietų.

Reikšmingas užimtumo lygio sumažėjimas blogina dabartines neigiamas demografines tendencijas nagrinėjamuose regionuose ir savivaldybėse. Per 14 metų nuo 2005 m. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 16 proc. arba 528 000 žmonių (beveik tiek žmonių gyvena šalies sostinėje Vilniuje). Per tą patį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo visuose regionuose, labiausiai – Šiaulių ir Telšių. Savivaldybių lygmeniu gyventojų skaičius sumažėjo 55 iš 60 savivaldybių. Gyventojų skaičius nesumažėjo Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybėse. Neringos savivaldybėje registruotų gyventojų skaičius išaugo dėl reguliavimo priežasčių (mokesčių ir pan.), tačiau žmonės fiziškai gyvena kitose savivaldybėse.

Toliau esančiame grafike pateikiami duomenys apie demografinius pokyčius regionuose ir savivaldybėse, kuriose veiklą vykdo trys analizuojamos įmonės. Pažymėtina, kad Akmenės rajono savivaldybė yra viena iš savivaldybių, kurioje santykinis gyventojų skaičius sumažėjo daugiausia – 32 proc.

Pav. 0-3. Gyventojų skaičiaus kaita 2005–2019 m.

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

Poveikis importui. Dalis šių trijų įmonių tarpinio vartojimo yra importuojama, todėl jas uždarius importas gali sumažėti 4,3 mlrd. Eur. Santykinė importuotų prekių ir paslaugų dalis tarpiniame vartojime yra didžiausia AB „Orlen Lietuva“ – ji sudaro net 93 proc. viso tarpinio vartojimo, o mažiausia – AB „Akmenės cementas“ (tik 11 proc.). AB „Achema“ importuoja 65 proc. visų prekių ir paslaugų. Apskritai, uždarius AB „Akmenės cementas“ neigiamą poveikį pajustų šalies ekonomika, uždarius AB „Orlen Lietuva“ – reikšmingą poveikį pajustų visas likęs pasaulis, o AB „Achema“ uždarymas paveiktų ir šalies, ir pasaulio ekonomiką.

## Ekonominio ir socialinio poveikio vertinimo metodika (I-O modelis, naudojami duomenys ir pagrindinės prielaidos)

Naudota metodika buvo siekiama kiekybiškai įvertinti perėjimo prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos riziką, įvertinant didžiausią neigiamą poveikį, kuris būtų juntamas trims įmonėms (AB „Orlen Lietuva“, AB „Achema“ ir AB „Akmenės cementas“) sumažinus savo veiklą arba ją nutraukus. Ekonominis poveikis sutelktas į svarbiausius ekonominius srautus, visų pirma bendrąją pridėtinę vertę, užimtumą ir iš dalies importą. Nors poveikis užimtumui buvo įvertintas, tyrimo tikslas nebuvo vertinti poveikį regionų demografijai ar migracijai. Taip pat nebuvo siekiama išanalizuoti tolesnio poveikio prarastoms gyventojų pajamoms, jei šios trys įmonės sumažintų savo veiklą arba ją nutrauktų. Ekonominis poveikis akcijoms, įskaitant fizinių investicijų kainų pokyčius (ar bet kokį kitą sukeltą neigiamą poveikį), nebuvo nagrinėjimas. Vis dėlto pasiūlyta metodika leidžia kiekybiškai įvertinti ekonominio poveikio mastą ir parodyti, kad didžiausią poveikį pajustų savivaldybės, didelį poveikį – regionai ir ne tokį didelį – visa šalis. Ji taip pat leidžia tarpusavyje palyginti visus tris atvejus pagal poveikio mastą savivaldybių, regionų ir nacionaliniu lygmenimis.

Ūkinės veiklos sumažinimas arba nutraukimas daro įtaką ekonominės vertės kūrimui visoje pridėtinės vertės grandinėje. Sumažinus ūkinę veiklą gamintojų rinkoje sutrinka tarpinis vartojimas, galutinės grandies rinkoje – įmonės, pavyzdžiui, nutraukia produkcijos pakavimo ir perpakavimo veiklą arba ieško kitų tarpinio vartojimo tiekimo šaltinių. Todėl analizuojami du ekonominiai srautai: bendroji pridėtinė vertė ir tarpinis vartojimas, kurie tinkamai įvardijami kaip pirminis ir antrinis poveikis. Bendroji pridėtinė vertė priskiriama įmonės veiklos vykdymo vietai. Pridėtinė vertė lyginama su regionų ir šalies bendrąja pridėtine verte, taip pat su savivaldybių pridėtine verte. Ši informacija pateikiama metinėje VSS. Tarpinis vartojimas priskiriamas įmonės regionui, likusiai šalies daliai ir importui. Analizės nebuvo galima atlikti pagal geografinį suskirstymą, nes atitinkamų duomenų paprasčiausiai nėra.

Daugiausia informacijos apie nacionalines sąskaitas gaunama iš sąnaudų ir gamybos duomenų – kvadratinės matricos, kurioje pateikiama informacija apie tarpinio vartojimo struktūrą. Šioje matricoje tarpinis vartojimas suskirstomas pagal Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus (angl. Statistical classification of products by activity, CPA) dviženklius kodus. Nors įmonių bendroji pridėtinė vertė šiek tiek skiriasi nuo pridėtinės vertės, priskiriamos tam pačiam CPA dviženkliam kodui, ji pateikia gana tikslų įvertinimą. Pirmiausia taip yra todėl, kad šios įmonės yra unikalios savo ekonominio produkto (turinčio atitinkamą CPA kodą) gamintojos.

Bendrosios pridėtinės vertės analitinė metodika rėmėsi keliais duomenų šaltiniais: apibendrinta nacionalinių sąskaitų statistika (2019 m. nacionaliniu lygmeniu su 38 NACE kodais, 2018 m. regionų lygmeniu su 10 NACE kodų ir 2018 m. nacionaliniu lygmeniu su 64 NACE kodais); verslo struktūros statistika (2019 m. nacionaliniu, regionų ir savivaldybių lygmenimis); analizuojamų įmonių finansiniais duomenimis (apimančiais 2019 metus) ir statistiniais duomenimis, kuriuos analizuojamos įmonės pateikė tyrėjams (apimančiais 2019 metus). Įmonės visų pirma pasidalijo informacija apie savo pridėtinę vertę ir struktūrine informacija apie tarpinį vartojimą, suskirstytą pagal CPA ir NACE kodus. Kalbant apie paskutinį šaltinį, pagrindiniai duomenys ataskaitoje neatskleidžiami laikantis konfidencialumo susitarimų su įmonėmis.

Lygiagrečiai su bendrosios vertės srautais buvo analizuojamas poveikis užimtumui. Užimtumo duomenys paimti iš nacionalinių sąskaitų, VSS ir pačių įmonių.

Užimtumo sąvoka, vartojama apskaičiuojant neigiamą galimo trijų įmonių uždarymo socialinį poveikį savivaldybių lygmeniu, atitinka VSS rodiklį „Darbuotojų (samdomų) skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (ne finansų įmonių)“. Yra ir kitų galimų užimtumo sąvokų: „darbuotojų (samdomų) skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (ne finansų įmonių)“ iš VSS (tai apima darbuotojus, individualias įmones ir fizinius asmenis, vykdančius ekonominę veiklą) arba užimti asmenys iš Darbo jėgos tyrimų. Šioje ataskaitoje vartojama užimtumo sąvoka geriausiai atitinka darbuotojų, kuriuos greičiausiai paveiks galimas trijų įmonių uždarymas, profilį.

Teritorinio teisingos pertvarkos plano

- 3 Priedas

TEISINGOS PERTVARKOS FONDO INVESTICIJOS

| Investments direction | Action | Measure | JTF funds in the projects planned |
| --- | --- | --- | --- |
| INDUSTRY DECARBONIZATION | Preparing for clean energy technologies, systems and infrastructure | Opportunities for CO2 capture and storage, hydrogen and other innovative technologies in Lithuanian industrial companies operating in the most negatively affected areas (feasibility study). | EUR 0,5 million |
|  | Development of industrial enterprises with a view to their transformation, diversification of activities, modernization and restructuring | Implementation of alternative fuel in industrial enterprises. | EUR 14,868 million (Kaunas, Šiauliai, Telšiai districts) |
|  |  | Promoting the deployment of the alternative energy resources to industrial enterprises | EUR 14,859 million (Kaunas, Šiauliai and Telšiai regions) |
|  |  | Increasing energy efficiency for industrial enterprises | EUR 13,551 million (Kaunas, Šiauliai and Telšiai regions) |
| CREATING SUSTAINABLE JOBS | Improving conditions and local ecosystem for foreign and local investors | Creation and development of Jonava district municipality industrial territory (investment projects related to the development of the territory). | EUR 6,723 million |
|  |  | Development of the Akmenė district municipality industrial territory (Akmenė district FEZ and Venta industrial park). | EUR 11,671 million |
|  | Attracting foreign and local investors with high potential for sustainable job creation | Attracting foreign and local investors. | EUR 200,577 million (Kaunas, Šiauliai and Telšiai regions) |
|  |  | Upskilling and retraining of employees, adapting existing study programs or creating new ones, taking into account the needs of the local labor market. |  |
| TOTAL: |  |  | EUR 262,749 mln. |

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos ratifikavimo“.

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo“.

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo“; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimo dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu ratifikavimo“.

2021 m. birželio 30 d. LRS nutarimas dėl Nacionalinės klimato kaitos darbotvarkės patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7eb37fc0db3311eb866fe2e083228059?positionInSearchResul

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

CWT reiškia CO2 svorines tonas. Tai yra vienetas, kuriuo matuojama naftos perdirbimo pagal ATLPS veikla, siekiant atsižvelgti į naftos perdirbimo pajėgumų ir susijusių teršalų emisijų dydžio skirtumus.

ORLEN 2030 m. grupės strategija. https://www.orlen.pl/EN/Company/Strategy2030/Pages/default.aspx#:~:text=The%20Group's%202030%20CO2%20reduction,approximately%20PLN%2026bn%20in%202030

VšĮ Investuok Lietuvoje, Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje, 2019. https://investlithuania.com/wp-content/uploads/LEZ-Lietuvoje.pdf

Rachel Bray, Adolfo Mejía Montero, Rebecca Ford, Skills deployment for a‘just’ net zero energy transition, Environmental Innovation and Societal Transitions, 2022. https://www.researchgate.net/publication/358525743_Skills_deployment_for_a_%27just%27_net_zero_energy_transition

Jungtinės Tautos, Teisinga darbo jėgos pertvarka ir tinkamo darbo bei kokybiškų darbo vietų kūrimas, 2020. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Just%20transition.pdf

STRATA, Užsienio kapitalo, inovatyvių ir eksportuojančių įmonių žmogiškųjų išteklių analizė, 2020. https://strata.gov.lt/images/tyrimai/20200421-INOEXU-tyrimas.pdf..

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

Sukurtos darbo vietos bus laikomos tvariomis, jei jos bus sukurtos laikantis tvarios investicijos principų, nustatytų Reglamente (ES) 2020/852. Reglamento (ES) 2020/852 2 str. 1 p. „aplinkos atžvilgiu tvari investicija – investicija į vieną ar keletą ekonominių veiklų, kurios pagal šį reglamentą laikomos aplinkos atžvilgiu tvaria veikla“. Reglamento (ES) 2020/852 3 str. nustatyti tvarios ekonominės veiklos kriterijai.

Remiantis AB „Achema“ pateiktais duomenimis.

Remiantis AB „Akmenės cementas“ pateiktais duomenimis.

Remiantis AB „Orlen Lietuva“ pateiktais duomenimis.

Remiantis AB „Achema“ pateiktais duomenimis.

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

Europos Sąjungos sandorių žurnalo išmetamųjų teršalų duomenų bazė.

4 įmonės nurodė, kad atitinka labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, tačiau vertinant įmonės sąsajas yra didelė tikimybė, kad šios įmonės bus laikomos didelėmis įmonėmis.

Pagal šią metodiką projekte tiesiogiai sukurtos darbo vietos turi būti vertinamos atsižvelgiant į poslinklį (0,3), kuris pateikiamas Struktūrinių fondų užimtumo poveikio matavime. Vertinama, jog dalis naujų darbo vietų projekte yra pasamdoma kitų darbdavių darbo sąskaita, todėl projekte sukurtų naujų darbo vietų skaičius dauginamas iš 0,7 – padauginus iš šio koeficiento gaunamas grynasis kuriamas naujų darbo vietų skaičius. Taip pat projekte kuriamos grynosios darbo vietos kuria ir netiesiogines darbo vietas, kurios atsiranda dėl projekto. Netiesioginės darbo vietos apskaičiuojamos grynąsias darbo vietas padauginus iš poslinkio.

Šie skaičiavimai daryti darant prielaidą, jeigu būtų finansuojama 3 didelių įmonių projektai, nurodyti 1 priedo 6 lentelėje, kuriuose planuojama sukurti didžiausią tvarių darbo vietų skaičių, kadangi prioritetiniai kriterijai didžiausią svorį teikia naujų tvarių darbo vietų kūrimui.

Ypatingos svarbos ir besiformuojančios strateginės technologijos (STEP) tematikos nustatytos Europos Komisijos 2024 m. gegužės 13 d. komunikato C/2024/3209 „Tam tikrų Reglamento (ES) 2024/795, kuriuo sukuriama Europos strateginių technologijų platforma (STEP), nuostatų gairės“ 2 punkte.

https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/b2eea0d9-a516-4153-82ac-66d150d1ce7e_en?filename=SWD_2024_615_1_EN_Lithuania.pdf

„InvestEU“ fondo investavimo gairės (Europos Komisija, 2021). Prieinama https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund_en

Sukurtos darbo vietos bus laikomos tvariomis, jei jos bus sukurtos laikantis tvarios investicijos principų, nustatytų Reglamente (ES) 2020/852. Reglamento (ES) 2020/852 2 str. 1 p. „aplinkos atžvilgiu tvari investicija – investicija į vieną ar keletą ekonominių veiklų, kurios pagal šį reglamentą laikomos aplinkos atžvilgiu tvaria veikla“. Reglamento (ES) 2020/852 3 str. nustatyti tvarios ekonominės veiklos kriterijai.

Didelė įmonė – įmonė, kuri atskirai ar kartu su savo partnerinėmis įmonėmis ir (ar) susijusiomis įmonėmis atitinka bent vieną iš šių sąlygų: joje (jose) dirba ne mažiau kaip 250 (du šimtai penkiasdešimt) darbuotojų; jos (jų) balanse nurodyto turto vertė yra ne mažesnė kaip 43 000 000 (keturiasdešimt trys milijonai) eurų ir metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų) eurų; arba įmonė, kurios kapitale Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nustatytais dydžiais ir tvarka dalyvauja valstybė ir (arba) savivaldybė. Partnerinės įmonės, susijusios įmonės suprantamos, valstybės ir (arba) savivaldybės dalyvavimo įmonės kapitale dydis ir įmonių rodikliai (darbuotojų skaičius, balanse nurodyto turto vertė, metinės pajamos) skaičiuojami taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Taikomas elektros energijos taršos faktorius yra lygus 0,15 t CO2/per metus.

Dalis informacijos apie konkrečias įmones, planuojančias vykdyti nurodytus projektus, negali būti atskleista dėl konfidencialumo įsipareigojimų, kadangi VšĮ Investuok Lietuvoje duomenis apie konkrečias įmones ir jų projektus gali pateikti tik tuomet, kai yra pasirašyti susitarimai dėl tokių projektų vykdymo, tuo tarpu derybų metu – tokie duomenys negali būti atskleidžiami.

Projekto vertė suprantama kaip tinkamos finansuoti išlaidos.

Netiesioginės darbo vietos: tiekėjai, žaliavų tiekimas, klientai, priežiūros ir inžinerijos partneriai, logistika ir sandėliavimas.

;24;25;26 Įmonė nurodo, kad atitinka labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, tačiau vertinant įmonės sąsajas yra didelė tikimybė, kad įmonė bus laikoma didele įmone.

Remianti I kvietimo rezultatais, daroma prielaida, kad investavus 1 mln. Eur bus sukurta 17,49 tvarių darbo vietų.

Daroma prielaida, kad bus finansuoji 3 didelių įmonių projektai, nurodyti 1 priedo 6 lentelėje, kuriuose planuojama sukurti didžiausią tvarių darbo vietų skaičių, kadangi prioritetiniai kriterijai didžiausią svorį teikia naujų tvarių darbo vietų kūrimui.

Poslinkis (dalis darbuotojų pasamdoma kitų darbdavių sąskaita) yra lygus 0,3 atsižvelgiant į Struktūrinių fondų užimtumo poveikio matavimą.

Vidutinis Lietuvos darbo vietų mulitplikatorius yra lygus 0,9.

Rodiklis „Darbuotojų (samdomų) skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (ne finansų įmonių)“.

Rodiklis „Darbuotojų (samdomų) skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (ne finansų įmonių)“.

Rodiklis „Darbuotojų (samdomų) skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (ne finansų įmonių)“.

Ankstyviausi duomenys apie užimtumą savivaldybių lygmeniu.

Darbuotojai yra 15 metų ir vyresni asmenys, priklausantys vienai iš šių kategorijų: a) asmenys, kurie ataskaitinę savaitę dirbo bent 1 valandą už užmokestį ar pelną, įskaitant padedančius šeimos narius; b) darbą arba verslą turintys asmenys, kurie ataskaitinę savaitę laikinai nebuvo darbe, bet turėjo ryšį su darboviete. Ši apibrėžtis taikoma darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir padedantiems šeimos nariams. Užmokestis apima mokėjimus grynaisiais arba natūra (mokėjimus prekėmis ar paslaugomis, o ne pinigais), neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimas buvo gautas tą savaitę, kai buvo atliktas darbas, ar ne. Šaltinis: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology#EU-LFS_concept_of_labour_force_status