Projektas

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rezultato rodiklio kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rezultato rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rezultato rodiklio reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. | Finansavimo šaltinis (-iai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R-10-001-06-01-01-01 | Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke | Procentai | 0,3 (2020 m.) | 2,7 | 20 | Modernizavimo fondo lėšos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšos, savivaldybių biudžetų lėšos, privačios lėšos, kitos viešosios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-02 | Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, savivaldybių biudžetų lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-03 | Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, savivaldybių biudžetų lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-04 | Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-05 | Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai, iš jų vandenilio degalų papildymo punktai | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-06 | Paramą gavusios įmonės | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-07 | Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-08 | Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, privačios lėšos |

| R-10-001-06-01-01-09 | Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | Skaičius | - | - | - (2026 m. II ketv.) | EGADP lėšos, privačios lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-10-001-06-01-01-10 | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | Tonos CO2 ekvivalentu per metus | 1 626 900 | - | 0 | 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos, privačios lėšos |
| R-10-001-06-01-01-11 | Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus | Naudotojai per metus | 0 (2020 m.) | - | 11 703 900 | 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos (toliau – 2021–2027 m. ESFIP lėšos) |
| Pastabos: 1. Rodiklis „Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke“ ir jo siektina galutinė reikšmė yra nustatyta 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“, ir bus siekiama visos pažangos priemonės lygiu įgyvendinant skirtingas veiklas (poveikles), finansuojamas skirtingais finansavimo šaltiniais. Rodiklio siektina galutinė reikšmė nėra skaidoma ir prie veiklų, kuriomis jos siekiama, nurodoma visos apimties. 2. Rodikliai „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos)“, „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos“, „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai“, „Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai, iš jų vandenilio degalų papildymo punktai“, „Paramą gavusios įmonės“, „Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės“, „Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės“ ir „Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės“ yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji stebėsenos rodikliai, kurie neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. 3. EGADP lėšomis siekiami rodikliai ir jų matavimo vienetai nurodyti pagal 2025 m. birželio 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 28 d. Įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, ir gali nežymiai skirtis nuo nurodytų Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje dėl šios sistemos funkcionalumo trūkumo tikslinti informaciją. |  |  |  |  |  |  |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO PLANAS

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais, iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | - | 1 909 000 |  |
| 1.1.1. VB lėšos netinkamam PVM apmokėti (1.1.1.1.2.) | - | 1 909 000 | - |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | - | - | - |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 251 426 000 | - | - |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ESFIP lėšos (1.3.2.8.1.) | 70 000 000 | - | - |
| Europos regioninės plėtros fondo lėšos (Vidurio ir vakarų Lietuva) | 36 000 000 | - | - |
| Sanglaudos fondo lėšos (Visa Lietuva) | 34 000 000 | - | - |
| 1.3.2. EGADP lėšos (1.3.3.1.57.) | 124 826 000 | - | - |
| 1.3.3. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) 2021–2027 m. lėšos (1.3.3.1.59.) | 6 600 000 | - | - |
| 1.3.4. Modernizavimo fondo lėšos (1.3.3.1.60.) | 50 000 000 | - | - |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - | - | - |
| 2. Kitos lėšos | 484 794 636 | - | - |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 727 000 | - | - |
| 2.2. Privačios lėšos | 483 444 636 | - | - |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 623 000 | - | - |
| IŠ VISO: | 736 220 636 | 1 909 000 | - |

Pastaba: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ numatyta leidžiama viršyti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų suma.

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo (DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais |  | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Taršių lengvojo transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) pakeitimo į visai netaršias (elektra arba vandeniliu varomas) skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas | I | Fiziniai asmenys | T | DV | D | 35 000 000 245 000 000 |  | Modernizavimo fondo lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-01 Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke, procentai | 20 (2030 m.) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-01 Įsigytų ir Lietuvoje registruotų grynųjų elektromobilių skaičius, skaičius | 10 500 (2026 m.) |  |  |
| 1.2. Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas | I | Juridiniai asmenys | T | DV | D | 15 000 000 135 000 000 |  | Modernizavimo fondo lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-01 Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke, procentai | 20 (2030 m.) | APVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-01 Įsigytų ir Lietuvoje registruotų grynųjų elektromobilių skaičius, skaičius | 3 750 (2026 m.) |  |  |
| 1.3. Grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas | I | APVA | Pj | DV | D | 1 425 000 727 000 727 000 623 000 |  | EGADP lėšos Savivaldybių biudžetų lėšos Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-01 Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke, procentai | 20 (2030 m.) | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-03 Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius, skaičius | 100 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 2. Taršių sunkiojo transporto priemonių (N2, N3, M2 ir M3 klasės) pakeitimo į netaršias arba visai netaršias skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į elektra arba vandeniliu varomas skatinimas | I | Juridiniai asmenys | T | DV | D | 2 100 000 14 091 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-03 Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius, skaičius | 35 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 2.2. Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas | I | Juridiniai asmenys | T | DV | D | 5 750 000 38 592 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-03 Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius, skaičius | 115 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 3. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones | I | Juridiniai asmenys | K | DV | D | 84 000 000 |  | EGADP lėšos |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-18 Pasirašytos sutartys su viešojo transporto operatoriais miestuose ir priemiesčiuose dėl žemagrindžių elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) įsigijimo finansavimo, transporto priemonių skaičius | 260 (2025 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-08 Pristatyta žemagrindžių elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų), transporto priemonių skaičius | 260 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 4. Visai netaršių transporto priemonių gamybos skatinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Taršių transporto priemonių (M2 ir M3 klasės) perdarymo (modifikavimo) į visai netaršias skatinimas | I | Juridiniai asmenys | T | DV | D | 600 000 4 026 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-06 Lietuvoje modifikuotų autobusų skaičius, transporto priemonių skaičius | 7 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 5. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra privačia iniciatyva (darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse, šalia magistralinių, krašto kelių, taip pat degalinėse, geležinkelių ir autobusų stotyse, oro uostuose, vidaus vandenų ir jūrų uostuose) | I | APVA | Pj | DV | D | 7 240 000 10 860 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-02 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos), skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-03 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-19 Pasirašytos sutartys dėl įprastos ir didelės galios viešai prieinamų įkrovimo prieigų ir didelės galios krovininių transporto priemonių ir autobusų įkrovimo prieigų įrengimo, įkrovimo prieigų skaičius | 1000 (2025 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 1000 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 5.1.1. Elektros tiekimo ir įkrovimo infrastruktūros sukūrimas oro uostuose (vykdant projektą Nr. 101119368 „Establishment of Electricity Supply and Charging Infrastructure in the Baltic States’ Airports in North Sea-Baltic CNC / TEN-T Corridor for the Transition to Environmentally Friendly Operations“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-07-31) | I | AB Lietuvos oro uostai | K |  | D | 1 850 000 1 850 000 |  | EITP Privačios lėšos |  | P-10-001-06-01-01-17 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo ar įkrovimo punktai), skaičius | 30 (2026 m.) | CPVA | - |
| 5.2. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra nustatytuose ruožuose šalia TEN-T tinklui priklausančių Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių | I | APVA | Pj | DV | D | 3 900 000 5 850 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-02 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos), skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-03 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-19 Pasirašytos sutartys dėl įprastos ir didelės galios viešai prieinamų įkrovimo prieigų ir didelės galios krovininių transporto priemonių ir autobusų įkrovimo prieigų įrengimo, įkrovimo prieigų skaičius | 200 (2025 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 200 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 5.2.1. Didelio galingumo įkrovimo infrastruktūros įrengimas Lietuvos TEN-T kelių tinkle (vykdant projektą Nr. 101137018 „Installation and commissioning of High Power Charging Infrastructure along Lithuania’s TEN-T road Network“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-12-20) | I | In Balance grid, UAB | K |  | D | 1 950 000 |  | EITP |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 52 (2026 m.) | CPVA | - |
| 5.2.2. Itin greito elektromobilių įkrovimo stotelių kūrimas TEN-T tinkle Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (vykdant projektą Nr. 101137346 „Development of Ultra-fast EV charging Stations along TEN-T network in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-12-21) | I | UAB „ELEPORT“ | P |  | D | 2 000 000 |  | EITP |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 80 (2026 m. IV ketv.) | CPVA | - |
| 5.2.3. „Elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra“ (vykdant projektą Nr. 101164602 „Baltic EV Expansion“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2024-07-11) | I | „Neste Lietuva“, UAB | K |  | D | 800 000 |  | EITP |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 36 (2026 m.) | CPVA | - |
| 5.3. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose) | I | APVA | Pj | DV | D | 1 700 000 2 550 000 | EGADP lėšos Privačios lėšos |  |  | R-10-001-06-01-01-02 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos), skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-03 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-19 Pasirašytos sutartys dėl įprastos ir didelės galios viešai prieinamų įkrovimo prieigų ir didelės galios krovininių transporto priemonių ir autobusų įkrovimo prieigų įrengimo, įkrovimo prieigų skaičius | 250 (2025 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 250 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 5.4. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo planus parengusiose savivaldybėse | I | APVA | Pj | DV | D | 6 000 000 2 538 000 |  | 2021–2027 m. ESFIP lėšos Privačios lėšos | Europos regioninės plėtros fondo lėšos (Vidurio ir vakarų Lietuva) | R-10-001-06-01-01-10 Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 ekvivalentu per metus | 0 (2029 m.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-17 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo ar įkrovimo punktai), skaičius | 774 (2029 m.) |  |  |
| 5.5. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo planus parengusiose savivaldybėse | I | Nacionalinės plėtros įstaigos | T | DV | FP | 4 000 000 8 089 000 |  | 2021–2027 m. ESFIP lėšos Privačios lėšos | Sanglaudos fondo lėšos (visa Lietuva) | R-10-001-06-01-01-10 Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 ekvivalentu per metus | 0 (2029 m.) | CPVA | FM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-17 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo ar įkrovimo punktai), skaičius | 1 096 (2029 m.) |  |  |
| 5.6. Viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros sunkiajam elektriniam transportui įrengimas | I | Juridiniai asmenys | Pj | DV | D | 1 400 000 2 100 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-02 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos), skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-03 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-19 Pasirašytos sutartys dėl įprastos ir didelės galios viešai prieinamų įkrovimo prieigų ir didelės galios krovininių transporto priemonių ir autobusų įkrovimo prieigų įrengimo, įkrovimo prieigų skaičius | 50 (2025 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-10 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 50 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 5.7. Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra privačia iniciatyva darnaus judumo miestuose planus parengusiose savivaldybėse (EGADP) | I | APVA | Pj | DV | D | 6 000 000 9 000 000 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-02 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos), skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-03 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-19 Pasirašytos sutartys dėl įprastos ir didelės galios viešai prieinamų įkrovimo prieigų ir didelės galios krovininių transporto priemonių ir autobusų įkrovimo prieigų įrengimo, įkrovimo prieigų skaičius | 500 (2025 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-11 Pradėjusios veikti viešai prieinamos įprastos ir didelės galios įkrovimo prieigos ir didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams, įkrovimo prieigų skaičius | 500 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 6. Viešųjų suslėgtų biodujų pildymo stotelių (pritaikytų pildyti biometanu) įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimas | I | Juridiniai asmenys | K | DV | D | 1 620 000 3 171 636 |  | EGADP lėšos Privačios lėšos |  | R-10-001-06-01-01-03 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos), skaičius | - (2026 m. II ketv.) | CPVA | EM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-04 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-05 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų degalų papildymo punktai, iš jų vandenilio degalų papildymo punktai, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-06 Paramą gavusios įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-07 Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-08 Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-10-001-06-01-01-09 Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės, skaičius | - (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-12 Paslaugas teikiančios viešai prieinamos vandenilio stotelės, vandenilio stotelių skaičius | 2 (2026 m. II ketv.) |  |  |
| 8. Skatinimas įsigyti netaršias vidaus vandenų transporto priemones | I | AB Vidaus vandens kelių direkcija | P | DV | D | 9 091 000 1 909 000 |  | EGADP lėšos VB lėšos netinkamam PVM apmokėti |  | P-10-001-06-01-01-14 Nesavaeigės baržos įsigijimas ir pristatymas, skaičius | 1 (2026 m. II ketv.) | CPVA | FM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-15 100 proc. elektrinio krano įsigijimas ir pristatymas, skaičius | 1 (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-16 Elektrinio laivo įsigijimas ir pristatymas, skaičius | 1 (2025 m. IV ketv.) |  |  |
| 9. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (ERPF) | I | Juridiniai asmenys | K | DV | D | 30 000 000 |  | 2021–2027 m. ESFIP lėšos | Europos regioninės plėtros fondo lėšos (Vidurio ir vakarų Lietuva) | R-10-001-06-01-01-11 Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus | 5 851 950 (2029 m.) | CPVA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-17 Kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai | 13 500 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-18 Įsigytos nulinės emisijos viešojo transporto priemonės | 150 (2029 m.) |  |  |
| 9.2. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (SaF) | I | Juridiniai asmenys | K | DV | D | 30 000 000 |  | 2021–2027 m. ESFIP lėšos | Sanglaudos fondo lėšos (visa Lietuva) | R-10-001-06-01-01-11 Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus | 5 851 950 (2029 m.) | CPVA | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-17 Kolektyviniam viešajam transportui skirtų ekologiškų riedmenų pajėgumai | 13 500 (2029 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-06-01-01-18 Įsigytos nulinės emisijos viešojo transporto priemonės | 150 (2029 m.) |  |  |

Pastabos:

1. Rodikliams P-10-001-06-01-01-14, P-10-001-06-01-01-15, P-10-001-06-01-01-16 pasiekti numatytos EGADP lėšos yra priskirtinos Darnaus judumo fondo, įsteigto vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 30 straipsniu, apimčiai.

2. 9 veiklai  (9.1 ir 9.2 poveiklėms) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ numatyta leidžiama viršyti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų suma – 60 000 000 eurų (30 000 000 eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 30 000 000 eurų Sanglaudos fondo lėšų).

________________________